№ 183 от 25.01.2012 г.

Об информации о ходе реализации

Инвестиционного проекта

«Физкультурно-оздоровительный центр

в жилом районе Клестовка г. Соликамска Пермского края»

Рассмотрев информацию администрации города  от 16.01.2012 № 026-02-9б-18,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации Инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный центр в жилом районе Клестовка г.Соликамска Пермского края» принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы									     Н.А.Осокин

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 25.01.2012 № 183

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Инвестиционного проекта Соликамского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр в жилом районе Клестовка

г.Соликамска Пермского края».

Реализация инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный центр в жилом районе Клестовка города Соликамска» началась с августа месяца 2010 года. Муниципальный контракт № 84 МК-10 подписан с генеральным подрядчиком - ООО «Кама-строй».

Цель проекта:

Регулярное функционирование ФОЦ - как доступного учреждения спортивной направленности позволит увеличить количество систематически занимающихся людей физической культурой и спортом в 2012 году до 20 %, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

Стоимость строительства:

- Общая стоимость строительства    134.616.668 руб.

- Местный бюджет	31.583.840 руб.

- Краевой бюджет	63.431.517 руб.

- Федеральный бюджет

Проект Партии «Единая Россия»	39.598.311 руб.

из них:

конструкции металлические,

кровельные и стеновые панели	24.569.900 руб.

спортивное оборудование	15.028.411 руб.

Освоение средств:

Всего средств местного и краевого бюджетов	95.025.357 руб.

На 10.01.2012:

- закончены все строительно-монтажные работы,

- подготовлен пакет документов в технадзор,

- получено и смонтировано 55 тонн спортивного оборудования (баскетбол, волейбол, теннис, гандбол, бокс, дзюдо, покрытие в спортивные залы, оборудование для раздевалок, оборудование для бильярда, музыкальное оборудование).

•	укомплектован штат сотрудников.

3 декада января - ожидается поставка тренажеров - 20 тонн. Монтаж до конца января 2012 года. Открытие ФОЦа планируется на 04.02.2012.

2012 год - монтаж спортивного ядра, наружного освещения, планировка территории, средства в бюджете предусмотрены в размере 7 000,0 т.р.

№ 184 от 25.01.2012 г.

Об оптимизации и реорганизации

муниципальных учреждений социальной сферы

Соликамского городского округа

Рассмотрев представленную администрацией города информацию от 16.01.2012 № 026-02-9б-17 об оптимизации и реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы Соликамского городского округа, в соответствии со статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию об оптимизации и реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы Соликамского городского округа.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы									     Н.А.Осокин

№ 185 от 25.01.2012 г.

## О награждении Почетной грамотой

## муниципального образования

«Соликамский городской округ»

Петухова Ю.Н.

На основании Положения о Почетной грамоте муниципального образования «Соликамский городской округ», утвержденного решением Соликамской городской Думы от 26.02.2003 № 176 (в ред. решений Соликамской городской Думы  от 26.10.2005 № 451,  28.03.2007 № 151,  30.07.2008 № 422, 21.12.2011 № 164),

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. За активную депутатскую деятельность, большой вклад в развитие города наградить Почетной грамотой муниципального образования «Соликамский городской округ» Петухова Юрия Николаевича, заместителя председателя Соликамской городской Думы.

2. Выдать Петухову Ю.Н. единовременное денежное вознаграждение в размере 9 200 рублей.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской

городской Думы									     Н.А.Осокин

№ 186 от 25.01.2012 г.

# О награждении Почетной

# грамотой Соликамской

# городской Думы Ю.Н.Петухова

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Соликамской городской Думы, утвержденного решением Соликамской городской Думы от 24.02.2010 № 785, статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.За эффективную производственную деятельность, за активную депутатскую деятельность, большой вклад в развитие города и в связи с 60-летним юбилеем наградить Почетной грамотой Соликамской городской Думы Петухова Юрия Николаевича, заместителя председателя Соликамской городской Думы.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской

городской Думы                                                               		     Н.А.Осокин

№ 187 от 25.01.2012 г.

О согласовании проекта Федерального

Закона «О внесении изменений в статью

7 Федерального закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в

Российской Федерации»

На основании статьи 7 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края»,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

- Согласовать и поддержать проект Федерального Закона «О внесении

изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Решение направить в Законодательное Собрание Пермского края.

- Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы                                                                                      Н.А. Осокин

№ 188 от 25.01.2012 г.

О внесении изменений в Приложение к

решению Соликамской городской Думы

от 21.12.2011 № 182 «Об утверждении

перечня вопросов для рассмотрения

Соликамской городской Думой в 2012 году»

На основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Соликамской городской Думы от 21.12.2011 № 182 «Об утверждении перечня вопросов для рассмотрения Соликамской городской Думой в 2012 году»:

1.1) в Разделе ЯНВАРЬ исключить следующие абзацы:

«Об информации о необходимости дополнительных выборов в муниципальный Молодежный парламент при Соликамской городской Думе

О перспективах реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»

Об информации о Концепции долгосрочной программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы».

1.2) Раздел ФЕВРАЛЬ дополнить следующими абзацами:

О перспективах реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»

Об информации о Концепции долгосрочной программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы».

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы                                                                                       Н.А. Осокин

№ 189 от 25.01.2012 г.

Требование о присутствии должностных лиц

администрации  города Соликамска   на заседании

Соликамской городской Думы 29.02.2012 г.

На основании части 6 статьи 11 Регламента Соликамской городской Думы, утвержденного решением Соликамской городской Думы   от 31.01.2007 № 121 «Об утверждении Регламента Соликамской городской Думы»

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Потребовать присутствия на заседании Соликамской городской Думы в 14.00  29 февраля 2012 года  следующих должностных лиц администрации города Соликамска:

1) по вопросу «Об информации о формировании земельного участка под строительство здания  МАОУ «Гимназия» первого заместителя главы администрации города Багрянской Л.И., заместителя главы администрации города Насекиной Е.В.

2) по вопросу «Об информации о деятельности МКУ «Управление капитального строительства» первого заместителя главы администрации города Багрянской Л.И., заместителя главы администрации города Ивашова А.В.

3) по вопросу «О перспективах реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы» первого заместителя главы администрации города Багрянской Л.И., заместителя главы администрации города Хомякова В.А.

4) по вопросу «Об информации о Концепции долгосрочной программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2012-2016 годы» первого заместителя главы администрации города Багрянской Л.И., заместителя главы администрации города Ивашова А.В.

2. Председателю Соликамской городской Думы направить требование о присутствии должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с абзацем 2 части 6 статьи 11 Регламента Соликамской городской Думы.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы                							     Н.А.Осокин