Дума Соликамского городского округа

РЕШЕНИЕ

28.10.2020	№ 802

О ходе выполнения Программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Соликамского

городского округа в 2019 году

Рассмотрев информацию администрации Соликамского городского округа о ходе выполнения Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа в 2019 году, на основании Устава Соликамского городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации Соликамского городского округа о ходе выполнения Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа в 2019 году.

2. Одобрить прилагаемый текст запроса Думы Соликамского городского округа к Правительству Пермского края и Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

3.   Председателю Думы Соликамского городского округа направить запрос Думы Соликамского городского округа в Правительство Пермского края и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности Думы Соликамского городского округа.

5. Настоящее решение вступает в силу со после его принятия.

Председатель Думы Соликамского

городского округа 						      		      Д.В.Дингес

## Приложение

## к решению Думы Соликамского городского округа

## от 28.10.2020 № 802

Правительство Пермского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Согласно региональному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п, на 2018-2020 годы на территории Соликамского городского округа должны быть выполнены:

в 2018 году - капитальный ремонт в 107 многоквартирных домах;

в 2019 году - капитальный ремонт в 55 многоквартирных домах;

в 2020 году - капитальный ремонт в 460 домах.

На сегодняшний день ведутся работы по капитальному ремонту со сроками реализации 2018 г. и частично работы 2019 г. Работы, запланированные на 2020 год, не реализуются. В связи с чем просим предоставить информацию:

о причинах отставания сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа от утвержденных на 2018-2020 годы Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и сроках устранения замечаний в ходе выполнения работ по данной программе на ремонтируемых домах;

о перспективах выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,  на 2018-2020 годы в части многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского городского округа.