Проект

Внесен постоянной депутатской комиссией

по городскому хозяйству и муниципальной

собственности Думы Соликамского

городского округа

**О ходе выполнения Программы**

**капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Соликамского городского округа**

Рассмотрев информацию администрации Соликамского городского округа о ходе выполнения Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа, на основании Устава Соликамского городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации Соликамского городского округа о ходе выполнения Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Соликамского городского округа.

2. Одобрить текст запроса Думы Соликамского городского округа к губернатору Пермского края (Приложение 1).

3. Одобрить текст запроса Думы Соликамского городского округа в Законодательное Собрание Пермского края (Приложение 2).

4. Председателю Думы Соликамского городского округа направить запросы Думы Соликамского городского округа губернатору Пермского края и в Законодательное Собрание Пермского края.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности Думы Соликамского городского округа.

6. Настоящее решение вступает в силу со после его принятия.

Председатель Думы

Соликамского городского округа Д.В.Дингес

## Приложение 1

## к решению Думы Соликамского городского округа

## от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Письмами № 444, 446 от 29.10.2020 в адрес Правительства Пермского края и в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, Дума Соликамского городского округа обращалась с просьбой о предоставлении информации о причинах отставания сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа от утвержденных на 2018 – 2020 гг., и перспективах выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018 – 2020 гг., расположенных на территории Соликамского городского округа.

Согласно письму заместителя председателя Правительства – министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 20.11.2020 № 01-91-99 (далее - Письмо), региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п на территории Соликамского городского округа были запланированы работы по капитальному ремонту:

в 2018 году в 4 многоквартирных домах,

в 2019 году в 24 многоквартирных домах,

в 2020 году в 19 многоквартирных домах.

В то же время, в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 20.12.2018 № СЭД-46-09-25-119 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п, на 2018-2020 годы» на территории Соликамского городского округа были запланированы работы по капитальному ремонту:

в 2018 году в 107 многоквартирных домах,

в 2019 году в 13 многоквартирных домах,

в 2020 году в 512 многоквартирных домах.

Также в Письме указано, что исполнение региональной программы капитального ремонта периода 2018 – 2020 гг. планируется к завершению в 2021 году.

На основании вышеизложенного, просим предоставить адресный список многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского городского округа, капитальный ремонт общего имущества, которых планируется к завершению в 2021 году, с указанием сроков завершения работ.

## Приложение 2

## к решению Думы Соликамского городского округа

## от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Уважаемые коллеги!

На территории Пермского края действует Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п (далее - Программа).

Целью данной Программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

В число исполнителей Программы входят: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края; некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»; органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.

В целях реализации Программы утверждаются краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, сроком на три года (далее – Краткосрочный план).

В соответствии с Краткосрочным планом на территории Соликамского городского округа в период 2018 – 2020 год были запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества:

в 2018 году в 107 многоквартирных домах,

в 2019 году в 13 многоквартирных домах,

в 2020 году в 512 многоквартирных домах.

В настоящее время завершены работы со сроком реализации 2018 года и частично работы 2019 года. Работы, запланированные на 2020 год, не реализуются.

Согласно письму заместителя председателя Правительства – министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 20.11.2020 № 01-91-99 исполнение региональной программы капитального ремонта периода 2018 – 2020 гг. планируется к завершению в 2021 году.

Поскольку в основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов положена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома, просим обратить внимание на работу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в части своевременного выполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.