УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

Соликамского городского округа

от №

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Соликамского городского округа на 2022 – 2031 годы

### Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2022 – 2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2022 – 2031 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральный план Соликамского городского округа, утверждённый решением Думы Соликамского городского округа от 28 июля 2021 г. № 950 (далее – Генеральный план) |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Соликамского городского округа 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106 |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы, его местонахождение | ООО «ЭнергоАудит» 160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, офис 202 |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение качества жизни населения Соликамского ГО за счет обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры округа |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Снижение временных затрат жителей округа на совершение транспортных корреспонденций. 2. Повышение безопасности дорожного движения в округе. 3. Снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду. 4. Развитие условий для немоторизированных способов передвижения. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Задачи программы | Наименование Целевого показателя (индикатора), ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
|  | 1.Снижение временных затрат жителей округа на совершение транспортных корреспонденций. 2.Повышение безопасности дорожного движения в округе. 3.Снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду. 4. Развитие условий для немоторизированных способов передвижения. | Число транспортно-пересадочных узлов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Число остановочных площадок | 168 | 171 | 173 | 180 |
|  |  | Парковочное пространство, мест | 220 | 225 | 230 | 240 |
|  |  | Доля пешеходных переходов, дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % | 65,0 | 67,0 | 68,0 | 70,0 |
|  |  | Число велодорожек, м2 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 |
|  |  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  |  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Ремонт автомобильных дорог, км | 4,5 | 11,8 | 5 | 10 |
|  |  | Строительство автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
|  |  | Число зарегистрированных ДТП | 100 | 95 | 93 | 90 |
|  |  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 19 | 20 | 21 | 24 |
|  |  | Количество светофор Т7 на УДС, шт. | 34 | 36 | 38 | 40 |
|  |  | Количество нанесенной дорожной разметки, т.м2 | 23,0 | 23,2 | 23,8 | 25,0 |
|  |  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 320 | 320 | 340 | 340 |
|  |  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  |  | Число лодочных станций | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 – 2031 годы. Программа на этапы не подразделяется |  |  |  |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: 1) мероприятия по развитию инфраструктуры общественного транспорта; 2) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения; 3) мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта; 4) мероприятия по развитию сети дорог Соликамского округа; 5) мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объём финансирования – 13 256 500,0 тыс. руб. Источники финансирования: федеральный, региональный, местный бюджет, привлечение средств внебюджетных источников. Объемы финансирования уточняются после утверждения бюджетов Соликамского городского округа и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |

### Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения Пермского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Соликамского городского округа в структуре пространственной организации Пермского края.

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный её уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития муниципального образования и района в целом.

Пермский край — субъект Российской Федерации площадью 160,2 км2, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр края — город Пермь.

Край находится в восточной части Восточно-Европейской равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала, в бассейне реки Кама. Граничит на севере с Республикой Коми, на востоке со Свердловской областью, на юге с Башкортостаном, на западе с Удмуртией, на северо-западе с Кировской областью.

Пермский край образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый субъект Федерации. Историческим предшественником региона была образованная в 1796 году Пермская губерния, которой в свою очередь, предшествовала Пермь Великая.

Административно в состав Пермского края входят города краевого, районного значения, административные, городские районы, закрытое административно-территориальное образование, рабочие посёлки, сельские населённые пункты, округ как административно-территориальная единица с особым статусом.

По территории Пермского края проходят федеральные автомобильные трассы: Р-242 (Пермь – Екатеринбург), Р-243 (Кострома - Шарья - Киров – Пермь), М-7 (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа). Протяжённость железных дорог 1574 км (2012). По территории края с запада на восток проходят 2 участка Транссибирской магистрали: на самом юге - Казанский (Москва - Казань - Екатеринбург), в центральной и южной частях - Горьковский (Москва - Нижний Новгород - Киров - Пермь - Екатеринбург). Действуют также: старейшая на Урале Горнозаводская ж.д. (Пермь - Чусовская - Горнозаводск - Нижний Тагил - Екатеринбург), ж.д. линия Соликамск - Кизел - Чусовская - Лысьва - Дружинино (Свердловская обл.).

Протяженность автомобильных дорог на территории края с твёрдым покрытием 18,9 тыс. км. Через Пермский край проходят участки автомобильных дорог федерального значения Р242 «Пермь-Екатеринбург», Р243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», и автомобильной дороги А153 «Нытва – Кудымкар».

По территории края проходят 8 крупных нефтепроводов (в том числе Сургут - Полоцк; общая протяжённость около 1,2 тыс. км), 19 магистральных газопроводов (в том числе Уренгой - Центр, Уренгой - Помары - Ужгород; около 8,0 тыс. км с учётом отводов).

Основная водная артерия - р. Кама, на которой расположены 2 гидроузла с судоходными шлюзами - Пермский (Камский) и Чайковский (Воткинский). Регулярное судоходство по реке в пределах края осуществляется на протяжении 621 км.

На территории Пермского края в г. Пермь находится международный аэропорт «Большое Савино».

Соликамский городской округ –  муниципальное образование со статусом городского округа в составе Пермского края России. Административный центр — город Соликамск.

В 2004 году было образовано муниципальное образование городского округа город Соликамск, в который вошёл единственный населённый пункт — город Соликамск.

В 2018 г. было принято решение об объединении сельских поселений, входивших ранее в состав Соликамского муниципального района, с Соликамским городским округом. Муниципальное образование Соликамский муниципальный район было упразднено. В 2021 году упразднён посёлок Усть-Сурмог.

В 2021 г. в состав Соликамского городского округа входят 58 населённых пунктов, объединённых в единое муниципальное образование – Соликамский городской округ.

Округ расположен в краевой зоне Восточно-Европейской равнины на территории Предуральского краевого прогиба у левых притоков Камы — рек Усолки и Боровой. Конечная железнодорожная станция Соликамск по линии Чусовая — Соликамск. Расстояние до краевого центра — 202 км (по автодороге).

2.2. Социально-экономическая характеристика Соликамского городского округа, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Соликамский городской округ занимает площадь 5586,9 кв. км (2,8% от территории Пермского края). Площадь города Соликамск составляет 166,55 кв. км.

Социально-экономическая и градостроительная деятельность на территории Соликамского городского округа характеризуется положительной динамикой развития основных секторов экономики и в целом ростом основных индикаторов, отражающих уровень жизни населения, стабильным функционированием основных предприятий и учреждений городского округа.

Стратегической целью администрации городского округа является повышение качества жизни населения за счет бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности бюджета.

Территориальное и инфраструктурное развитие городского округа осуществляется в соответствии с Генеральным планом Соликамского городского округа, утвержденным решением Соликамской городской Думы от 28 июля 2021 г. № 950.

Дорожная сеть Соликамского городского округа является важным элементом его инфраструктуры. Отдаленность микрорайонов друг от друга и разобщенность жилых и производственных зон усложняют содержание дорожной сети. Через город проходит большое количество транзитного транспорта, значительную долю которого составляют большегрузные лесовозы. Развитие дорожной сети и логистики города призвано более рационально обеспечить связь между районами города, повысив мобильность населения и увеличив эффективность грузо- и пассажироперевозок.

На территории городского округа осуществляется деятельность по перевозке пассажиров и багажа. Маршрутная сеть города охватывает население регулярным автобусным сообщением. Администрацией городского округа продолжается работа по оптимизации маршрутной сети, осуществляется мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, организована мера социальной поддержки обучающимся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций Соликамского городского округа на оплату проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пределах города Соликамска.

Создание городского пространства, отвечающего современным требованиям комфортности и удобства, является приоритетной задачей муниципалитета.

Анализ экономической ситуации

Промышленное производство - важнейший сектор экономики Соликамского городского округа. Работа промышленного комплекса оказывает непосредственное влияние на развитие сопутствующих секторов экономики и в значительной степени определяет реальные возможности решения основных социально-экономических задач.

На территории Соликамского городского округа осуществляют деятельность 1186 предприятий и организаций, из них градообразующие предприятия - это структурные подразделения ПАО «Уралкалий», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод», АО «Соликамский завод «Урал», структурные подразделения ПАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». В базе данных статистического регистра зарегистрировано 1789 индивидуальных предпринимателей.

- Основная продукция, выпускаемая промышленностью Соликамского городского округа: калий, магний и бумага. Основу экономики  сельских территорий Соликамского городского округа составляет добывающая промышленность и сельское хозяйство.

Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса.

Деятельность малого и среднего бизнеса направлена, прежде всего, на решение следующих задач: создание новых рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Малые и средние предприятия обеспечивают занятость порядка 30% всего трудоспособного населения городского округа. Средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 40% от уровня среднемесячной заработной платы в целом по городскому округу.

В 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 3205 ед., темп роста – 94,7%.

На сегодняшний день, в городском округе практически во всех отраслях экономики присутствуют малый и средний бизнес. Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего бизнеса занимает деятельность в сфере  торговли и строительства – 40%.

Вирусно-экономический кризис, начавшийся в 2020 году, ограничительные меры, действующие в настоящий момент, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, препятствовали развитию экономики в прежних темпах.

Темпы роста основных индикаторов социально-экономического развития Соликамского городского округа к предыдущему году составили:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг – 57 858,3 млн.руб., темп роста – 96,6%;

инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) – 11 021,6 млн. руб., темп роста – 84,6%;

среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) – 42 673,5 руб., темп роста – 104,4%;

среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)  – 31 243 человека, темп роста – 98,6%;

уровень безработицы – 1,16% (2019г. – 0,91%);

численность зарегистрированных безработных на конец года – 656 человек, темп роста – 127,6%.

Анализ тенденций социально-экономического развития и принимаемые меры по реализации приоритетных направлений экономической политики позволяют предположить положительную динамику основных индикаторов социально-экономического развития.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения Соликамского городского округа на 2021 год составляет 107 742 человек. Численность населения города Соликамск на 2021 год – 91 959 человек.

Анализ транспортной инфраструктуры

В настоящее время внешние транспортные связи Соликамского городского округа осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Направления всех основных транспортных сообщений (железнодорожного, автомобильного и водного) проходят по центральной  части Березниковско - Соликамского промышленного узла и пересекают его с юга на север. Железнодорожная магистраль Чусовская – Соликамск проходит по территории Березниковско - Соликамского промышленного узла с восточной стороны, которая разветвляется  на два направления Яйва – Березники – Сортировочная (посёлок Железнодорожный) и Яйва – Соликамск.

Основные недостатки существующей транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа являются:

- слабое развитие инфраструктуры, в том числе низкая плотность автомобильных дорог;

- высокая доля автомобильных дорог (53%), не соответствующих нормативным требованиям, низкое качество автомобильных дорог;2,5

- отсутствие устойчивой транспортной связи между территориями, расположенным по разным берегам р. Камы;

- сложная	транспортная	доступность	отдельных населенных пунктов;

- отсутствие транспортного обхода Соликамского городского округа для пропуска транзитного автотранспорта;

- низкий уровень развития речных транспортных коммуникаций.

Автодорожная сеть Соликамского городского округа развита слабо. В северном направлении округ соединен с Красновишерским и Чердынским округами автомобильной дорогой регионального значения 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск – Красновишерск». В южном направлении округ соединен посредством автомобильной дороги регионального значения 57 ОП РЗ 57К-0001 «Кунгур-Соликамск» с крупным автомобильным узлом – городом Березники, от которого имеет выход на город Александровск  Александровского муниципального округа, Добрянский городской округ, город Пермь, в направлении городского округа  Кудымкарский по автодороге 57 ОП РЗ 57К-0070 «Березники – Кудымкар – гр. Кировской области» округ соединен с Косинским районом.

Востребованными направлениями междугороднего пассажирского движения являются город Березники (33 км) и город Пермь (202 км).

Дороги федерального, межмуниципального значения, проходящие в границах округа, отсутствуют. Список дорог регионального значения, проходящих в границах Соликамского городского округа, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Автомобильные дороги регионального значения

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| «Соликамск – Красновишерск» | 51,778 | усовершенствованный капитальный |
| «Обход г. Соликамска» | 5,043 | усовершенствованный капитальный |
| «Чертёж – Тюлькино – Вильва» | 15,253 | усовершенствованный капитальный |
| «Чертёж – Тюлькино – Вильва» | 8,341 | переходный |
| «Левино-Никино» (уч. Касиб – «Коса-Соликамск» | 5,781 | переходный |
| «Левино – Никино» | 8,610 | усовершенствованный капитальный |
| «Коса - Соликамск» | 69,500 | переходный |
| «Кунгур - Соликамск» | 8,890 | усовершенствованный капитальный |
| ул.Мичурина | 1,701 | усовершенствованный капитальный |

В таблице 2.2 представлен перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов Соликамского городского округа.

Таблица 2.2

Автомобильные дороги местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов Соликамского городского округа

| Наименование дороги (направления) | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Соликамск - Половодово | 16,562 | усовершенствованный капитальный |
| Кунгур - Соликамск - Аэропорт | 4,910 | усовершенствованный капитальный |
| Кунгур - Соликамск - Родники | 3,000 | усовершенствованный капитальный |
| Кунгур - Соликамск - Чашкина | 1,700 | усовершенствованный облегченный |
| Кунгур - Соликамск - Усовский | 2,660 | усовершенствованный капитальный |
| Тохтуева - Села | 0,800 | переходный |
| Соликамск - Красновишерск - Жуланово | 0,489 | усовершенствованный облегченный |
| Чертёж - Тюлькино - Вильва - Керчевский | 12,900 | переходный |
| Чёрное - Лога | 4,710 | усовершенствованный облегченный |
|  | 1,775 | переходный |
| Чёрное - Сим | 0,380 | усовершенствованный облегченный |
|  | 37,961 | переходный |
| Сим-Красный Берег | 25,555 | переходный |
| Городище – Лобанова | 1,840 | переходный |
| РУ-3 – Лобанова | 0,270 | переходный |
| «Половодово - д. Попова - Останина» | 1,970 | переходный |
| Левино – Никино – Касиб | 1,700 | усовершенствованный облегченный, переходный |
| Вильва-Пегушино | 15,860 | переходный, простейший |
| «Чертеж-Тюлькино - Вильва» - Затон | 0,395 | переходный |
| «Чертеж-Тюлькино-Вильва-Керчевский»-д.Усть-Вишера | 0,995 | переходный |

В таблице 2.3 представлен перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих на территории населенных пунктов городского округа.

Таблица 2.3

Перечень автомобильных дорог местного значения,

проходящих на территории населенных пунктов Соликамского городского округа

| Наименование | Протяженность, км |  |  | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Соликамск |  |  |  |  |
| Переулок 1-й Ульянова (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая) | 0,120 |  |  | простейший |
| Переулок 1-й Карла Маркса | 0,164 |  |  | простейший |
| Переулок 1-й Коммунистический | 0,280 |  |  | простейший |
| Переулок 1-й Революции | 0,188 |  |  | простейший |
| Переулок 1-й Водников | 0,240 |  |  | простейший |
| Переулок 1-й Осипенко | 0,237 |  |  | простейший |
| Переулок 2-й Ульянова (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая д.152) | 0,162 |  |  | простейший |
| Переулок 2-й Коммунистический (от ул. Ульянова до ул. Фрунзе) | 0,625 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Переулок 2-й П.Осипенко | 0,168 |  |  | простейший |
| Переулок 2-й К.Маркса | 0,164 |  |  | простейший |
| Переулок 2-й Революции | 0,203 |  |  | простейший |
| Переулок 2-й Водников (с проулком от ул. Печерская до 1-го переулка Водников) | 0,210 |  |  | простейший |
| Переулок 4-й Водников | 0,320 |  |  | простейший |
| Переулок 3-й Водников (с проулком м/у 3 и 4 переулками Водников) | 0,431 |  |  | простейший |
| Автодорога от ул.20-летия Победы до ж/д вокзала | 0,356 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| внутриквартальная дорога вдоль домов 42-44 по ул. Мира | 0,136 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальный проезд м/у домами 48 и 50 по ул. Северная до д. 58 с выездом на ул. Северная | 0,135 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога вдоль д. 57 по пр. Юбилейный (ул. Северная д. 82) до д.55 | 0,146 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога вдоль д. 61 по ул. Матросова 61 до д/с | 0,143 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога вдоль д.61 по ул. Большевистская | 0,080 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога вдоль домов 12, 14, 16 по ул. Черняховского | 0,232 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога заезд к МАОУ «Гимназия №1» со стороны пр. Юбилейный | 0,065 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога м/у домами 6 и 10 бульвара Красный | 0,067 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога м/у домами 34 и 36 и вдоль дома 61 по ул. Большевистская (к тротуару у МАДОУ «ЦРР д/с № 30») | 0,240 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 137 до д. 150 ул. 20-летия Победы | 0,155 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 152 ул. 20-летия Победы, до дома 136 ул. Набережная | 0,258 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 159 по ул. 20-летия Победы | 0,049 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 13 к д. 17 и вдоль д.19 по пр. Юбилейный до ТП | 0,278 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 134 до д. 142 по ул. Калийная к МАДОУ «д/с № 43» | 0,140 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 3 по Соликамскому шоссе вдоль д.5 с выездом на Соликамское шоссе м/у домами 5 и 7 | 0,074 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 32 Красный бульвар до школы № 7 | 0,145 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 18 ул. Сильвинитовая до ТП с заездом к МАДОУ «д/с № 3» | 0,192 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 85 ул. 20-летия Победы до д. 83а ул. 20-летия Победы (к МАДОУ «ЦРР - д/с № 13) | 0,102 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д.138 ул. Калийная к МАДОУ «д/с № 43» | 0,098 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д.19 проспекта Ленина к д/с | 0,143 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д.24 бульвара Красный до д.30 проспект Ленина | 0,205 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д.46 ул. Северная к д.17 пр. Юбилейный | 0,166 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д.53 ул. Советская вдоль домов 93, 95 с выездом за д.99 по ул. Набережная | 0,261 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 25 пр. Ленина до д. 22 ул. Сильвинитовая | 0,356 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 180 по ул.20-летия Победы к д.160 ул. Набережная | 0,121 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от д. 7а ул.Кузнецова В.И. до д.3 по ул.Кузнецова В.И. | 0,187 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от бульвара Красный к д. 6 | 0,027 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от основной дороги проспект Ленина до д. 25 ул. Цифриновича | 0,230 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от основной дороги пр.Ленина до МАДОУ «ЦРР д/с № 14» вдоль дома 28 проспект Ленина | 0,130 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от проспекта Ленина, 31 к д/с МАДОУ «№ 12» | 0,065 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от пр. Строителей за д. 68 (ТЦ «Меркурий») до д.72 по ул. Северная | 0,139 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ТП до д. 28 ул. пр. Ленина | 0,156 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ТП к д. 31 ул. Цифриновича с выездом на основную дорогу | 0,330 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Калийная до дома ул. Демьяна Бедного, 3, между домов ул. Демьяна Бедного 3, 5, 7 | 0,111 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. 1 мая, вдоль домов 115, 117 до д. 113 по ул. Набережная | 0,091 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. 20-летия Победы д. 188 вниз до ул. Привокзальная д. 12а | 0,281 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Всеобуча вдоль ТЦ Космоса к ТЦ «Бисмарк-1» с выходом на ул. 20-летия Победы | 0,192 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Калийная, 178 с другой стороны до ул. 20-летия Победы | 0,175 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Калийная,178 до дома 191 ул. 20-летия Победы | 0,141 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Коминтерна вдоль домов 16,18 до ул. 20-летия Победы,167, в т.ч. парковка 120 кв.м | 0,130 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Коминтерна до д № 133а по ул. Набережная | 0,100 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Коминтерна между д. 10 и д.12 до МАДОУ «д/с № 9» | 0,051 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Коминтерна между домами № 2, 4 с выездом на Соликамское шоссе м/у дд.3 и 5 | 0,149 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Матросова, 53, до ул. Молодежная, 9а | 0,266 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Матросова между домами 53б и 53 до Д/с № 45, вдоль д. № 55 с выездом на ул. Матросова | 0,247 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Молодежная, 20 до ул. Молодежная, 24 с 2-х сторон | 0,301 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Молодежная, 27 до д. 9в | 0,244 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Набережная д. 168 до д. 12 ул. Привокзальная | 0,068 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Набережная д. 168 до д. 14 ул. Привокзальная | 0,202 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Набережная д. 183 до д. 16 ул. Привокзальная | 0,153 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Преображенского вдоль д.14 до д. 1 | 0,101 |  |  | усовершенствованный |
| внутриквартальная дорога от ул. Преображенского вдоль домов 9,11 до входа в МАДОУ «д/с №3» | 0,085 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Пушкина отворот к д/с №6 | 0,038 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Розы Люксембург, 24 до ул. Большевистская, 55 | 0,246 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Розы Люксембург,17 до ул. Белинского, 16 | 0,251 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Северная д.44 к МАДОУ «д/с № 30» | 0,195 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Северная между дд.29 и 31 к д. 10 по ул. Матросова с выездом до ул. Большевистская | 0,385 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Сильвинитовая м/у д. 22 и д. 24 до МАДОУ «д/с № 12» и вдоль МАДОУ «д/с № 12» до МАОУ «СОШ № 9» | 0,210 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул.20- летия Победы д. 194 вдоль дома и до конца д. 198 | 0,112 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Коминтерна до ул. Расковой д.10 | 0,134 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Культуры д.18, до ул.3-й Пятилетки, 11 | 0,135 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Культуры, до Культуры, 19 | 0,101 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Розы Люксембург, 25 до ул. Матросова, 36 | 0,301 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога от ул. Цифриновича до детского МАДОУ «ЦРР д/с №14» (вдоль МАОУ «СОШ №7») | 0,146 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога по ул.20-летия Победы, от д. 154 до д. 150 | 0,160 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Северная м/у д. 15 и 23 к д. 21 | 0,070 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Северная от д. 76 до д. 78 | 0,133 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Добролюбова 28, 30, 32, 34, 36, 38 | 0,250 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Матросова до ул. Большевистская, 52а | 0,156 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Матросова до ул. Володарского, 8а | 0,209 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Матросова от д. 57 до д. 59б | 0,125 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Большевистская, 39а, Розы Люксембург, 6а, Володарского, 19 (м/у домами) | 0,174 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Добролюбова, 19 до ул. Большевистская, 26 | 0,144 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Ижевская (от ул. Большевистской до ул. Культуры) | 0,316 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Матросова 6 до ул. Степана Разина (за ТЦ «Орбита») | 0,180 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Матросова, 2 к ул. Степана Разина, 13а | 0,100 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная, 21, 21а, 21б | 0,153 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная, 3а до ул. Молодежная | 0,081 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная, 7 до ул. Молодежная | 0,097 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная, 9 до ул. Молодежная | 0,083 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная от д. 39 до д. 9б | 0,352 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Молодежная от д. 5а до д. 9 | 0,147 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Черняховского, 31 до Розы Землячки, 20 | 0,145 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальная дорога ул. Черняховского, 27 до ул.3-й Пятилетки, 25 | 0,124 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальный заезд от д. 140 вдоль домов 140-144 по ул. Калийная к школе № 4 | 0,168 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| внутриквартальный проезд от д.43 ул. Северная до ул. Степана Разина, д.60 (детская поликлиника) | 0,160 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| дорога в сторону РУ-3 | 6,292 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| дорога от водонапорной башни до разворотной автобусной площадки «п.Мишарино» | 0,380 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| дорога от ул. Всеобуча к полигону ТБО | 0,590 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| дорога от ул.Сосновая до дороги в сторону п.Мишарино | 1,923 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| дороги в поселке Мишарино | 0,624 |  |  | простейший |
| заезд от д.22 ул. Урицкого | 0,035 |  |  | простейший |
| заезд от а/д «Обход г.Соликамска» со стороны АЗС к ул. Такелажная | 0,116 |  |  | простейший |
| Красный бульвар от ул. Сильвинитовая до ул. Цифриновича | 0,862 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| Лесной поселок (от ул. Энергетиков) | 0,415 |  |  | простейший переходный |
| объездная дорога в м-не Клестовка (за автомойкой с выходом на ул. Цифриновича | 1,163 |  |  | простейший, переходный |
| объездная дорога от ул. Цифриновича до д. Малое Городище | 0,775 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Объездная дорога от ул. Культуры до ул. Энергетиков | 1,025 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| Переулок 1-й Карналлитовый до ул. Моховая, 99 | 0,289 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 2-й Пихтовый | 0,140 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 2-й Карналлитовый до ул. Моховая, 75 | 0,419 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 3-й Пихтовый | 0,140 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 3-й Карналлитовый до ул. Моховая, 48 | 0,366 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 5-й Карналлитовый до ул. Моховая, 39 | 0,522 |  |  | простейший, переходный |
| Переулок 6-й Карналлитовый до д.2б ул. Зеленая | 0,237 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 7-й Карналлитовый до переулка Моховой | 0,468 |  |  | простейший переходный |
| Переулок Шахтеров | 0,070 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 1-го Мая | 0,102 |  |  | простейший переходный |
| Переулок 1-й Пихтовый | 0,135 |  |  | простейший переходный |
| Переулок Октябрьской (от пер. Рыбацкий до 1-го пер. Ульянова) | 0,270 |  |  | простейший переходный |
| Переулки от ул. Калийная до ул. Пушкина (6 шт.) | 0,642 |  |  | простейший |
| Переулок Боровой | 0,248 |  |  | простейший |
| Переулок Васильевский | 0,130 |  |  | переходный |
| Переулок Волжский | 0,168 |  |  | простейший |
| Переулок Газеты Звезда | 0,186 |  |  | переходный |
| Переулок Горина | 0,256 |  |  | простейший |
| Переулок Горный | 0,221 |  |  | простейший |
| Переулок Камский от ул.Ульянова до ул.Октябрьская | 0,274 |  |  | переходный |
| Переулок Ладкина | 0,179 |  |  | простейший |
| Переулок м/у д. 13 и 24 ул. Сибирская | 0,110 |  |  | простейший |
| Переулок Магниевиков | 0,190 |  |  | переходный |
| Переулок Моховой | 0,346 |  |  | простейший |
| Переулок от д. 52 ул. Максима Горького до д.61. ул. Чапаева | 0,135 |  |  | простейший |
| Переулок от д.32 ул. Максима Горького до д.15 ул. Седова | 0,570 |  |  | простейший |
| Переулок от ул. Гражданская, 26а до ул. Моховая | 0,250 |  |  | простейший |
| Переулок от ул. Максима Горького до ул. Полевая | 0,642 |  |  | простейший |
| Переулок от ул. Гражданская к пер. Моховой, д.7 | 0,290 |  |  | простейший |
| переулок от ул.Радищева до ул.Зеленая | 0,142 |  |  | простейший |
| переулок Речников | 0,359 |  |  | простейший |
| переулок Рыбацкий | 0,227 |  |  | переходный |
| переулок ул. Крупской | 0,095 |  |  | простейший |
| переулок ул. Луначарского | 0,164 |  |  | простейший |
| переулок ул. Тимирязева (от д.1 до д.3д) | 0,250 |  |  | простейший |
| переулок ул. Фрунзе (от д.50 до д.60 ул. Фрунзе) | 0,109 |  |  | простейший |
| переулок Школьный | 0,307 |  |  | простейший |
| пл. Ладкина |  |  |  | усовершенствованный капитальный |
| пл. Ленина |  |  |  | усовершенствованный капитальный |
| Подъездная дорога к ГИБДД | 0,208 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Подъездная дорога к дому № 75 по ул. Чапаева | 0,148 |  |  | переходный |
| Подъездная дорога к дому № 83 по ул. Чапаева | 0,067 |  |  | переходный |
| Подъездная дорога к ЗАГСу | 0,300 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Подъездная дорога к суду (ул. 1-го Мая от ул. 20-летия Победы) | 0,078 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Поселок «Командировка» | 0,428 |  |  | простейший |
| пр.Строителей | 1,278 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| проспект Ленина | 2,332 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| проспект Юбилейный (от ул. Большевистская до пр. Строителей) | 0,715 |  |  | переходный |
| проулок от ул. Гражданская до Радищева д.46 | 0,046 |  |  | переходный |
| проулок от ул. Ладкина д. 70 до ул. Лесная д.127 | 0,138 |  |  | простейший |
| проулок от ул. Пархоменко д.41 до ул. Шахтеров д.27 | 0,188 |  |  | переходный |
| проулок ул. Крылова (от ул. Большевистская до д.54) | 0,082 |  |  | переходный |
| проулок ул. Лесная (от д.125 к д.108 ул. Лесная) | 0,116 |  |  | переходный |
| проулок ул. Транспортная (м/у д.9) | 0,044 |  |  | простейший |
| Соликамское шоссе | 1,307 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. 1-го Мая | 1,082 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. 20-летия Победы | 5,037 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. 2-я Бабушкина (от ул. Пушкина до д.2) | 0,797 |  |  | переходный |
| ул. 2-я Ватутина с переулком | 0,664 |  |  | переходный простейший |
| ул. 2-я Лермонтова | 0,370 |  |  | простейший |
| ул. 2-я Набережная | 0,548 |  |  | переходный |
| ул. 2-я Репина (с выездом на ул. Репина) | 0,247 |  |  | переходный |
| ул. 2-я Серова | 0,120 |  |  | переходный |
| ул. 3-й Пятилетки | 0,953 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. 40 лет Октября | 0,677 |  |  | простейший |
| ул. 4-й Пятилетки | 0,301 |  |  | простейший |
| ул. А.И. Осокина | 1,966 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Бабушкина | 1,151 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Белинского | 0,430 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Большевистская | 2,645 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Боровая (от ул. Фрунзе до ул. Коммунистическая) | 0,368 |  |  | простейший |
| ул. Бумажников от ул. Культуры до ул. Черняховского | 1,031 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Валежная (ул. Добролюбова до ул Некрасова) | 0,359 |  |  | переходный |
| ул. Васильевская | 0,139 |  |  | переходный |
| ул. Ватутина | 1,844 |  |  | переходный |
| ул. Владимирская | 0,369 |  |  | переходный |
| ул. Водников | 1,150 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Волжская | 0,530 |  |  | переходный |
| ул. Володарского | 1,720 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Волочаевская | 0,319 |  |  | переходный |
| ул. Восточная | 0,784 |  |  | переходный |
| ул. Всеобуча | 7,074 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Высотная | 0,719 |  |  | переходный |
| ул. Газеты Звезда | 1,268 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Гастелло | 0,755 |  |  | переходный |
| ул. Гвардейская | 1,433 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Герцена | 0,707 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Гоголя | 1,774 |  |  | переходный |
| ул. Горняков | 0,336 |  |  | простейший |
| ул. Гражданская | 1,229 |  |  | переходный |
| ул. Демьяна Бедного | 0,348 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Дальняя | 0,559 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Докучаева | 1,063 |  |  | переходный простейший |
| ул. Дубравная | 1,174 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Добролюбова | 2,180 |  |  | усовершенствованный переходный простейший |
| ул. Достоевского | 0,220 |  |  | простейший |
| ул. Железнодорожная | 3,813 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Зои Космодемьянской | 0,489 |  |  | переходный |
| ул. Заводская | 0,249 |  |  | переходный |
| ул. Заречная | 1,356 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Зеленая (Карналлитово) | 0,722 |  |  | переходный |
| ул. Зеленая (Северная часть города от ул. Большевистской до ул. Добролюбова) | 0,253 |  |  | переходный |
| ул. Знаменская | 0,460 |  |  | переходный |
| ул. Карла Либкнехта | 1,087 |  |  | переходный |
| ул. К. Цеткин | 0,642 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Карла Маркса | 1,542 |  |  | переходный |
| ул. Калийная | 1,433 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Калинина | 0,556 |  |  | усовершенствованный облегченный переходный |
| ул. Карналлитовая | 3,723 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Кирова | 1,022 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Карпинского | 0,286 |  |  | простейший |
| ул. Ключевая | 0,368 |  |  | переходный |
| ул. Коминтерна | 0,911 |  |  | усовершенствованный капитальный, переходный |
| ул. Коммунальная (от ул. Революции до ул. Ватутина) | 0,411 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Коммунаров | 0,766 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Коммунистическая | 4,638 |  |  | усовершенствованный капитальный, переходный, простейший |
| ул. Комсомольская (от ул. Северная до ул. Матросова) | 0,355 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Кооперативная | 0,610 |  |  | переходный |
| ул. Котовского с 3-мя проулками (от ул. Степана Разина до 2-го пер. Коммунистической | 2,135 |  |  | переходный |
| ул. Красная (от ул. Челюскинцев до ул. Энгельса) | 0,108 |  |  | простейший |
| ул. Красноармейская | 0,684 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| Ул. Крупская | 2,746 |  |  | переходный |
| ул. Крылова (от пр. Юбилейный до д.54) | 0,162 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Кузнецова В.И. | 0,446 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Культуры | 1,257 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Кутузова от ул. Пермская до а/остановки школьного автобуса у д. 55 ул. Металлургов | 0,510 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Льва Толстого | 0,440 |  |  | переходный |
| ул. Ладкина (от ул. Ульянова до ул. Фрунзе) | 0,710 |  |  | переходный |
| ул. Лермонтова | 0,472 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 1,561 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Литейная | 0,232 |  |  | переходный |
| ул. Ломоносова | 1,945 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Луначарского | 1,590 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Максима Горького | 1,026 |  |  | переходный |
| ул. Магниевиков | 0,422 |  |  | переходный |
| ул. Малая с проулком | 0,428 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Матросова | 2,489 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Маяковского (от ул. Лесная до ул. Тельмана) | 0,400 |  |  | переходный |
| ул. Межевая (от ул. Лесная до уд. Нагорная) | 0,291 |  |  | переходный |
| ул. Менделеева (от а/д "Соликамск-Красновишерск" до стоянки у ГИБДД | 0,338 |  |  | переходный |
| ул. Металлургов | 0,528 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 3,784 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Мичурина | 0,201 |  |  | переходный |
| ул. Молодежная | 2,229 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Мостовая (от ул. Нагорная до ул. 4-го переулка Водников) | 0,375 |  |  | переходный |
| ул. Моховая с проулком | 2,174 |  |  | переходный |
| ул. Набережная | 3,483 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Нагорная (от ул. Мостовая до ул. Межевая) | 0,873 |  |  | переходный |
| ул. Нахимова (4-й переулок от ул. Карналлитовая до ул. Моховая, 63) | 0,586 |  |  | усовершенствованный облегченный, переходный |
| ул. Некрасова (от ул. Полины Осипенко до ул. Валежная) | 0,455 |  |  | переходный |
| ул. Новая | 0,363 |  |  | простейший |
| ул. Олега Кошевого | 0,351 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Овражная (от ул. Бабушкина до ул. Клары Цеткин) | 0,127 |  |  | простейший |
| ул. Октябрьская | 2,449 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Островского (от ул. Правды до д.1а) | 0,762 |  |  | переходный простейший |
| ул. Парижской Коммуны | 1,751 |  |  | усовершенствованный облегченный переходный |
| ул. П.Осипенко | 1,362 |  |  | переходный |
| ул. Павлова | 0,110 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Панова | 0,570 |  |  | переходный |
| ул. Парковая (от ул. Водников до ул. Почтовая) | 0,154 |  |  | переходный |
| ул. Панфилова | 0,926 |  |  | переходный |
| ул. Пархоменко | 0,413 |  |  | простейший |
| ул. Перекопская | 0,756 |  |  | усовершенствованный облегченный переходный |
| ул. Пермская | 2,675 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Песчаная (от ул. Чернышевского до ул. Подгорная) | 0,243 |  |  | переходный |
| ул. Печерская | 1,016 |  |  | переходный |
| ул. Пионерская | 0,180 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Пихтовая | 0,678 |  |  | переходный |
| ул. Плеханова (от ул. Мира к д.2) | 0,460 |  |  | усовершенствованный облегченный, переходный |
| ул. Подгорная | 0,285 |  |  | переходный |
| ул. Подгорная 2 | 0,117 |  |  | переходный |
| ул. Подгорная 3 | 0,191 |  |  | переходный |
| ул. Полевая | 1,550 |  |  | переходный простейший |
| ул. Полярная (от ул. Пушкина до ул. Ломоносова) | 0,128 |  |  | простейший |
| ул. Поселковая (от ул. Фрунзе до ул. Коммунистическая) | 0,423 |  |  | простейший |
| ул. Почтовая (от ул. Фрунзе до ул. Парковая) | 0,175 |  |  | простейший |
| ул. Правды | 0,463 |  |  | переходный |
| ул. Преображенского | 0,348 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Привокзальная | 1,151 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Пролетарская | 0,331 |  |  | переходный |
| ул. Пугачева | 0,859 |  |  | переходный |
| ул. Пушкина | 2,347 |  |  | переходный |
| ул. Р. Землячки от ул. Энергетиков до ул. Большевистской | 0,506 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Р. Люксембург от ул. Ст. Разина до ул. Черняховского | 0,713 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Рабочая | 0,184 |  |  | переходный |
| ул. Радищева (от ул. Гражданская до д.19) | 0,558 |  |  | переходный |
| ул. Расковой от ул. Пушкина до ул. Коминтерна | 0,308 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Революции | 1,826 |  |  | усовершенствованный капитальный переходный |
| ул. Репина | 0,808 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Решетникова | 0,137 |  |  | переходный |
| ул. Рязанцева | 0,780 |  |  | переходный |
| ул. Сергея Лазо | 0,807 |  |  | переходный |
| ул. Садовая | 0,095 |  |  | переходный |
| ул. Санаторная | 0,341 |  |  | переходный |
| ул. Свердлова | 0,674 |  |  | переходный |
| ул. Свободы с 6-ю проулками | 1,196 |  |  | переходный |
| ул. Северная | 1,694 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Седова | 0,960 |  |  | переходный |
| ул. Селенская (от д.27 до 3-го переулка Водников) | 0,513 |  |  | переходный |
| ул. Серединная (от ул. Ломоносова до ул. Ватутина) | 0,209 |  |  | переходный |
| ул. Серова (от ДК СМЗ до ул. 3-я Подгорная) | 1,053 |  |  | переходный |
| ул. Сибирская с проулком к д.10 | 1,249 |  |  | переходный |
| ул. Сильвинитовая | 0,598 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Славы | 0,561 |  |  | переходный, простейший |
| ул. Советская | 1,448 |  |  | усовершенствованный переходный простейший |
| ул. Совхозная | 0,268 |  |  | простейший |
| ул. Солеваров | 0,197 |  |  | простейший |
| ул. Соликамская | 0,452 |  |  | переходный |
| ул. Сосновая | 0,320 |  |  | простейший |
| ул. Спортивная | 0,877 |  |  | переходный |
| ул. Степана Разина | 2,168 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Станиславского | 0,370 |  |  | переходный |
| ул. Степная | 0,169 |  |  | переходный |
| ул. Строительная (от ул. Добролюбова до ул. Сосновая) | 0,466 |  |  | простейший |
| ул. Суворова | 1,368 |  |  | переходный |
| ул. Такелажная | 0,207 |  |  | простейший |
| ул. Театральная | 0,490 |  |  | переходный |
| ул. Тельмана (от ул. Полины Осипенко до ул. Маяковского) | 0,618 |  |  | переходный |
| ул. Тимирязева (с проулком) | 0,653 |  |  | переходный |
| ул. Тихая (проезд от ул. Зеленая к д.18) | 0,105 |  |  | переходный |
| ул. Транспортная | 0,543 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Труда (от ул. Всеобуча до ул. Советская) | 0,252 |  |  | переходный |
| ул. Трудовая (от ул. Набережная д.131 до ул. Репина) | 0,341 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Ульянова | 3,046 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Уральская | 0,526 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Урицкого | 0,751 |  |  | усовершенствованный |
| ул. Фрунзе | 1,957 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Халтурина | 1,112 |  |  | переходный |
| ул. Хальзунова | 0,254 |  |  | простейший |
| ул. Хальзунова 2 (от ул. Хальзунова до ул. Подгорная) | 0,230 |  |  | простейший |
| ул. Хасановская | 0,226 |  |  | простейший |
| ул. Цифриновича | 0,586 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Чапаева | 2,820 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Челюскинцев (от ул. Серова до ул. Спортивная) | 0,392 |  |  | простейший |
| ул. Чернышевского (от ул. Спортивная до ул. Песчаная) | 0,438 |  |  | простейший |
| ул. Черняховского | 3,120 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Чехова | 0,999 |  |  | простейший, переходный |
| ул. Чкалова | 2,032 |  |  | усовершенствованный переходный |
| ул. Шахтеров | 1,024 |  |  | переходный |
| ул. Шевченко (от ул. Пермская до д. № 2) | 1,030 |  |  | простейший |
| ул. Школьная | 0,915 |  |  | переходный |
| ул. Энгельса (от ул. Спортивная до ул. Серова) | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. Энергетиков | 4,340 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| ул. Южная | 0,650 |  |  | переходный |
| участок дороги от АЗС № 49 до ж/д переезда в сторону порта | 0,130 |  |  | усовершенствованный капитальный |
| участок дороги от д.32 ул. Мира до ул. Правды | 0,157 |  |  | простейший |
| участок дороги от д.95 по ул. Пермская до д. 53 по ул. Металлургов | 0,490 |  |  | простейший |
| участок дороги от П. Коммуны до ул. 20-летия Победы, д.79 | 0,532 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| участок дороги от разворотной автобусной площадки до поселка Мишарино | 0,321 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| участок дороги от ул. Кузнецова В.И. вдоль д.8 к ул. Калийная | 0,238 |  |  | переходный |
| участок дороги от ул. Мира до ул. Правды | 0,165 |  |  | простейший |
| участок дороги по ул. Урицкого от ул. Белинского до ГПБОУ «Соликамский горно-химический техникум» | 0,096 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| п. Красный Берег |  |  |  |  |
| пер. Лесной | 1,000 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 0,900 |  |  | переходный |
| ул. Кузнецова В.И. | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Речная | 1,000 |  |  | простейший |
| ул. Заречная | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Молдавка | 0,100 |  |  | простейший |
| ул. Школьная | 1,200 |  |  | переходный |
| пер. Школьный | 0,400 |  |  | переходный |
| ул. Гагарина | 1,500 |  |  | переходный |
| ул. Комсомольская | 1,300 |  |  | переходный |
| пер. Комсомольский | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Таежная | 0,900 |  |  | переходный |
| ул. 30-лет Победы | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Аэродромная | 0,900 |  |  | переходный |
| ул. Охотничья | 0,600 |  |  | простейший |
| ул. Пионерская | 0,350 |  |  | простейший |
| ул. Набережная | 0,350 |  |  | простейший |
| п. Сим |  |  |  |  |
| ул. Южная | 1,100 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 1,000 |  |  | переходный |
| ул. Набережная | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Молодежная | 0,800 |  |  | переходный |
| ул. Таежная | 0,200 |  |  | простейший |
| ул. Садовая | 0,200 |  |  | простейший |
| ул. Центральная | 0,900 |  |  | переходный |
| ул. Северная | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Солнечная | 0,600 |  |  | простейший |
| ул. Лесная | 0,300 |  |  | переходный |
| ул. Новостроек | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Железнодорожная | 0,700 |  |  | простейший |
| с. Тохтуева |  |  |  |  |
| центральный въезд до площади по ул. Дружбы, ул. Дружбы | 0,540 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Зелёная | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Лесная | 0,170 |  |  | переходный |
| ул. Парковая | 0,300 |  |  | переходный |
| ул. Свободы | 0,580 |  |  | переходный |
| ул. 11 Пятилетки | 0,480 |  |  | переходный |
| ул. Северная | 5,500 |  |  | усовершенствованный облегченный, переходный |
| ул. Песчаная | 0,280 |  |  | простейший |
| ул. Труда | 0,520 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 2,220 |  |  | облегченный, переходный |
| ул. Новостройки | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. Майская | 0,670 |  |  | переходный |
| ул. Пермская | 1,000 |  |  | переходный |
| ул. Молодёжная | 1,730 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| ул. Студенческая | 2,000 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| д. Села |  |  |  |  |
| ул. Пионерская | 1,310 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 0,310 |  |  | переходный |
| ул. Уральская | 0,400 |  |  | переходный |
| ул. Советская | 0,930 |  |  | переходный |
| ул. Новая | 0,540 |  |  | переходный |
| ул. Сибирская | 0,400 |  |  | переходный |
| ул. Восточная | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. Строителей | 0,600 |  |  | переходный |
| ул. Рабочая | 1,400 |  |  | простейший |
| ул. Октября | 1,600 |  |  | переходный |
| ул. Соликамская | 0,700 |  |  | переходный |
| ул. Тихая | 0,590 |  |  | переходный |
| ул. Южная | 0,320 |  |  | переходный |
| ул. Солнечная | 0,200 |  |  | переходный |
| ул. Городская | 0,190 |  |  | переходный |
| ул. Боровская | 0,150 |  |  | переходный |
| ул. Березовая | 0,300 |  |  | переходный |
| ул. Сосновая | 0,280 |  |  | переходный |
| ул. Полевая | 0,440 |  |  | переходный |
| ул. Труда | 0,730 |  |  | переходный |
| ул. Селенская | 0,420 |  |  | переходный |
| ул. Российская | 0,700 |  |  | переходный |
| д. Чертёж |  |  |  |  |
| ул. Луговая | 0,380 |  |  | простейший |
| ул. Тихая | 0,410 |  |  | простейший |
| ул. Родниковая | 0,740 |  |  | простейший |
| ул. Центральная | 1,000 |  |  | переходный |
| ул. Речная | 0,360 |  |  | простейший |
| ул. Раздольная | 0,420 |  |  | переходный |
| ул. Дачная | 0,160 |  |  | простейший |
| ул. Сочинская | 0,800 |  |  | простейший |
| ул. Рябиновая | 0,350 |  |  | простейший |
| ул. Васильковая | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Пушкина | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. Ольховая | 0,350 |  |  | переходный |
| ул. Чехова | 0,320 |  |  | переходный |
| ул. Радужная | 0,580 |  |  | простейший |
| ул. Титова | 0,680 |  |  | переходный |
| ул. Гагарина | 0,480 |  |  | переходный |
| ул. Кедровая | 1,230 |  |  | переходный |
| ул. Крымская | 0,140 |  |  | переходный |
| ул. Серова | 0,470 |  |  | переходный |
| ул. Еловая | 0,074 |  |  | простейший |
| ул. Олимпийская | 0,160 |  |  | переходный |
| ул. Придорожная | 0,878 |  |  | переходный |
| ул. Нежинская | 0,200 |  |  | переходный |
| ул. Сиреневая | 0,240 |  |  | переходный |
| д. Чертеж ул. Дальняя | 0,330 |  |  | переходный |
| д. Чертеж ул. 50 лет Победы | 0,800 |  |  | переходный |
| д. Кокорино |  |  |  |  |
| ул. Кокорина | 0,460 |  |  | простейший |
| ул. Ключевая | 0,900 |  |  | простейший |
| ул. Соликамская | 1,600 |  |  | простейший |
| ул. Озёрная | 0,320 |  |  | простейший |
| ул. Парниковая | 0,700 |  |  | простейший |
| ул. 40 лет Победы | 0,630 |  |  | простейший |
| д. Кузнецова |  |  |  |  |
| ул. Речная | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Центральная | 0,800 |  |  | простейший |
| ул. Нагорная | 0,400 |  |  | простейший |
| с. Жуланово |  |  |  |  |
| ул. Нагорная | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Центральная | 1,000 |  |  | усовершенствованный облегченный, переходный |
| ул. Мира | 1,300 |  |  | простейший |
| центральный въезд | 0,600 |  |  | простейший |
| ул. Культуры | 1,000 |  |  | простейший |
| ул. Молодёжная | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. 9 Мая | 0,800 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Полевая | 0,500 |  |  | простейший |
| с. Половодово |  |  |  |  |
| ул. Красногвардейская | 1,322 |  |  | облегченный |
| ул. Горького | 1,033 |  |  | переходный |
| ул. Чкалова | 2,455 |  |  | переходный |
| ул. Заречная | 0,880 |  |  | облегченный |
| ул. Набережная | 1,201 |  |  | переходный |
| Ул .Восточная | 0,405 |  |  | переходный |
| ул. Южная | 0,544 |  |  | облегченный переходный |
| ул. Черняховского | 1,170 |  |  | облегченный переходный |
| ул. Октябрьская | 1,290 |  |  | простейший |
| ул. Мира | 0,342 |  |  | простейший |
| ул. Пушкина | 1,110 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 1,490 |  |  | облегченный переходный |
| ул. Санникова | 0,836 |  |  | облегченный переходный |
| ул. Садовая | 0,516 |  |  | переходный |
| ул. Полевая | 0,860 |  |  | переходный |
| с. Городище |  |  |  |  |
| пер. Мира | 0,350 |  |  | переходный |
| ул. Набережная | 0,660 |  |  | переходный |
| ул. Заречная | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Придорожная | 0,510 |  |  | переходный |
| ул. Солнечная | 0,840 |  |  | переходный |
| ул. Полевая | 0,860 |  |  | усовершенствованный облегченный переходный |
| ул. Школьная | 1,220 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 2,900 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| д. Малое Городище |  |  |  |  |
| ул. Дачная | 0,600 |  |  | усовершенствованный облегченный |
| п. Черное |  |  |  |  |
| ул. Первомайская | 0,900 |  |  | переходный простейший |
| ул. Звезды | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Дружбы | 0,530 |  |  | переходный |
| ул. Набережная | 0,480 |  |  | переходный |
| ул. Больничная | 0,240 |  |  | переходный |
| ул. Рабочая | 0,530 |  |  | переходный |
| ул. Новая | 0,440 |  |  | переходный |
| ул. Юбилейная | 0,310 |  |  | простейший |
| ул. Восточная | 0,260 |  |  | переходный |
| ул. Чапаева | 0,350 |  |  | переходный |
| ул. Фурманова | 0,560 |  |  | переходный |
| ул. Дачная | 0,590 |  |  | переходный |
| ул. Сосновая | 0,558 |  |  | переходный |
| ул. Молодежная | 0,360 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 0,583 |  |  | переходный |
| ул. Березовая | 0,190 |  |  | простейший |
| ул. Полевая | 0,343 |  |  | простейший |
| д. Лога |  |  |  |  |
| ул. Лесная | 1,626 |  |  | простейший |
| ул. Школьная | 0,178 |  |  | простейший |
| ул. Центральная | 0,639 |  |  | простейший |
| д. Попова-Останина |  |  |  |  |
| ул. Луговая, ул. Тихая, ул. Солнечная | 2,000 |  |  | простейший |
| д. Лобанова |  |  |  |  |
| ул. Нагорная | 0,807 |  |  | переходный |
| д. Тренина |  |  |  |  |
| ул. Дачная, ул. Фермерская | 2,000 |  |  | простейший |
| с. Осокино |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 1,400 |  |  | переходный |
| ул. Дальняя | 0,130 |  |  | простейший |
| ул. Нагорная | 0,680 |  |  | простейший |
| ул. Зеленая | 0,130 |  |  | простейший |
| ул. Заречная | 0,150 |  |  | простейший |
| ул. Лесная | 0,550 |  |  | простейший |
| д. Харюшина |  |  |  |  |
| ул. Нагорная | 0,781 |  |  | переходный |
| ул. Березовая | 0,521 |  |  | переходный |
| ул. Центральная | 1,230 |  |  | переходный |
| п. Тюлькино |  |  |  |  |
| ул. Набережная | 0,701 |  |  | переходный |
| ул. Первомайская | 0,884 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 0,943 |  |  | переходный |
| ул. Комсомольская | 0,800 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 1,545 |  |  | переходный |
| ул. Камская | 1,393 |  |  | переходный |
| ул. Новостройка | 0,530 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 1,073 |  |  | переходный |
| ул. Новая | 0,830 |  |  | переходный |
| ул. Коммунальная | 1,292 |  |  | переходный |
| с. В.Мошево |  |  |  |  |
| ул. Клубная |  | 0,900 |  | переходный |
| ул. Лесная |  | 0,839 |  | простейший |
| ул. Совхозная |  | 0,581 |  | простейший |
| ул. Набережная |  | 2,540 |  | переходный |
| ул. Советская |  | 0,506 |  | переходный |
| п. Затон |  |  |  |  |
| ул. Полевая |  |  | 0,280 | простейший |
| ул. Советская |  |  | 0,359 | переходный |
| ул. Северная |  |  | 0,282 | переходный |
| ул. Новая |  |  | 0,235 | переходный |
| ул. Школьная |  |  | 0,740 | переходный |
| ул. Набережная |  |  | 0,378 | переходный |
| ул. Садовая |  |  | 0,302 | простейший |
| пер. Зеленой |  |  | 0,200 | простейший |
| ул. Водников |  |  | 0,522 | переходный |
| д. Левина |  |  |  |  |
| ул. Дачная |  | 0,629 |  | простейший |
| ул. Центральная |  | 0,500 |  | простейший |
| ул. Зеленая |  | 0,500 |  | простейший |
| д. Ескина |  |  |  |  |
| ул. Мира |  | 1,2 |  | переходный |
| п. Н.Мошево |  |  |  |  |
| ул. Лесная |  | 0,413 |  | переходный |
| ул. Спортивная |  | 0,489 |  | простейший |
| ул. Ковалева |  | 0,474 |  | переходный |
| ул. Новая |  | 0,352 |  | простейший |
| пер. Лесной |  | 0,251 |  | переходный |
| п. Бараново |  | 2,500 |  | простейший |
| д. Усть-Вишера |  | 1,400 |  | простейший |
| д. Тюлькино |  | 1,100 |  | простейший |
| д. Толстик |  | 1,790 |  | простейший |
| с. Касиб |  |  |  |  |
| ул. Садовая | 1,200 |  |  | переходный |
| ул. Культуры | 0,800 |  |  | переходный |
| ул. Центральная | 2,300 |  |  | облегченный, простейший |
| ул. Набережная | 0,600 |  |  | переходный |
| ул. Восточная | 0,200 |  |  | простейший |
| ул. Северная | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Бельская | 0,700 |  |  | простейший |
| ул. Молодежная | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Логовая | 0,100 |  |  | простейший |
| ул. Цветочная | 0,500 |  |  | переходный |
| 3-я улица Нового поселка | 0,200 |  |  | простейший |
| д. Сорвино, ул. Сорвинская | 1,000 |  |  | простейший |
| д. Лызиб |  |  |  |  |
| ул. Горная | 0,320 |  |  | простейший |
| ул. Мира | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. 8-го Марта | 0,520 |  |  | простейший |
| ул. Октябрьская | 1,000 |  |  | простейший |
| ул. Полевая | 0,380 |  |  | простейший |
| д. Никино |  |  |  |  |
| ул. Никинская, Глинки | 1,400 |  |  | простейший |
| д. Вильва |  |  |  |  |
| ул. Полевая | 0,520 |  |  | переходный |
| ул. Победы | 0,400 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 0,200 |  |  | простейший |
| ул. Дружбы | 0,200 |  |  | переходный |
| ул.70 лет Октября | 0,200 |  |  | переходный |
| ул. Культуры | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Молодежная | 0,440 |  |  | облегченный, переходный |
| ул. Советская | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Мира | 0,480 |  |  | простейший |
| ул. Ветеранов труда | 0,560 |  |  | простейший |
| ул. Заречная | 0,280 |  |  | простейший |
| ул. Набережная | 0,220 |  |  | простейший |
| ул. Центральная – ул. Мира | 0,860 |  |  | переходный |
| д. Зуева |  |  |  |  |
| (ул. Зуевская, ул. Дачная) | 0,300 |  |  | простейший |
| Нижний склад |  |  |  |  |
| ул. Новая | 0,300 |  |  | простейший |
| с. Пегушино |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 0,800 |  |  | простейший |
| п. Усовский |  |  |  |  |
| ул. 70 лет Октября | 1,100 |  |  | облегченный |
| пер. Лесной | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Набережная | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Молодежная | 0,800 |  |  | переходный |
| ул. Безымянная | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Центральная | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 1,700 |  |  | переходный |
| ул. Садовая | 1,200 |  |  | переходный |
| от п. Усовский до д. Володино | 3,000 |  |  | переходный |
| д. Володино | 7,5 |  |  | переходный простейший |
| д. Чашкина |  |  |  |  |
| ул. Чашкинская | 1,350 |  |  | облегченный переходный |
| 1-ый пер. Чашкинский | 0,150 |  |  | простейший |
| ул. Дачная | 2,000 |  |  | переходный |
| с. Родники |  |  |  |  |
| ул. Фабричная | 4,700 |  |  | переходный |
| ул. Набережная | 1,000 |  |  | переходный |
| ул. Школьная | 1,200 |  |  | облегченный простейший |
| ул. Майская | 0,400 |  |  | простейший |
| ул. Гаражная | 0,200 |  |  | простейший |
| ул. Юбилейная | 0,800 |  |  | облегченный переходный |
| 1-й пер. Юбилейный | 0,150 |  |  | простейший |
| 2-й пер. Юбилейный | 0,150 |  |  | переходный |
| ул. Молодежная | 1,900 |  |  | переходный |
| ул. Советская | 1,100 |  |  | облегченный переходный |
| ул. Спортивная | 0,100 |  |  | простейший |
| п. Геологоразведка |  |  |  |  |
| ул. Приозерная | 1,300 |  |  | переходный |
| ул. Энтузиастов | 0,800 |  |  | переходный |
| пер. Культуры | 0,400 |  |  | переходный |
| п. Басим |  |  |  |  |
| ул. Молодежная | 0,280 |  |  | переходный |
| ул. Боровая | 1,920 |  |  | простейший |
| ул. Пролетарская | 1,130 |  |  | переходный |
| ул. Пионерская | 1,100 |  |  | переходный |
| ул. Восточная | 0,700 |  |  | простейший |
| ул. Набережная | 0,300 |  |  | простейший |
| ул. Культуры | 0,500 |  |  | переходный |
| ул. Лесная | 0,300 |  |  | переходный |
| ул. Советская | 0,510 |  |  | переходный |
| с. Уролка |  |  |  |  |
| ул. Полевая | 0,500 |  |  | простейший |
| ул. Победы | 0,510 |  |  | переходный |
| ул. Мира | 0,640 |  |  | простейший |
| ул. Южная | 0,660 |  |  | простейший |
| ул. без названия | 0,990 |  |  | переходный |
| а/д «Соликамск-Красновишерск» - Лесная сказка | 1,559 |  |  | усовершенствованный облегченный |

В таблице 2.4 представлен перечень частных автомобильных дорог (проходящие в границах МО):

Таблица 2.4

Перечень частных автомобильных дорог (проходящих в границах МО)

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия | Собственник (наименование физического или юридического лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| автодорога в сторону РУ-3 (от ГРС до РУ-3) | 2,000 | усовершенствованный капитальный | ПАО «Уралкалий» |
| д. Чертеж ул. Севастопольская | 0,190 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Осокина | 0,470 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Леонова | 0,316 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Залесная | 0,667 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Пихтовая | 0,371 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Весенняя | 0,876 | простейший |  |

В таблице 2.5 представлена информация по бесхозяйным участкам дорожной сети.

Таблица 2.5

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Соликамск-Половодово» - Харюшина | 0,300 | переходный |  |
| «Соликамск-Половодово» - Тренина | 1,300 | переходный |  |
| «Соликамск-Красновишерск» - Кузнецова | 2,600 | переходный |  |
| «Соликамск-Красновишерск» - Чертеж | 0,355 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Дальняя | 0,330 | переходный |  |
| д. Чертеж ул.Придорожная | 0,353 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Кедровая | 0,570 | переходный |  |
| д. Села ул. Западная | 0,685 | переходный |  |
| д. Села ул. Солнечная | 0,830 | переходный |  |
| д. Села ул. Тихая | 0,360 | переходный |  |
| д. Села ул. Крылова | 0,329 | переходный |  |
| д. Чертеж ул. Чехова | 0,170 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Брусничная | 0,640 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Таежная | 0,820 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Нежинская | 0,748 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Краевая | 0,313 | простейший |  |
| д. Чертеж ул. Ромашковая | 0,507 | простейший |  |

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Соликамского городского округа составляет 787,5 км, в т.ч. протяженность автомобильных дорог регионального значения – 174,9 км; протяженность автомобильных дорог местного значения – 597,39 км; бесхозяйные дороги – 11,21 км; частные дороги общего пользования –  4 км.

Дорожно-транспортная сеть городского округа представлена дорогами II, III, IV и V категорий, преобладающий тип покрытия – простейший, переходный.

Выводы:

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры показал следующее:

•	сформированная сеть дорог требует обеспечения удобных транспортных связей между жилыми и сельскохозяйственными, производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

•	автодороги требуют ремонта, в том числе с заменой типа покрытия.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского округа должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- обеспечение удобных транспортных связей между жилыми и сельскохозяйственными, производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение максимального удобства движения транспорта и пешеходов;

Оценка транспортного спроса.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- крупные торговые центры, рынки, объекты общепита и др.

Дороги вблизи объектов тяготения находятся в удовлетворительном состоянии, тип покрытия преимущественно усовершенствованный. Тротуары, лестницы и иные элементы сопряжения путей находятся в неудовлетворительном состоянии, требующим ремонта, и дополнительного устройства. Доля обеспеченности тротуарами всего городского округа средняя, необходимо устройство новых тротуаров, особое внимание уделить подходам к образовательным учреждениям и иным объектам социальной сферы.

2.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

По территории городского округа проходят дороги регионального, местного значения, частные и бесхозяйные.

Автомобильный общественный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения Соликамского городского округа.

Показатели деятельности автомобильного транспорта представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Показатели деятельности автомобильного транспорта

| Показатель | Ед. изм. | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | ед. | 35 |

Населенные пункты без автобусного сообщения (22): д. Крутики,                   д. Ульва, д. Попова-Останина, д. Лога, д. Лызиб, д. Сорвино, д. Елькина,                   д. Ефремы, д. Зуева, п. Нижний склад, с. Пегушино, д. Пузаны, д. Пухирева,              п. Тетерино, д. Тетерина, д. Григорова, д. Белкина, д. Володино, д. Кокорино,          п. Бараново, д. Усть-Вишера, д. Толстик.

Водный транспорт

На территории Соликамского городского округа есть паромная переправа «Тюлькино». Данные по паромной переправе приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Перевозчик | Наименование маршрута | Длина маршрута, (км) | Транспортные средства | Количество перевезенных пассажиров за 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| ООО «Мошево» | Паромная переправа «Тюлькино» | 0,8 | самоходный паром «СП-14», самоходный паром «Мошево» | 2029 | 2582 | 3033 | 2576 | 2331 | 1342 | 186 |

Показатели деятельности водного транспорта

| Показатель | Ед.изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество выполненных рейсов | ед. | 2 520 | 2 490 | 2 475 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 19 027 | 14 710 | 14 101 |
| Количество перевезенных грузов | тн | 3 000 | 3 020 | 2 900 |

Воздушный транспорт

Перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

Железнодорожный транспорт

Количество железнодорожных сооружений (вокзал) – 1:

пассажирская платформа станции Соликамск (инв. № 24016) площадью 213 м2.

- Маршруты железнодорожного транспорта станции «Соликамск».

| Наименование организации, осуществляющей перевозки | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Федеральная пассажирская компания» | Екатеринбург -Пассажирский - Соликамск | 19 остановок (Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Баранчинская, Гороблагодатская, Теплая Гора, Бисер, Лаки, Пашия, Всесвятская, Скальный, Чусовская, Баская, Губаха, Половинка-Чусовская, Кизел, Копи, Всеволдо-Вильва, Яйва | 616 км |

| Показатель | Единицы измерения | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 1 |
| Протяженность | км. | 616 |
| Количество выполненных рейсов | ед. | 157 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 19324 |
| Количество погруженных грузов | тонн | 6 150 657 |

2.4	Характеристика сети дорог Соликамского городского округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть представляет сеть улиц и проездов, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети - обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий округа с объектами приложения труда, зонами отдыха, внешними дорогами, а также обеспечение высокой эффективности использования территории

Основные характеристики улично-дорожной сети по состоянию на 01.01.2021 г. представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км |
| --- | --- |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением частных дорог) | 606,4 |
| в т.ч. с твердым покрытием | 382,0 |
| из них с усовершенствованным покрытием | 219,5 |
| Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 317,4 |
| Протяженность сетей наружного освещения | 237,6 |

В соответствие с «Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №1379 к основным параметрами дорожного движения относится плотность движения ТС, определяемая величиной, равной отношению интенсивности дорожного движения к средней скорости движения транспортных средств, приходящейся на один километр полосы движения.

На основных, наиболее загруженных транспортных магистралях муниципального образования, плотность потока составляет 28,73 авт/км. Средняя плотность потока по городу составляет 7,87 авт/км.

Интенсивность дорожного движения – количество транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих  за единицу времени в одном направлении на определенном участке дороги (интенсивность движения транспортных средств, интенсивность движения пешеходов соответственно).

Исходя из анализа интенсивности движения транспортных средств получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в Соликамском городском округе.

Таблица  2.8б

Величина максимальной практической пропускной способности

| Автомобильные дороги | Величина максимальной практической пропускной способности, авт./ч |
| --- | --- |
| Двухполосные | 3600 в оба направления |
| Трехполосные | 4000 в оба направления |
| Четырехполосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2100 по одной полосе 2200 по одной полосе |
| Шестиполосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2200 по одной полосе 2300 по одной полосе |

Таблица  2.8в

Ведомость за период обследования интенсивности движения

| Участок обследования интенсивности движения на объекте | Среднегодовая суточная интенсивность, ед/сут – всего на перекрестке |
| --- | --- |
| перекресток: а/д на п. Тюлькино – а/д 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск – Красновишерск» | 3837 |
| перекресток: просп. Строителей – ул. Матросова | 8382 |
| перекресток: просп. Строителей – ул. Северная, | 9737 |
| перекресток: ул. 20-летия Победы – ул. Бабушкина | 7320 |
| перекресток: ул. 20 - летия Победы – а/д на ж/д вокзал | 8750 |
| перекресток: ул. 20-летия Победы – ул. Коминтерна | 8555 |
| перекресток: ул. 20-летия Победы – пр. Ленина | 6296 |
| перекресток: ул. Андрея Осокина – а/д на д. Лобанова | 3116 |
| перекресток: ул. Всеобуча – ул. Карналлитовая | 22183 |
| перекресток: ул. Всеобуча – ул. Энергетиков | 21253 |
| перекресток: Соликамское шоссе - ул. Коминтерна | 8701 |
| перекресток: ул. Матросова – ул. Большевистская | 6795 |
| перекресток: Красный бульвар – ул. Ленина | 2542 |
| перекресток: ул. Мира – а/д в сторону РУ-3 | 10180 |
| перекресток: ул. Мира – а/д на с. Половодово, п. Черное | 1479 |
| перекресток: ул. Молодежная – ул. Северная | 9272 |
| ул. Пермская – ул. Мичурина – 57 ОП РЗ 57К-2905 «Обход г. Соликамска» | 8335 |
| перекресток: ул. Революции – ул. 20-летия Победы | 18238 |
| перекресток: ул. Северная – а/д 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск – Красновишерск» | 9337 |
| перекресток: ул. Северная – ул. Большевистская | 8289 |
| перекресток: ул. Черняховского – а/д 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск – Красновишерск» | 17972 |
| перекресток: ул. Черняховского – ул. Энергетиков | 10773 |
| перекресток: ул. Черняховского – ул. Молодёжная | 12128 |
| перекресток: ул. Черняховского – ул. Большевистская | 9813 |
| перекресток: а/д 57 ОП РЗ 57К-0003 «Соликамск – Красновишерск»– ул. Северная, п. Тохтуева | 5951 |

Таблица 2.9

Текущая транспортная ситуация по городу на начало 2021 г.

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Загрузка УДС |  |
| 10 695 | 20,8 км/ч | 5,5 км | 15 мин 48 сек | 13,1% | 90,3% |

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги:

z = N/P,

где N – интенсивность движения, авт./ч;

Р – практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

В соответствии с п. 4.20 ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности», различают шесть уровней обслуживания движения на дорогах А, B, C, D, E, F.

Проводя оценку уровня обслуживания движения, используя значения коэффициента загрузки дороги, можно заключить, что средний коэффициент загрузки составляет 13%, при этом обеспечивается уровень обслуживания движения категории А.

Для категории А (z<0,20) характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дороги низкая.

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры округа. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей округа в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Основные недостатки улично-дорожной сети Соликамского городского округа:

-	большая доля дорог с грунтовым и переходным типом покрытия, несоответствующих требованиям к эксплуатации государственных стандартов;

-	более 50% автобусных остановок не соответствует требованиям государственных стандартов;

-	низкая обеспеченность дорог оборудованными пешеходными дорожками и тротуарами;

-	низкая доля дорог, оборудованных стационарным уличным освещением;

- параметры автомобильных дорог местами не соответствуют существующей загрузке автомобильным транспортом, создавая образование заторов.

Содержание дорог Соликамского городского округа осуществляется в основном проведением следующих видов работ:

- в летнее время – очистка покрытий от грязи и мусора, планировка обочин и дорог с переходным и простейшим типами покрытий автогрейдером, расчистка полосы отвода от растительности, содержание средств обстановки;

- в зимнее время – очистка покрытий от снега, обработка покрытий противогололедными материалами, уборка снежных валов, вывоз снега, содержание средств обстановки.

Качество содержания автомобильных дорог в округе оценивается как удовлетворительное.

Геометрические параметры и транспортно-эксплуатационные показатели существующей улично-дорожной сети в целом соответствуют нормативным показателям. Наблюдаемое снижение пропускной способности на автодорогах обусловлены уменьшением ширины проезжей части, за счет паркующихся на крайних полосах ТС, отсутствием, на некоторых участках, остановочной площадки для ТС движущихся по маршруту, а также количеством грузовых ТС в потоке.

2.5  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Соликамском городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Наблюдающийся рост уровня автомобилизации создает принципиально новую ситуацию в градостроительном проектировании. Хотя маршрутный пассажирский транспорт сохраняет ведущие позиции в обеспечении пассажирских перевозок, доля легковых автомобилей в составе транспортных потоков достигает 70–90 %, поэтому прогнозирование интенсивности движения легкового автомобильного транспорта становится важнейшей составляющей расчетов перспективных нагрузок на улично-дорожные сети (УДС) городов.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года», утвержденной Законодательным Собранием Пермского края Постановлением от 1 декабря 2011 года № 3046, значительного повышения уровня обеспеченности транспортными средствами населения не ожидается. В 2019 году уровень автомобилизации Пермского края составил 320 авт/тыс. жителей, при том, что средний показатель по РФ составляет 313,0 авт/тыс. жителей.

По данным интенсивности движения транспортных средств, усредненный состав парка транспортных средств в Соликамском городском округе следующий:

Таблица 2.9а

| Вид транспортного средства | Доля в общем количестве транспортных средств, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 96,8 |
| Малый грузовой | 2,2 |
| Средний грузовой | 0,7 |
| Большой грузовой | 0,3 |

Данные таблицы свидетельствуют о значительном преобладании в исследуемом потоке индивидуального транспорта, что соответствует общероссийской тенденции.

Абсолютное большинство выделенных зон для осуществления временной стоянки автомобилей на территории Соликамского городского округа не соответствует требованиям государственных стандартов на предмет оборудования  соответствующими техническими средствами:

–	знак 6.4 «Парковка (парковочное место)», обеспеченность 19%;

–	знак 8.17 «Инвалиды», обеспеченность 5%;

–	разметка 1.1 «Обозначает границы стояночных мест транспортных средств», обеспеченность 15%;

–	разметка 1.24.3 Дублирование дорожного знака «Инвалиды», обеспеченность 4%;

Парковочные карманы и парковочные площадки у предприятий содержатся в удовлетворительном состоянии, парковки у объектов торговли в неудовлетворительном состоянии – зимой очистка не осуществляется, на территории мусор.

Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных домах, происходит в собственных гаражах и на придомовых территориях. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т. д.

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильный транспорт

Автобусное сообщение является основным видом общественного транспорта. Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом

| Маршрут (городской, пригородный) | № маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городской | 2 | Боровая - Центр (маршрут предусматривает движение до мкр. Клестовка в установленное графиком время) | В прямом направлении №1: Боровая, Лодочная станция, Музей истории соли, улица Водников, Столовая «Кама», СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», улица Культуры, Управление ИК-9, Магазин «Большой», Управление завода «Урал», Завод «Урал», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул.Набережная,105). В прямом направлении №2: Боровая, Лодочная станция, Музей истории соли, улица Водников, Столовая «Кама», СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», улица Культуры, Управление ИК-9, Магазин «Большой», Управление завода «Урал», Завод «Урал», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. | 12 |
|  |  |  | В обратном направлении №1: Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Завод «Урал», Управление завода «Урал», Магазин «Большой», Управление ФКУ ИК-9, Улица Культуры, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК, Столовая «Кама», Улица Водников, улица Перекопская, Музей истории соли, Лодочная станция, Боровая. В обратном направлении №2: Красный бульвар, Улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Завод «Урал», Управление завода «Урал», Магазин «Большой», Управление ФКУ ИК-9, улица Культуры, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», Соликамскбумпром, Столовая «Кама», улица Водников, улица Перекопская, Музей истории соли, Лодочная станция, Боровая. |  |
| городской | 3 | Центр - ул. Сильвинитовая (Клестовка) | В прямом направлении: Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, Ветлечебница, Теплоэнерго, Магазин «Строймаркет», Пекарня, Магазин «Дачный», Переулок Моховой, улица Сильвинитовая (Клестовка). | 5 |
|  |  |  | В обратном направлении: улица Сильвинитовая (Клестовка), Переулок Моховой, Магазин «Дачный», Пекарня, Магазин «Строймаркет», Теплоэнерго, Ветлечебница, Заречная часть, Центр (улица Набережная, 105). |  |
| городской | 4 | Клестовка - Красное - СКРУ № 3 | В прямом направлении: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, Восточная, БИС-2, Сады - 4 Сильвинит, СКРУ-3. | 17,2 |
|  |  |  | В обратном направлении: СКРУ-3, Сады - 4 Сильвинит, БИС-2, Восточная, Путепровод, Верхний Больничный, Кинотеатр Русь, Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
| городской | 4Э | Клестовка - В.Больничный - СКРУ № 3 | В прямом направлении: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, Восточная, БИС-2, Сады - 4 Сильвинит, СКРУ-3. | 14,7 |
|  |  |  | В обратном направлении: СКРУ-3, Сады - 4 Сильвинит, БИС-2, Восточная, Путепровод, Верхний Больничный, Остановка школа №4, Кинотеатр Русь, Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
| городской | 5 | Горбольница №2 - Сады | В прямом направлении: Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ДК «Бумажников», ОАО «Транспорт», СЦБК, Столовая Кама, улица Фрунзе, район «Дубрава», улица Луначарского, улица Тельмана, Сады - 4 СЦБК. | 8,4 |
|  |  |  | В обратном направлении: Сады - 4 СЦБК, Улица Тельмана, улица Луначарского, район «Дубрава», улица Фрунзе, столовая Кама, СЦБК, ОАО «Транспорт», ДК «Бумажников», ДК завода «Урал», улица Большевиcтская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2. |  |
| городской | 10 | Пл.Ладкина - Завод «Урал» | В прямом направлении: площадь Ладкина, Улица Матросова, 22, Военкомат, ДК завода «Урал», улица Культуры, управление ФКУ ИК-9, магазин Большой, управление завода «Урал», завод «Урал» | 9,6 |
|  |  |  | В обратном направлении: Завод «Урал», управление завода «Урал», магазин Большой, управление ФКУ ИК-9, улица Культуры, ДК завода «Урал», улица Матросова, 33, площадь Ладкина. |  |
| городской | 11 | Клестовка - ж/д вокзал | В прямом направлении №1: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», магазин «Книги», Главпочтамт, микрорайон «Красное», ул. Пионерская,Железнодорожный вокзал. | 7,2 |
|  |  |  | В прямом направлении № 2: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец»", Бассейн «Дельфин», Магазин «Книги», Главпочтамт, микрорайон «Красное», улица Пионерская, Железнодорожный вокзал, Хлебокомбинат, Мясокомбинат, СКРУ-2. |  |
|  |  |  | В обратном направлении № 1: Железнодорожный вокзал, улица Пионерская, микрорайон «Красное», школа №12, Городской суд, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
|  |  |  | В обратном направлении №2: СКРУ-2, Мясокомбинат, Хлебокомбинат, Железнодорожный вокзал, улица Пионерская, микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное»,Улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
|  |  |  | В прямом направлении: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, СКРУ №1, СМЗ, Парк, улица Халтурина, СПК «Северный», Посёлок Шахтёрский, улица Гастелло, СКРУ-2. В обратном направлении: СКРУ-2, улица Гастелло, Посёлок Шахтёрский, СПК «Северный», улица Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ №1, Путепровод, Верхний Больничный, Остановка школа №4, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
|  |  |  |  | 12,5 |
| городской | 12 | Клестовка - СКРУ-2 |  |  |
| городской | 14 | Клестовка - Парк | В прямом направлении: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Магазин «Книги», Главпочтамт, Микрорайон «Красное», улица Пионерская, Галургическая фабрика, Путепровод, СКРУ №1, СМЗ, Парк В обратном направлении: Парк, СМЗ, СКРУ №1, Путепровод. | 11,7 |
|  |  |  | В обратном направлении: Парк, СМЗ, СКРУ №1, Путепровод, Галургическая фабрика, улица Пионерская, Микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
|  |  |  | В прямом направлении: СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», Улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница № 2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, |  |
| городкой | 16 | СЦБК - Клестовка | Центр (ул.Набережная,105), кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», Улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. В обратном направлении: Красный бульвар, Улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Центр (улица Набережная, 105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК. | 14,7 |
|  |  |  | В прямом направлении: район «Дубрава», Улица Фрунзе, ДК «Прикамье», улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница № 2, ТРЦ «Молодежный», Сады-3 СЦБК, Сады-1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский |  |
| городской | 17 | Район «Дубрава» - Клестовка | технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная,105), Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный Бульвар. | 14,4 |
|  |  |  | В обратном направлении: Красный Бульвар, Улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Центр (улица Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады-1 СЛЗК «Дружба», Сады-3 СЦБК, Горбольница № 2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, ТЦ «Орбита», ДК «Прикамье», улица Фрунзе, Район «Дубрава». |  |
| городской | 18 | СЦБК – Карналлитово - Клестовка | В прямом направлении: СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Ветлечебница, Теплоэнерго, Магазин «Строймаркет», Пекарня, Магазин «Дачный», Переулок Моховой, улица Сильвинитовая. В обратном направлении: улица Сильвинитовая, Переулок Моховой, Магазин «Дачный», Пекарня, Магазин «Строймаркет», Теплоэнерго, Ветлечебница, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК. | 12,2 |
| городской | 20 | Мишарино - ж/д вокзал | В прямом направлении: Мишарино, Сады - 4 СЦБК, Улица Тельмана, улица Луначарского, Район «Дубрава», Улица Фрунзе, ДК «Прикамь», улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная,105), Магазин «Книги», Главпочтамт, Микрорайон «Красное», улица Пионерская, Железнодорожный вокзал. | 17,8 |
|  |  |  | В обратном направлении Железнодорожный вокзал, улица Пионерская, Микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Центр (улица Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж ДП район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, ТЦ «Орбита», ДК «Прикамье», улица Фрунзе, Район «Дубрава», улица Луначарского, улица Тельмана, Сады - 4 СЦБК, Мишарино. |  |
| городской | 21 | СЦБК - СМЗ | В прямом направлении: СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», Улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул.Набережная,105), Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, СКРУ №1, СМЗ | 14,6 |
|  |  |  | В обратном направлении: ЗМИ, СКРУ №1, Путепровод, Верхний Больничный, Остановка школа №4, Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады -1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК |  |
| городской | 23 | Переулок Рыбацкий (Боровая) - Клестовка | В прямом направлении: Пер. Рыбацкий , Боровая, Лодочная станция, Музей истории соли, Школа №10, улица Фрунзе, ДК «Прикамье», улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул. Набережная,105), Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. | 18,5 |
|  |  |  | В обратном направлении: Красный бульвар, улица Преображенского, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, ТЦ «Орбита», ДК «Прикамье», Улица Фрунзе, Школа №10, Музей истории соли, Лодочная станция, Боровая, Пер. Рыбацкий. |  |
| городской | 24 | Боровая - ж/д вокзал | В прямом направлении: Боровая, Лодочная станция, Музей истории соли, улица Водников, Столовая «Кама», СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», Улица Большевистская Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная,105), Магазин «Книги», Главпочтамт, Микрорайон «Красное», улица Пионерская, Железнодорожный вокзал. | 16,5 |
|  |  |  | В обратном направлении: Железнодорожный вокзал, улица Пионерская, Микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Центр (ул.Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, IIIрайон, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК, Столовая «Кама», Улица Водников, Улица Перекопская, Музей истории соли, Лодочная станция, Боровая. |  |
| городской | 28 | СЦБК - СКРУ-3 | В прямом направлении: СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», Улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул. Набережная,105), Магазин «Книги», Главпочтамт, Микрорайон «Красное», улица Пионерская, Галургическая фабрика, Путепровод, Восточная, БИС-2, Сады - 4 Сильвинит, СКРУ-3. | 23,3 |
|  |  |  | В обратном направлении: СКРУ-3, Сады - 4 Сильвинит, БИС-2, Восточная, Путепровод, Галургическая фабрика, улица Пионерская, Микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Центр (ул. Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал» ТРЦ «Чайка», Соликамскбумпром |  |
| городской | 33 | СЦБК - Красное - СКРУ-2 | В прямом направлении: Соликамскбумпром, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», Улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады - 3 СЦБК, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная,105), Магазин «Книги», Главпочтамт, Микрорайон «Красное», Улица Пионерская, Галургическая фабрика, Путепровод, СКРУ №1, СМЗ, Парк, Улица Халтурина, СПК «Северный», Посёлок Шахтёрский, Улица Гастелло, СКРУ-2. | 21,5 |
|  |  |  | В обратном направлении: СКРУ-2, Улица Гастелло, Посёлок Шахтёрский, СПК «Северный», улица Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ №1, Путепровод, Галургическая фабрика, Улица Пионерская, Микрорайон «Красное», Школа №12, Городской суд, Центр (улица Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады - 1 СЛЗК «Дружба», Сады - 3 СЦБК, Горбольница №2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК. |  |
| пригородный | 35 | г.Соликамск - пос. Усовский | В прямом направлении: СЦБК, ТРЦ «Чайка», ДК завода «Урал», улица Большевистская, Пединститут, ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница № 2, ТРЦ «Молодежный», Сады-3 СЦБК, Сады-1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул.Набережная,105), Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, СКРУ № 1, СМЗ, Парк, улица Халтурина, СПК «Северный», Поселок Шахтерский, улица Гастелло, СКРУ № 2, Птицефабрика, Аэропорт, пос. Усовский. В обратном направлении: пос. Усовский, Аэропорт, Птицефабрика, СКРУ № 2, улица Гастелло, Поселок Шахтерский, СПК «Северный», улица Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ № 1, Путепровод, Верхний Больничный, Остановка школа №4, Центр (ул. Набережная,105), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады-1 СЛЗК «Дружба», Сады-3 СЦБК, Горбольница № 2, Библиотека, ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», ТРЦ «Чайка», СЦБК. | 38,8 |
| пригородный | 36 | г. Соликамск - с. Половодово | В прямом направлении: Центр (ул. Набережная, 98), Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», с. Городище, Профилакторий, п. Черное, д. Харюшино, д.Тренина, с. Половодово. В обратном направлении: с. Половодово, д.мТренина, д. Харюшино, п.Черное, Профилакторий, с.Городище, Санаторий «Лесное», Медсанчасть «Калиец», Дом спорта «Калиец», Бассейн «Дельфин», Центр (ул. Набережная, 98). | 19,8 |
| пригородный | 37 | г. Соликамск – п. Геологоразведка | В прямом направлении №1: Центр (ул.Набережная, 98), Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, СКРУ № 1, СМЗ, Парк, улица Халтурина, СПК «Северный», Поселок Шахтерский, улица Гастело, СКРУ № 2, отв. Птицефабрика, Птицефабрика, с.Родники, д. Чашкина, п.Геологоразведка. В прямом направлении №2: Центр (ул. Набережная, 98), Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. | 16,6/ 28,8 |
|  |  |  | В обратном направлении №1: п.Геологоразведка, д.Чашкина, с.Родники, отв.Птицефабрика, СКРУ № 2, Улица Гастелло, Поселок Шахтерский, СПК «Северный», улица Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ № 1, Путепровод, Верхний Больничный, остановка школа №4, Центр (ул. Набережная, 98). В обратном направлении №2: п. Геологоразведка, д.Чашкина, с.Родники, Птицефабрика.,отв.Птицефабрика, СКРУ № 2, Улица Гастелло, Поселок Шахтерский, СПК «Северный», Улица Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ № 1, Путепровод, Верхний Больничный, остановка школа №4, Кинотеатр «Русь», Бассейн «Дельфин», Дом спорта «Калиец», Медсанчасть «Калиец», Санаторий «Лесное», улица Преображенского, Супермаркет «Ермак», Красный бульвар. |  |
| пригородный | 38 | г. Соликамск – п. Тюлькино | В прямом направлении: Центр (улица Набережная, 98), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, III район, Сады-1 СЛЗК «Дружба», Сады-3 СЦБК, Горбольница № 2, Библиотека, Сады-2 Трест № 8. д. Села, с. Тохтуева, д.Чертеж, п.Нижнее Мошево, д. Левино, п. Затон, с.Верхнее Мошево, п. Тюлькино. | 31,4 |
|  |  |  | В обратном направлении: п.Тюлькино, с.Верхнее Мошево, п. Затон, д.Левино, п.Нижнее Мошево, д.Чертеж, с.Тохтуева, д.Села, Сады-2 Трест № 8, Библиотека, горбольница № 2, Сады-3 СЦБК, сады-1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная, 98) |  |
| пригородный | 39 | г. Соликамск – п. Кр. Берег | В прямом направлении: Центр (ул. Набережная, 98), с.Городище, п.Черное, с. Осокино, п.Сим, п.Красный Берег | 79 |
|  |  |  | В обратном направлении: п. Красный Берег, п.Сим, с. Осокино, п.Черное, с.Городище, Центр (улица Набережная,98) |  |
| пригородный | 40 | г. Соликамск – с. Тохтуева | В прямом направлении: Центр (ул.Набережная,98), Заречная, часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж, IIIрайон, Сады-1 СЛЗК «Дружба», Сады-3 СЦБК, Горбольница № 2, Библиотека, Сады-2 Треста № 8, д.Села, Соликамский политехнический техникум, с. Тохтуева. | 12 |
|  |  |  | В обратном направлении: с.Тохтуева, Соликамский политехнический техникум, д.Села, Сады-2 Треста № 8, Библиотека, Горбольница № 2, Сады-3 СЦБК, Сады-1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, Соликамский технологический колледж, ЗМИ, Заречная часть, Центр (улица Набережная, 98). |  |
| пригородный | 41 | г. Соликамск - пос. Басим (маршрут предусматривает паромную (ледовую) переправу в д. Тюлькино) / в период отсутствия паромной (ледовой) переправы в д. Тюлькино, предусматривает движение через р. Кама в Усольском районе | В прямом направлении №1(маршрут предусматривает паромную (ледовую) переправу в д. Тюлькино): Центр (ул.Набережная,98), Заречная часть, ЗМИ, Соликамский технологический колледж», III район, Сады -1 СЛЗК «Дружбы», Сады – 3 СЦБК, Горбольница № 2, Библиотека, Сады – 2 Треста № 8, д. Села, с.Тохтуева, д. Чертеж, д. Нижнее Мошево, д. Левино, с. Верхнее Мошево, п. Тюлькино, д. Вильва, д. Никино, д.Оськино, с. Уролка, п.Басим. В прямом направлении №2: (маршрут в период отсутствия паромной (ледовой) переправы в д. Тюлькино, предусматривает движение через р. Кама в Усольском районе): Центр (улица Набережная,98), Гостиница «Соликамск», Верхний Больничный, Путепровод, СКРУ №1, СМЗ, Парк, Улица Халтурина, СПК «Северный», поселок Шахтерский, ул. Гастелло, СКРУ-2, Птицефабрика, Аэропорт, п. Усово, д. Дурино, г. Усолье, д. Левино, с.Касиб, д.Никино, д.Оськино, с.Уролка, п.Басим. | 97/ 131 |
|  |  |  | В обратном направлении №1 (маршрут предусматривает паромную (ледовую переправу в д. Тюлькино): с. Касиб, д. Никино, д.Вильва, п. Тюлькино, с. Верхнее Мошево, п. Затон, д. Левина, д. Нижнее Мошево, д. Чертеж, с.Тохтуева, д. Села, Сады – 2 треста №8, Библиотека, Горбольница №2, ТРЦ «Молодежный», Сады-3 СЦБК, Сады – 1 СЛЗК «Дружба», III район, СОМЗ, СТК, ЗМИ, Заречная часть, Центр (ул. Набережная, 98). В обратном направлении №2: с. Касиб, д.Левина, г. Усолье, д.Дурино, п. Усово, Аэропорт, Птицефабрика, СКРУ №2, ул. Гастелло, п. Шахтерский, СПК «Северный», ул. Халтурина, Парк, СМЗ, СКРУ №1, Путепровод, Верхний Больничный, Остановка школа №4, Центр (улица Набережная,98) |  |

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским перевозкам представлены в таблице 2.10а.

Таблица 2.10а

Показатели деятельности автотранспорта

| Пассажиропоток | год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. в год | 17 561,22 | 15 970,94 | 13 857,62 | 13 533,11 | 14 448,91 | 11 057,99 | 13 690,50 | 11 057,99 | 11 428,11 | 10 048,62 | 9 390,59 |

В связи с увеличением количества индивидуального транспорта, повышением доступности такси в течение нескольких лет происходит постоянное снижение пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок.

Перевозка пассажиров автобусным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам выполняется на основании муниципального контракта или свидетельства на осуществление регулярных перевозок, заключенного (выданного) с Администрацией Соликамского городского округа.

Пассажирские перевозки в Соликамском городском округе осуществляют 8 индивидуальных предпринимателей и 2 автотранспортных предприятия. Всего на территории округа действует 25 муниципальных маршрутов (18 на территории г. Соликамск и 7 обслуживают сельские населенные пункты).

В таблице 2.11 приведен перечень остановочных площадок.

Таблица 2.11

Автовокзалы, остановочные площадки (остановочные павильоны)

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Автостанция | ул.Набережная,96 |
| «ул. Энергетиков» | по четной стороне ул. Энергетиков напротив д. № 9 |
| «ул. Энергетиков» | по нечетной стороне ул. Энергетиков в районе д. № 9 |
| «Завод «УРАЛ» | по четной стороне ул. Энергетиков со стороны ПЧ-16 |
| «Завод «УРАЛ» | по нечетной стороне ул. Энергетиков со стороны «ТЭЦ-11» |
| «Управление завода «УРАЛ» | по четной стороне ул. Энергетиков в районе управления завода Урал |
| «Управление завода «УРАЛ» | по нечетной стороне ул. Энергетиков напротив управления завода Урал |
| «Магазин «Большой» | четная сторона ул. Энергетиков в районе д. 36 |
| «Магазин «Большой» | нечетная сторона ул. Энергетиков напротив д. 36 |
| «Управление ФКУ ИК-9» | по четной стороне ул. Энергетиков в районе хозяйственного двора ФКУ ИК-9 |
| «Управление ФКУ ИК-9» | по нечетной стороне ул. Энергетиков напротив хозяйственного двора ФКУ ИК-9 |
| «улица Культуры» | по четной стороне ул. Черняховского в районе д. 24 |
| «улица Культуры» | о нечетной стороне ул. Черняховского в районе АЗС |
| ТРЦ «Чайка» | по четной стороне ул. Черняховского в районе дома 12а |
| ТРЦ «Чайка» | по нечетной стороне ул. Черняховского в районе д. 13 |
| «Столовая «Кама» | по четной стороне ул. Коммунистическая в районе д. 36Б |
| «Столовая «Кама» | по нечетной стороне ул. Коммунистическая напротив д. 36Б |
| «улица Водников» | по четной стороне ул. Коммунистическая, в районе д. 56 |
| «улица Водников» | по нечетной стороне ул. Коммунистическая, д. 43 |
| «улица Перекопская» | четная сторона ул. Коммунистическая в районе д. 90 |
| «Музей истории соли» | по четной стороне ул. Ульянова в районе д. 46 |
| «Музей истории соли» | по нечетной стороне ул. Ульянова в районе д. 33 |
| «Лодочная станция» | по четной стороне ул. Ульянова в районе д. 82 |
| «Лодочная станция» | по нечетной стороне ул. Ульянова в районе д. 57 |
| «Боровая» | по четной стороне ул. Ульянова в районе д. 98 |
| «переулок Рыбацкий» | по четной стороне ул. Октябрьская в районе д. 88 |
| «переулок Рыбацкий» | по нечетной стороне ул. Ульянова в районе д. 124 |
| «ДК Бумажников» | по четной стороне ул.3-й Пятилетки |
| «ДК Бумажников» | по нечетной стороне ул.3-й Пятилетки |
| ОАО «Транспорт» | по четной стороне ул. Коммунистическая в районе д. 14 |
| ОАО «Транспорт» | по нечетной стороне ул. Коммунистическая в районе д.11 |
| ДК «Прикамье» | по четной стороне ул. Транспортная в районе д. 4 |
| ДК «Прикамье» | по нечетной стороне ул. Транспортная в районе д. 29 |
| «Школа № 10» | по четной стороне ул. Фрунзе в районе д. 114 |
| «улица Фрунзе» | по четной стороне ул. Фрунзе в районе д. 12 |
| «улица Фрунзе» | по нечетной стороне ул. Фрунзе в районе д. 13 |
| «Район Дубрава» | по четной стороне ул. Дубравная,56 возле гостиницы «Дубрава» |
| «улица Луначарского» | по нечетной стороне ул. Лесная в районе д. 77 |
| «улица Луначарского» | по четной стороне ул. Лесная в районе д. 72 |
| «улица Тельмана» | по четной стороне ул. Луначарского в районе д. 94 |
| «улица Тельмана» | по нечетной стороне ул. Луначарского в районе д. 85 |
| «Сады-4 СЦБК» | конечная остановка автобусного маршрута 5 |
| «Мишарино» | конечная остановка автобусного маршрута 20 |
| «Горбольница №2» | по четной стороне ул. Молодежная в районе д. 8 |
| «Горбольница №2» | по нечетной стороне ул. Молодежная в районе д. 21 |
| «Библиотека» | по четной стороне ул. Молодежная в районе д. 20 |
| «Библиотека» | по нечетной стороне ул. Молодежная в районе д. 27 |
| «ТЦ «Европа» | по четной стороне ул. Северная в районе д. 70 |
| «ТЦ «Европа» | по нечетной стороне ул. Северная в районе д. 57 |
| «Пединститут» | по нечетной стороне ул. Северная в районе д. 39 |
| «Пединститут» | по четной стороне ул. Северная в районе д. 40 |
| «улица Большевистская» | по нечетной стороне ул. Большевистская в районе д. 55 |
| «Военкомат» | по четной стороне ул. Большевистская в районе д. 44 |
| «ДК завода «УРАЛ» | площадь Ленина по четной стороне в районе д. № 38 по ул. Большевистская |
| «ДК завода «УРАЛ» | по нечетной стороне площадь Ленина в районе ДК «Ленина» |
| «ТЦ «Орбита» | по четной стороне ул. Матросова в районе д. 16 |
| «Соликамский технологический колледж» | по нечетной стороне ул. Всеобуча в районе д. 107 |
| «Соликамский технологический колледж» | по нечетной стороне ул. Всеобуча в районе д. 99 |
| «ЗМИ» | по четной стороне ул. Всеобуча в районе дома 134 |
| «ЗМИ» | по нечетной стороне ул. Всеобуча напротив д. 134 |
| «Соликамский технологический колледж» | по нечетной стороне ул. Всеобуча в районе д. 164/1 |
| «Соликамский технологический колледж» | по нечетной стороне ул. Всеобуча в районе д. 164/1 |
| «СОМЗ» | по нечетной стороне ул. Всеобуча напротив д. 176 |
| «III - район» | по четной стороне ул. Всеобуча со стороны РЦ «Седьмое небо» |
| «III - район» | по нечетной стороне ул. Всеобуча со стороны ООО «СОМЗ» |
| «Сады -1 СЛЗК Дружба» | по четной стороне ул. Всеобуча |
| «Сады-1 СЛЗК Дружба» | по нечетной стороне ул. Всеобуча |
| «Сады -3 СЦБК» | по нечетной стороне улицы Всеобуча |
| «Красный Бульвар» | по четной стороне пр. Ленина в районе д.34 |
| «Красный Бульвар» | по нечетной стороне пр. Ленина, в районе д.39 |
| «ул. Преображенского» | по четной стороне пр. Ленина, напротив ФОЦ |
| «ул. Преображенского» | по нечетной стороне пр. Ленина в районе д.17 |
| Супермаркет «Ермак» | по четной стороне пр. Ленина |
| «Санаторий «Лесное» | нечетная сторона пр. Ленина в районе МСЧ «Калиец» |
| «Санаторий «Лесное» | четная сторона пр. Ленина в районе МСЧ «Калиец» |
| «Медсанчасть «Калиец» | по четной стороне ул. 20-летия Победы |
| «Медсанчасть «Калиец» | по нечетной стороне ул. 20-летия Победы |
| «Дом спорта «Калиец» | по четной стороне ул. 20-летия Победы в р-не д. 40 |
| «Дом спорта «Калиец» | по нечетной стороне ул. 20-летия Победы в районе д.65 |
| «Бассейн «Дельфин» | по четной стороне ул. 20-летия Победы в районе д.86 |
| «Бассейн «Дельфин» | по нечетной стороне ул. 20-летия Победы в р-не д. 87 (ледовый каток) |
| «Кинотеатр «Русь» | по нечетной стороне ул. 20-летия Победы |
| «Гостиница «Соликамск» | по нечетной стороне ул. Революции |
| «Магазин «Книги» | по четной стороне ул. 20-летия Победы в районе д.120 |
| «Автостанция» | ул.Набережная |
| «Автостанция» | ул.Революции |
| «Автостанция» | ул.Революции |
| «Городской суд» | по нечетной стороне ул.20-летия Победы в районе д.159 |
| «Главпочтамп» | по четной стороне ул.20-летия Победы, в районе д.148 |
| «Школа № 12» | по нечетной стороне ул.20-летия Победы в районе д.179 |
| «Микрорайон Красное» | по четной стороне ул.20-летия Победы в районе д.184 |
| «Микрорайон Красное» | по нечетной стороне ул.20-летия Победы в районе д.187 |
| «улица Пионерская» | по четной стороне ул.20-летия Победы в районе д.208 |
| «улица Пионерская» | по нечетной стороне ул.20-летия Победы напротив д.208 |
| «Галургическая фабрика» | дорога от путепровода до ул.20-летия Победы |
| «Галургическая фабрика» | от ул. 20-летия Победы до путепровода |
| «Железнодорожный вокзал» | ул. Железнодорожная, 1 |
| «ГИБДД» | ул.20-летия Победы, четная сторона 224 |
| «ГИБДД» | ул.20-летия Победы, нечетная сторона в районе д.224 |
| «Верхний Больничный» | по четной стороне Соликамское шоссе в районе д.4 |
| «Верхний Больничный» | по нечетной стороне Соликамское шоссе в районе д.3 |
| «Путепровод» | нечетная сторона по автодороге в сторону СКРУ-3 |
| «Путепровод» | четная сторона по автодороге в сторону СКРУ-3 |
| «Восточная» | нечетная сторона по автодороге в сторону СКРУ-3 |
| «Восточная» | четная сторона в направлении РУ-3 |
| «БИС-2» | по нечетной стороне |
| «БИС-2» | по четной стороне |
| «Сады-4 Сильвинит» | дорога в сторону РУ-3 |
| «Сады -4 Сильвинит» | дорога в сторону РУ-3 |
| «Путепровод» | ул. Соликамское шоссе в направлении СКРУ-1 |
| «Путепровод» | ул. Соликамское шоссе в направлении к центру |
| «СКРУ-1» | по четной стороне ул. Мира |
| «СКРУ-1» | по нечетной стороне ул. Мира |
| «СМЗ» | по четной стороне ул. Мира в районе проходной ОАО «СМЗ» |
| «СМЗ» | по нечетной стороне ул. Мира в районе проходной ОАО «СМЗ» |
| «Парк» | по четной стороне ул. Мира в районе д.46 |
| «Парк» | по нечетной стороне ул. Мира в районе д.73 |
| «ул. Халтурина» | по четной стороне ул. Мира в районе д.60 |
| «ул. Халтурина» | по нечетной стороне ул. Мира в районе д.85 |
| «СПК «Северный» | по нечетной стороне ул. Пермская в районе д.21 |
| «СПК «Северный» | по четной стороне ул. Пермская в районе д.68 |
| поселок «Шахтерский» | по нечетной стороне ул. Пермская в районе д.67 |
| поселок «Шахтерский» | по четной стороне ул. Пермская в районе д.96 |
| «улица Гастелло» | по нечетной стороне ул. Пермская в районе д.91 |
| «улица Гастелло» | по четной стороне ул. Пермская в районе д.48 |
| «ул.Металлургов» | с торца д.55 ул. Металлургов (для школьного автобуса) |
| «п.Корякино» | ул.Чапаева (для школьного автобуса) |
| «п.Давыдово» | ул.Чкалова (для школьного автобуса) |
| «Ветлечебница» | по четной стороне ул. Карналлитовая напротив д. 113 |
| «Ветлечебница» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая в районе д.113 |
| «Теплоэнерго» | по четной стороне ул. Карналлитовая напротив д.97 |
| «Теплоэнерго» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая в районе д.97 |
| «Магазин «Строймаркет» | по четной стороне ул. Карналлитовая в районе территории ОИК-2 |
| «Магазин «Строймаркет» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая в районе д.73 |
| «Пекарня» | по четной стороне ул. Карналлитовая, д.52 |
| «Пекарня» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая напротив д. 53 |
| «Магазин «Дачный» | по четной стороне ул. Карналлитовая напротив д. 23 |
| «Магазин «Дачный» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая в р-не д. 23 |
| «переулок Моховой» | по четной стороне ул. Карналлитовая, р-н молокозавода |
| «переулок Моховой» | по нечетной стороне ул.Карналлитовая, р-н молокозавода |
| «улица Сильвинитовая» | по нечетной стороне ул. Карналлитовая напротив д. 22 по ул. Сильвинитовая |
| поселения |  |
| д.Чертеж | ул. Центральная (остановка школьного автобуса) |
| с.Тохтуева | ул. Мира - конечная остановка с разворотной площадкой |
| с.Тохтуева | ул. Дружбы у здания территориального сектора |
| с.Городище | а/д «Соликамск-Половодово» ПК22+130 по левой стороне |
| с.Городище | а/д «Соликамск-Половодово» ПК35+50 по левой стороне |
| с.Городище | а/д «Соликамск-Половодово» ПК35+50 по правой стороне |
| Профилакторий АО СМЗ | а/д «Соликамск-Половодово» ПК46+50 по левой стороне |
| Профилакторий АО СМЗ | а/д «Соликамск-Половодово» ПК48+00 по правой стороне |
| Профилакторий АО Уралкалий | а/д «Соликамск-Половодово» ПК53+00 по левой стороне |
| Профилакторий АО Уралкалий | а/д «Соликамск-Половодово» ПК54+90 по правой стороне |
| п.Черное | а/д «Соликамск-Половодово» ПК75+50 по левой стороне |
| п.Черное | а/д «Соликамск-Половодово» ПК75+50 по правой стороне |
| п.Черное «Лога» | а/д «Соликамск-Половодово» ПК85+00 по левой стороне |
| п.Черное «Лога» | а/д «Соликамск-Половодово» ПК85+90 по правой стороне |
| п.Черное | а/д «Соликамск-Половодово» ПК91+50 по левой стороне |
| д.Харюшина | а/д «Соликамск-Половодово» ПК116+70 по левой стороне |
| д.Харюшина | а/д «Соликамск-Половодово» ПК117+20 по правой стороне |
| с.Половодово | а/д «Соликамск-Половодово» ПК164+35 по левой стороне |
| п.Усовский - конечная остановка | а/д «Кунгур-Соликамск-Усовский» ПК23+29 |
| Птицефабрика | а/д «Кунгур-Соликамск-Родники» ПК 14+00 по левой стороне |
| с.Родники | а/д «Кунгур-Соликамск-Родники» ПК 27+00 по левой стороне |
| с.Родники | а/д «Кунгур-Соликамск-Родники» ПК 27+30 по правой стороне |
| Совхоз | а/д «Кунгур-Соликамск-Чашкино» ПК 09+00 по левой стороне |
| Совхоз | а/д «Кунгур-Соликамск-Чашкино» ПК09+50 по правой стороне |
| Геологоразведка - конечная остановка | а/д «Кунгур-Соликамск-Чашкино» ПК17+00 |
| с.Осокино | а/д «Черное-Сим» ПК184+00 по левой стороне |
| п.Сим | а/д «Черное-Сим» ПК382+50 по левой стороне |
| п.Красный Берег | п.Красный Берег |

Территориальная доступность остановочных пунктов должна соответствовать требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» или требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования. Территориальная доступность оценивается камерально на основе использования инструментов геоинформационных систем (ГИС).

Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения должна быть обеспечена на всех остановочных пунктах, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок ГПТОП.

Состояние остановочных пунктов должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

По состоянию на 31.12.2021 г. 31,2% остановочных пунктов на территории Соликамского городского округа соответствует требованиям стандартов, 28,7% соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения с учетом требований СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Водный транспорт

На территории Соликамского городского округа есть паромная переправа «Тюлькино». Самоходный паром «СП-14», длина маршрута 0,8 км. В зимний период работает ледовая переправа. Дорога соединяет Соликамский, Чердынский и Косинский районы. Контроль за соблюдением мер безопасности при эксплуатации переправы осуществляет Соликамский участок ГИМС.

Воздушный транспорт

На территории Соликамского городского округа перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

Железнодорожный транспорт

Таблица 2.12

| Показатель | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 1 | 1 |
| Протяженность | км. | 616 | 616 |
| Количество выполненных рейсов | ед. | 159 | 157 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 19450 | 19320 |
| Количество погруженных грузов | тонн | 6 150 867 | 6 150 667 |

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары, там где они отсутствуют, движение осуществляется по обочинам дорог и проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП.

На территории муниципального образования можно выделить следующие типичные ошибки организации движения пешеходов: отсутствие обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог; недостаточное оборудование пешеходных переходов средствами организации дорожного движения; отсутствие ограждений предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть, малое количество пешеходных (бестранспортных) зон; отсутствие выделенных жилых зон и комплексной организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах. Наконец, исключительно важным является недостаточный учет наличия средств информирования незрячих людей, для которых обычные средства организации, резко теряют свою эффективность.

В таблице 2.13 представлена информация по тротуарам города Соликамска.

Таблица 2.13

| Наименование | Протяженность, м | Средняя ширина, м | Площадь, м2 |  | покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная часть |  |  |  |  |  |
| ул. Черняховского | 1954,7 | 2,4 | 4773,2 | асфальтобетон |  |
| ул. Молодежная | 2461,4 | 2,2 | 5372,7 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Матросова | 4038,6 | 2,8 | 11389,4 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Северная | 2896,5 | 3,0 | 8978,5 | асфальтобетон, плитка |  |
| пр. Строителей (с двух сторон) | 1733,6 | 3,0 | 5862,7 | асфальтобетон |  |
| ул. Большевистская | 3300,0 | 2,4 | 7999,6 | асфальтобетон |  |
| ул. Добролюбова | 1509,8 | 2,1 | 3381,2 | асфальтобетон |  |
| ул.Розы Землячки (с двух сторон) | 784,8 | 1,7 | 1334,0 | асфальтобетон |  |
| ул. Культуры (по четной стороне) | 1053,2 | 2,5 | 2580,7 | асфальтобетон |  |
| ул. Коммунаров (с двух сторон) | 800,3 | 1,8 | 1497,3 | асфальтобетон |  |
| ул. Бумажников | 200,3 | 1,7 | 334,4 | асфальтобетон |  |
| ул. 3-й Пятилетки | 1858,8 | 2,3 | 4194,5 | асфальтобетон |  |
| ул. Коммунистическая | 2894,3 | 2,3 | 6161,5 | асфальтобетон |  |
| ул. Транспортная | 554,8 | 1,8 | 993,3 | асфальтобетон |  |
| ул. Фрунзе | 1400,3 | 1,8 | 2520,5 | асфальтобетон |  |
| ул. Ключевая | 313,0 | 2,2 | 688,6 | асфальтобетон |  |
| ул. Дубравная | 274,5 | 2,0 | 541,2 | асфальтобетон |  |
| ул. Лесная | 557,7 | 2,0 | 1155,4 | асфальтобетон |  |
| ул. Перекопская (от ул. Ульянова до Фрунзе, нечетная сторона) | 580,0 | 2,0 | 1160,0 | асфальтобетон |  |
| ул. Комсомольская | 164,3 | 2,4 | 394,3 | плитка |  |
| ул. Белинского | 525,5 | 2,2 | 1230,1 | асфальтобетон |  |
| ул. Урицкого (по четной стороне) | 370,0 | 2,0 | 740,0 | асфальтобетон |  |
| ул. Розы Люксембург | 802,5 | 2,2 | 1757,6 | асфальтобетон |  |
| ул. Ст. Разина | 2039,5 | 2,1 | 4290,2 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Володарского | 2331,3 | 1,8 | 4196,7 | асфальтобетон |  |
| ул. Энергетиков | 1346,0 | 2,2 | 2952,8 | асфальтобетон |  |
| Внутриквартальные тротуары Северная часть города | 1119,6 | 2,3 | 2571,8 | асфальтобетон |  |
| Южная часть |  |  |  |  |  |
| ул. Карналлитовая | 1206,2 | 1,9 | 2556,0 | асфальтобетон |  |
| ул. Цифриновича | 563,7 | 3,5 | 2076,4 | асфальтобетон |  |
| Красный бульвар (по четной стороне) | 724,0 | 3,3 | 2523,1 | асфальтобетон |  |
| ул. Сильвинитовая (по четной стороне) | 555,6 | 3,3 | 1833,5 | асфальтобетон |  |
| ул. Преображенского | 306,0 | 3,7 | 1132,2 | асфальтобетон |  |
| пр. Ленина | 4235,4 | 3,8 | 16279,8 | асфальтобетон |  |
| Внутриквартальные тротуары микрорайон «Клестовка» | 1730,0 | 1,8 | 3162,1 | асфальтобетон |  |
| ул. Клары Цеткин | 353,4 | 2,2 | 777,5 | асфальтобетон |  |
| ул. 20-летия Победы | 6364,3 | 3,5 | 22255,1 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Уральская (от ул.20-летия Победы до ул.П.Коммуны) | 620,8 | 1,5 | 931,3 | асфальтобетон |  |
| ул.Кузнецова В.И. (по обеим сторонам) | 772,3 | 2,8 | 2186,7 | асфальтобетон |  |
| ул.Советская | 631,9 | 2,7 | 1710,7 | асфальтобетон, плитка |  |
| Внутриквартальные тротуары 3-й микрорайон | 331,4 | 2,5 | 834,9 | асфальтобетон |  |
| ул.Всеобуча | 1195,8 | 2,0 | 2485,4 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Набережная | 948,2 | 1,9 | 1848,9 | асфальтобетон, плитка |  |
| пешеходная зона по ул. Набережная (от ул. Советская до ул. Всеобуча) |  |  | 3635,5 | плитка |  |
| ул.1-го Мая | 191,4 | 2,5 | 481,0 | асфальтобетон |  |
| ул.Привокзальная – ул. Олега Кошевого | 694,8 | 2,2 | 1558,0 | асфальтобетон |  |
| Внутриквартальные тротуары микрорайона «Красное» | 1259,1 | 2,2 | 2836,1 | асфальтобетон |  |
| Тротуар на а/д в сторону РУ-3 (в районе а/остановки «Галургическая фабрика») | 111,0 | 2,0 | 222,0 | асфальтобетон |  |
| ул.Революции | 665,8 | 3,5 | 2335,7 | асфальтобетон, плитка |  |
| ул. Калийная | 377,0 | 1,8 | 695,9 | асфальтобетон |  |
| Соликамское шоссе | 1984,0 | 2,4 | 4734,4 | асфальтобетон |  |
| Тротуар по ул. А.И. Осокина | 473,6 | 2,1 | 994,6 | асфальтобетон |  |
| Тротуар по ул. Коминтерна | 802,9 | 1,9 | 1500,2 | асфальтобетон |  |
| Тротуар вдоль д. №15 по ул. Демьяна Бедного | 38,8 | 2,0 | 77,6 | асфальтобетон |  |
| Тротуары по ул. Мира | 2328,0 | 2,2 | 5052,4 | асфальтобетон |  |
| Тротуар по ул. Пермской | 230,0 | 2,1 | 483,0 | асфальтобетон |  |
| Тротуар от ул. Мичурина к д. 53 по ул. Металлургов | 420,0 | 1,8 | 760,0 | асфальтобетон |  |

В таблице 2.14 представлена информация по тротуарам сельских населенных пунктов Соликамского городского округа

Таблица 2.14

| Наименование | Протяженность, м | Средняя ширина, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Городище | ул.Мира | 0,639 | асфальтобетон |
|  | ул.Полевая | 0,133 | асфальтобетон |
| п.Чёрное | ул. Мира | 0,825 | асфальтобетон |
|  | ул. Дачная | 0,685 | асфальтобетон |
|  | ул. Сосновая | 0,560 | асфальтобетон |
| с.Половодово | ул. Красногвардейская | 0,574 | асфальтобетон |
|  | ул. Санников | 0,230 | асфальтобетон |
| с.Тохтуева | ул. Молодёжная | 0,366 | асфальтобетон |
|  | пеш.зона ДК «Альянс» | 0,376 | плиточное |
| а/д «Кунгур - Соликамск - Чашкина» |  | 0,600 | асфальтобетон |

В таблице 2.15 представлена информация по светофорным объектам, расположенным на территории Соликамского городского округа.

Таблица 2.15

| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | Месторасположение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное и пешеходное движение) | на пересечении улиц 20-летия Победы и Советская | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор СКДС-5-0, пешеходный светофор СКДС-5-01) | на пересечении улиц 20-летия Победы и Революции | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор СКДС-5, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.20-летия Победы - ЦРТДЮ | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор СКДС-5-0, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.Всеобуча, а/остановка «Соликамский технологический техникум» | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.Революции, ТЦ «Стометровка» | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | на пересечении улиц Соликамское шоссе - дорога в сторону РУ-3 (Путепровод) | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | на пересечении улиц 20-летия Победы - дорога в сторону РУ-3 (Путепровод) | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | на пересечении ул. Мира - Рудоуправление 1 | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное движение) | на пересечении улиц Всеобуча - Карналлитовая - Железнодорожная | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное светофор) | на пересечении улиц Черняховского - Молодежная | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор СКДС-5-0, светофор пешеходный СКДС-5-01) | на пересечении улиц Молодежная - Матросова | 1 объект |
| Светофорный объект (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | на пересечении ул. Матросова - ул. Большевистская | 1 объект |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | Месторасположение | Количество |
| Светофорный объект(регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | На пересечении ул. Северная - ул. Большевистская | 1 объект |
| Светофорный объект на пересечении (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | На пересечении ул. Культуры - ул. Черняховского | 1 объект |
| Светофорный объект на пересечении (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | на пересечении ул.Северная- пр.Строителей | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.Всеобуча, а/остановка «ЗМИ» | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.Всеобуча, а/остановка «Сады» | 1 объект |
| Светофорный объект (транспортный светофор, пешеходный светофор), кнопочный пост управления | ул.Всеобуча, а/остановка «3-й район» | 1 объект |
| Светофорный объект (расположен на дороге регионального значения «Соликамск-Красновишерск») | а/д Соликамск-Красновишерск, км.5+000 | 1 объект |
| Светофорный объект Т7 | ул.20-летия Победы, д.138, МБОУ «С(К)ОШ» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул.20-летия Победы, д.179, МАОУ «СОШ № 12» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. П.Коммуны, 28, МАОУ «СОШ № 1» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Сильвинитовая, 20, МАОУ «СОШ № 9» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Соликамское шоссе, МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Молодежная, д.11, МАОУ «СОШ № 14» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Матросова, д.31, МАДОУ «Детский сад № 28» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Матросова, вблизи музыкальной школы | 2 шт. |
| Светофор (регулирующий транспортное движение, пешеходное движение) | Месторасположение | Количество |
| Светофорный объект Т7 | ул. Северная, д.31, МАОУ «СОШ № 17» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Северная, д.44 «СГПИ» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Северная, д.76, МАОУ «СОШ №15», МАДОУ «Детский сад № 32» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Степана Разина, д.12, МАОУ «ООШ № 16» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Степана Разина, д.56, МАОУ «СОШ № 17» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Урицкого, д.11, МАДОУ «Детский сад № 46» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Фрунзе, д.114, МАОУ «ООШ № 16» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Фрунзе, д.4, МАОУ «ООШ № 16» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Фрунзе в районе пересечения с ул.Ключевая | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Добролюбова, д.16, МАОУ «ООШ №16» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | ул. Коммунистическая, МБОУ «С(К)ОШ» | 2 шт. |
| Светофорный объект Т7 | Автомобильная дорога «Чертеж-Тюлькино-Вильва» 15 км, вблизи Тюлькинской школы | 2 шт. |

Анализ результатов обследования транспортных и пешеходных потоков на ключевых транспортных узлах Соликамского городского округа и проверка их по условиям введения позволяет сделать вывод о возможности введения светофорного регулирования на пересечении просп. Ленина–Красный бульвар.

Данное пересечение удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52289-2019. В ходе обследования, на данном перекрёстке были выявлены затруднённые условия разъезда и трудности, связанные с пересечением проезжей части пешеходами. При назначении режимов работы светофорного объекта, рекомендуется применять двухфазное регулирование.

Также, с учётом общих показателей аварийности, характеризующихся значительным количеством ДТП, связанных с наездом на пешеходов, рекомендуется ввести светофорное регулирование с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходном переходе в следующих местах:

–	пересечение просп. Ленина – ул. Преображенского (ФОЦ);

–	пешеходный переход по просп. Ленина, 25;

–	пересечение просп. Строителей – ул. Черняховского;

–	пешеходный переход на выходе из парка по ул. Черняховского.

В настоящее время на территории Соликамского городского округа велосипедные дорожки отсутствуют. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. На территории муниципального образования места для хранения велосипедов отсутствуют.

В таблице 2.16 рассмотрена характеристика пешеходного и велосипедного передвижения Соликамского городского округа по состоянию на 2021 г.

Таблица 2.16

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

| Параметр | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество пешеходных переходов | ед. | 257 |
| Протяженность пешеходных дорожек и тротуаров | км | 72,5 |
| Средняя ширина пешеходных дорожек и тротуаров | м | 2,3 |
| Количество пешеходных улиц | шт. | 2 |
| Количество велодорожек | ед. | - |
| Количество мест хранения велосипедов | ед. | - |

Несмотря на то, что велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта в виду его малой затратности, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду в муниципальном образовании уделяется мало внимания организация велосипедных маршрутов и созданию безопасной среды для велосипедных передвижений, что делает данный способ передвижения менее удобным и комфортным для жителей. Движение велосипедистов осуществляется по тротуарам, обочинам и проезжей части, что зачастую создает аварийные ситуации, ведет к затруднению движения участников дорожного движения.

Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры необходимо устройство: велополос или велодорожек, велопарковок, технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов.

Проектирование велосипедных дорожек должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Целями создания велотранспортной инфраструктуры являются:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10-15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- развитие благоприятного воздействия на здоровье населения;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10-15 км.

В качестве развития велосипедного движения на краткосрочную перспективу предлагается по ряду улиц строительство велосипедных дорожек, в непосредственной близости к тротуарам. Параметры совмещённых велодорожек представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример исполнения совмещенной велопешеходной дорожки с разделением велосипедных и пешеходных потоков.

С целью расширения сети велосипедных и пешеходных дорожек,  планируется строительство велодорожек, совмещенных с тротуаром по следующим улицам города Соликамска:

- ул. Всеобуча (от а/д «Соликамск – Красновишерск» до ул. Революции), протяженностью 3,65 км;

- ул. Революции (от ул. Всеобуча до ул. Набережная), протяженностью 0,93 км;

- ул. Мира (от Соликамское шоссе до ул. Пермская), протяженностью 3,2 км;

- ул. Калийная (от Соликамское шоссе до ул. Революции), протяженностью 0,24 км;

- ул. Революции (от ул. Калийная до площади Революции), протяженностью 0,11 км;

- ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Мичурина), протяженностью 2,15 км;

- ул.	Карналлитовая	(от	ул.	Всеобуча	до	бульвара Красный), протяженностью 3,1 км;

- ул. Молодежная (1 участок: от пр. Строителей до дома № 19А по ул. Молодежной. 2 участок: от дома №19А ул. Молодежная до ул. Матросова), протяженностью 1,5 км;

- ул. Черняховского (от а/д «Соликамск - Красновишерск» до ул. Культуры), протяженностью 1,96 км;

- ул.	Энергетиков	(от	ул.	Лесной	поселок	до	ул. Всеобуча), протяженностью 3,4 км;

- ул. Лесной поселок (от ул. Энергетиков до ул. Черняховского), протяженностью 1,35 км;

- ул. Коммунистическая (от ул. Черняховского до ул. Перекопская), протяженностью 1,77 км;

- ул. Ульянова (от ул. Перекопская до пер. Камский), протяженностью 1,2 км;

- ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Черняховского), протяженностью 0,6 км;

- ул. Коммунистическая (от ул. Черняховского до ул. Культуры), протяженностью 1,0 км.

Кроме, того предлагается строительство велосипедной дорожки в непосредственной близости к уже существующим тротуарам, по следующим улицам:

- ш. Соликамское (от ул. Калийная до  ул.  Мира),  протяженностью 1,2 км;

- ул.	20 - летия	Победы	(от	пр. Ленина	до	ул.	О.Кошевого), протяженностью 4,1 км;

- пр.	Ленина	(от	ул.	20-летия	Победы	до	бульвара Красный), протяженностью 2,3 км;

- бул.	Красный	(от	ул.	Сильвинитовая	до	ул.	Цифриновича), протяженностью 0,8 км;

- ул. Сильвинитовая (от бул. Красный до ул. Преображенского), протяженностью 0,58 км;

- ул.	Преображенского	(от	ул.	Сильвинитовая	до	пр.	Ленина), протяженностью 0,32 км;

- ул. Коминтерна (ул. 20 - летия Победы до Соликамское шоссе), протяженностью 0,53 км;

- ул.	Кузнецова	(от	ул.	20 - летия	Победы	до	ул.	Советская), протяженностью 0,4 км;

- ул. Черняховского (от ул. Культуры до ул. Коммунистическая), протяженностью 1,24 км;

- пр.	Строителей (от	ул.	Черняховского	до	пр.	Юбилейный), протяженностью 1,18 км;

- ул.	Матросова	(от	ул.	Транспортной	до	ул.	Северной), протяженностью 1,51 км;

- ул.	Транспортная	(от	ул.	Матросова	до	ул.	Степана	Разина), протяженностью 0,22 км;

- ул. Фрунзе (от ул. Транспортная до ул. Северная), протяженностью 0,17 км;

- ул. Фрунзе (от ул. Северной до ул. Газеты Звезда), протяженностью 1,3 км;

- ул. Северная (от ул. Молодежной до ул. Фрунзе), протяженностью 1,9 км;

- ул. Большевистская (от ул. Черняховского до пр. Юбилейный), протяженностью 1,25 км;

- ул. Молодежная (от ул. Черняховского до д. 19А), протяженностью 0,37 км;

- ул. Перекопская (от ул. Ульянова до ул. Фрунзе), протяженностью 0,6 км.

Таким образом, на конец расчетного периода общая протяженность велотранспортной инфраструктуры Соликамского городского округа составит 46,13 км.

Развитие велотранспортной инфраструктуры также должно предусматривать создание велопарковок и мест для хранения велосипедов, что увеличит процент использования велосипедных транспортных средств.

Грамотно созданная велосипедная инфраструктура позволит решить следующие задачи:

1. снизить уровень аварийных ситуаций на дорогах с участием легкового транспорта;

2. улучшить экологическое состояние окружающей среды на территории населенного пункта;

3. повысить мобильность населения, не имеющего индивидуального автомобильного транспорта.

Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации Соликамского городского округа показал необходимость реализации отмеченных мероприятий в следующей последовательности:

–	мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, оборудование нерегулируемых пересечений односекционными желтыми светофорами (Т7);

–	мероприятия по оптимизации светофорных циклов и установке дополнительных светофорных объектов;

–	мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включающих оборудование новых мест остановки общественного транспорта и приведение в нормативное состояние существующих остановок;

–	мероприятия по регулированию скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

–	мероприятия по формированию единого парковочного пространства;

–	мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

–	мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий, развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально - реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

–	мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации.

В зависимости от изменения текущей ситуации и влияния факторов, которые могли быть не учтены при разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, порядок проведения мероприятий может меняться, но принципиальные подходы к решению задачи обеспечения безопасности дорожного движения должны оставаться неизменными. Программа выступает в качестве самостоятельного инструмента повышения эффективности и безопасности дорожного движения на существующей УДС при среднесрочном и долгосрочном планировании.

Финансирование мероприятий по организации велосипедного движения в Соликамском городском округе необходимо предусмотреть не только за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов, а также с привлечением внебюджетных средств.

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры.

На территории Соликамского городского округа существует несколько маршрутов для движения крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта по автомобильным дорогам Соликамского городского округа, которые не предполагают движения по центральным и жилым районам.

Ниже представлен перечень автомобильных дорог, по которым разрешено движение таких транспортных средств:

- г. Соликамск, ул. Всеобуча (от ул.Железнодорожная до а/д «Соликамск-Красновишерск»);

- г. Соликамск, ул. Железнодорожная (от ул.Всеобуча до ул.Привокзальная)

- г. Соликамск, ул. Привокзальная (от ул.Железнодорожная до ул.О. Кошевого)

- г. Соликамск, ул.О.Кошевого

- г. Соликамск, ул. 20-летия Победы (от ул.О.Кошевого до а/д «Обход г.Соликамска»)

- г. Соликамск, ул. Карналлитовая (от ул. Всеобуча до Объездной дороги микрорайона Клестовка)

- г. Соликамск, ул. Цифриновича (от Объездной дороги микрорайона Клестовка до а/д в сторону д. Малое Городище);

- а/д в сторону д. Малое Городище (от ул. Цифриновича г. Соликамска до ул. Дачная в д. Малое Городище);

- а/д «Соликамск - Половодово» (от с. Городище);

- а/д «Черное-Сим»:

- а/д «Черное-Лога»;

- а/д «Сим-Красный Берег»;

- г. Соликамск, автодорога в сторону РУ-3;

- г. Соликамск, ул. Энергетиков (от ул. Всеобуча до Лесного поселка);

- Объездная дорога Северная часть города Соликамска (от ул.Лесной поселок до ул.Культуры);

- г. Соликамск, ул. Культуры (от Объездной дороги Северная часть города до ул.Коммунистическая);

- г. Соликамск, ул. Коммунистическая (от ул. Культуры до АО «Соликамскбумпром»);

- г. Соликамск, ул. Мира (от а/д Обход г. Соликамска до ул. Халтурина)

- г. Соликамск, ул. Халтурина от (ул. Мира до а/д Обход г. Соликамска);

Осуществление перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Соликамского городского округа осуществляется на основании выданных специальных разрешений, оформленных посредством информационной системы АПВГК-ИНТ. Спецразрешения 2.0, которая также включает в себя функцию автоматизации расчета ущерба при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов и взаимодействия с автоматическими пунктами весового и габаритного контроля.

Передвижение большегрузного и негабаритного транспорта по автомобильным дорогам местных транспортных средств осуществляется на основании полученных перевозчиком специальных разрешений, выданных Администрацией Соликамского городского округа в качестве оказания муниципальной услуги. В 2020 году выдано 478  специальных разрешений, в 2021 году – 300 разрешений.

В таблице 2.17 представлена специализированная техника, применяемая при содержании автомобильных дорог Соликамского городского округа с указанием технического состояния.

Таблица 2.17

Перечень коммунально-дорожной техники, используемый при содержании автомобильных дорог Соликамского городского округа

| Специализированная техника | кол-во ед. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Комплексно-дорожная машина (КДМ) | 11 | удовлетворительное |
| Трактор МТЗ с навесным оборудованием (отвал, щеточное, шнекороторы, косилки) | 10 | удовлетворительное |
| Погрузчик (Амкадор, Митсубер, Т-150) | 14 | удовлетворительное |
| минипогрузчик | 2 | удовлетворительное |
| Погрузчик-экскаватор | 3 | удовлетворительное |
| Погрузчик К-700 | 3 | удовлетворительное |
| Автогрейдер | 4 | удовлетворительное |
| Самосвал | 9 | удовлетворительное |
| Бульдозер | 2 | удовлетворительное |
| Вакуумно-уборочная машина | 1 | удовлетворительное |
| Дорожная машина (тех.помощь) | 1 | удовлетворительное |
| Машина дорожного мастера | 7 | удовлетворительное |
| Средства малой механизации (триммеры, кусторезы, виброплиты, снегоуборщики и т.д.) | 14 | удовлетворительное |
| ИТОГО по Соликамскому городскому округу: 81 ед. |  |  |

2.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ состояния безопасности дорожного движения, исследование причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий показал, что за период с 2015 по 2021 гг. в границах Соликамского городского округа зафиксировано 762 ДТП.

С января по декабрь 2021 г. на территории Соликамского городского округа зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие: 6 человек погибло, 102 получили телесные повреждения.

Основные очаги аварийности за 2021 год:

-	г. Соликамск, ул. Всеобуча, в районе дома 121- перекресток ул. Всеобуча – ул. 2-ая Энергетиков: 3 ДТП с пострадавшими. Причины: нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, неверный скоростной режим, нарушена очередность проезда.

-	г. Соликамск, ул. Всеобуча, в районе дома 95 А - перекресток ул. Всеобуча – ул. Энергетиков: 2 ДТП с пострадавшими. Причина: нарушена очередность проезда.

- г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, в районе дома № 150. 2 ДТП с пострадавшими. Причины: непредоставление преимущества в движении пешеходов. Недостатки УДС – отсутствие разметки.

В сравнении данных за 2015 – 2021 г., несмотря на рост количества ДТП, произошло существенное снижение показателей социального риска, значительно снизилась тяжесть последствий, выражающая отношение количества погибших к общему числу пострадавших, что свидетельствует об определенной эффективности проводимых в этот период мероприятий.

Первоочередные мероприятия по снижению количества ДТП и уменьшению уровня травматизма на территории муниципального образования:

-	поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценка её технического состояния, обеспечение безопасности дорожного движения;

-	усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС;

- увеличение времени эксплуатации горизонтальной дорожной разметки, изменение применяемых при выполнении данных работ материалов;

- строительство сетей наружного освещения;

Плановые мероприятия:

-	своевременный ремонт дорожного покрытия, обеспечивающий его ровность, в т.ч. с использованием современных материалов;

- устройство системы видеонаблюдения, в т.ч. с фиксацией нарушений;

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Также необходимо проводить информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.

2.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Более 65% выбросов веществ в атмосферу составляет выброс загрязняющих веществ от автотранспорта. В отработанных газах автомобилей содержится большое количество различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Основным фактором, снижающим воздействие транспортных средств на экологию является пропуск транзитного потока автомобильного транспорта в обход населенного пункта, использование для передвижения, в т.ч. для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок топлива с улучшенным экологическим классом ЕВРО-4 и выше, электроэнергии.

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Значение уровня шума по автомобильным дорогам Соликамского городского округа не соответствует предельно допустимому уровню шума. Соответственно в районах жилой застройки нужно устраивать противошумовую защиту, либо увеличить разрыв между дорогой и объектом шумозащиты. В связи с тем, что существующая застройка вдоль данных дорог не позволяет увеличить разрыв между дорогой и объектом шумозащиты, соответственно в качестве противошумовой защиты можно использовать только мероприятия по высаживанию зелёных насаждений, установки противошумовых экранов и административные методы снижения шума.

Исследования также показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

В связи с изложенным необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

2.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа

Для обеспечения устойчивого экономического развития городского округа необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, которые обеспечат качественные транспортные связи с населенными пунктами Соликамского городского округа.

Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов от расположения округа в северном регионе России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Внешний транспорт

Для развития внешнего транспорта необходимо:

-	Строительство причала для приема судов.

-	Строительство площадок отстоя для размещения и хранения большегрузного автотранспорта (транзитного).

-	Строительство автобусных станций на территории городского округа.

-	Вывод транзитного большегрузного транспорта с территории городского округа.

Улично-дорожная сеть

Задачи развития улично-дорожной сети:

- Капитальный ремонт и реконструкция некоторых участков автомобильной дороги по ул. Всеобуча г. Соликамска до а/д «Соликамск-Красновишерск» км 5.0;

- Строительство объездной дороги от южной части г. Соликамска (микрорайон «Клестовка») к улице Черняховского;

- Строительство автомобильной дороги пр. Юбилейный г. Соликамска;

- Создание новых участков сетки улиц в северном и центральном планировочных районах согласно этапам градостроительного освоения, установленным Генеральным планом Соликамского городского округа;

- Строительство подъездных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям;

-	Строительство, капитальный ремонт, новое строительство городских улиц и дорог с целью увеличения доли автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям;

-	Устройство парковочных мест на основных узлах тяготения - объединенных общественно-деловых и культурно-бытовых зонах, так же на территориях многоэтажной жилой застройки;

- Обеспечение возможности перераспределения транспортных потоков при временных затруднениях на отдельных направлениях и участках.

- Обеспечение удобных выездов на загородные автомобильные дороги.

- Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов.

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

- Разгрузка центральной улицы 20-летия Победы г. Соликамска и создание транспортной сети, обеспечивающей безопасное передвижение, как жителей, так и автомобильного транспорта в районе «3-го микрорайона Калийщиков».

Новая автомобильная дорога обеспечит безопасный подход и проезд к школе, детским садам и плотной жилой застройке микрорайона.

- Создание альтернативной транспортной ветки, соединяющей важные территории: север Пермского края с региональным центром и Северную и Южную части города Соликамска (ул. Всеобуча). Строительство новой автомобильной дороги позволит перенаправить транспортные потоки, в том числе и большегрузный транспорт из центральной части г. Соликамска, микрорайона «Клестовка».

Снижение рисков блокировки транспортной связи на ул. Всеобуча г. Соликамска при возникновении аварийных ситуации.

- Разгрузка ул. Северная г. Соликамска, развитие микрорайона с существующей плотной жилой застройкой, где расположены социально-значимые объекты, такие как гимназия №1 и детский сад. Данная территория имеет значительные перспективы в части дальнейшего строительства как многоквартирных жилых домов, так и индивидуальной жилой застройки. Кроме жилой застройки, планируется строительство детской поликлиники.

Обеспечение безопасного передвижения как жителей, так и автомобильного транспорта к жилым домам и объектам социальной сферы.

- Снижение интенсивности движения на участке автомобильной дороги, соединяющей Северную и Южную части города Соликамска по ул. Всеобуча (транзитная  дорога, соединяющая Север Пермского края с региональным центром), в связи с систематическим затруднением движения транспорта, которое  приводит к повышению рисков возникновения аварийных ситуаций на данном участке дороги.

Обеспечение безопасности проезда общественного транспорта, транспорта аварийных служб и скорой медицинской помощи.

2.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуется ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Федеральный Закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

- Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный Закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»,

- Федеральный Закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный Закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,

- Федеральный Закон от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,

- Федеральный Закон от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный Закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»,

- Закон Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»,

- Закон Пермского края от 17 октября 2006 г. № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок»,

- Закон Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»,

- Закон Пермского края от 28 августа 2012 г. № 86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»,

- Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,

- Закон Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»,

- Закон Пермского края от 13 декабря 2019 г. № 487-ПК «Об организации дорожного движения в Пермском крае»,

- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»;

- Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1323-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»,

- Генеральный план Соликамского городского округа, утвержденный Соликамской городской Думой от 28 июля 2021 г. № 950.

Приведенный перечень правовых актов свидетельствует о достаточно полной нормативной правовой базе, сформированной для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа.

В настоящее время не разработаны нормативные документы, определяющие:

перечень органов и организаций, согласующих проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения Соликамского городского округа,

порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечения или примыкания,

порядок создания и функционирования плоскостных (в том числе перехватывающих) муниципальных парковок,

организацию пунктов проката велосипедов и самокатов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Соликамского городского округа.

Программа позволит обеспечить:

а)	безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б)	доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в)	развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории округа;

г)	развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д)	условия для управления транспортным спросом;

е)	создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з)	условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и)	эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет Соликамского городского округа;

платежей, взимаемых организациями городского округа за выполнение определенных функций (плата за компенсацию ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог общего пользования Соликамского городского округа);

субсидий из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Соликамского городского округа, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Соликамского городского округа;

безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Думы Соликамского городского округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образования и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования по вышеуказанным источникам.

III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Соликамского городского округа

## 3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Соликамского городского округа

Документами территориального планирования является Генеральный план Соликамского городского округа, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития городского округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа.

Демографический прогноз

Все изменения половозрастной структуры происходят на фоне снижения общей численности населения, что в значительной степени совпадает со средним вариантом прогноза относительно численности населения Пермского края.

Существующие долгосрочные демографические тенденции, помимо риска сокращения численности трудоспособного населения, определяют риски возникновения проблем социальной сферы: недостаточная обеспеченность населения медицинским персоналом, снижение укомплектованности специалистами муниципальных учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта.

Снижение численности населения городского округа и уменьшение доли трудоспособного населения приведет к существенному замедлению процессов социально-экономического развития Соликамского городского округа: падению уровня производства и сопутствующих показателей, снижению качества и обеспеченности населения услугами социальной сферы.

Жилищный фонд

Задачи по размещению объектов капитального строительства местного значения:

-	Обеспечение условий для увеличения объемов и повышение качества жилищного фонда, соответствующего европейским стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении и приумножении разнообразия городской среды.

-	Увеличение жилищного фонда, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя.

-	Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

-	Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

-	Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих европейским с учетом сложившейся специфики.

-	Сокращение и ликвидация жилого фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах.

3.2 Прогноз транспортного спроса Соликамского городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность муниципального образования, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития округа.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в муниципальном образовании, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 3.1

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - по регулируемым тарифам | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - но нерегулируемым тарифам | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество перевезенных пассажиров (пассажиропоток) | тыс. чел. в год | 11 560,0 | 11 570,0 | 11 580,0 | 11 600,0 |

Таблица 3.2

Показатели деятельности водного транспорта

| Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Количество выполненных рейсов | ед. | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 15500 | 15550 | 15500 | 15550 |
| Количество перевезенных грузов | тонн | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |

Таблица 3.3

Показатели деятельности воздушного транспорта

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего вылетов | выл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - вертолетных | выл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - самолетных | выл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обслуженных пассажиров | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обработано груза | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4

Показатели деятельности железнодорожного транспорта

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 19400 | 19450 | 19500 | 19750 |
| Количество перевезенных грузов | тонн | 6150680 | 6150690 | 6150700 | 6150710 |

3.3 	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В интересах социально-экономического развития Соликамского городского округа Схемой территориального планирования (СТП) Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (с изм.) в области развития железнодорожного транспорта, создающего зоны концентрации грузового транспортного и пассажирского автомобильного транспорта, предусматривается до 2031 года:

- развитие железнодорожного направления Пермь – Соликамск (муниципальные образования Пермского края, в т. ч. г. Соликамск);

-     реконструкция станции Соликамск II, пропускной способностью 22 пары поездов в сутки (Пермский край, г. Соликамск);

-    создание железнодорожного сообщения между субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа, протяженностью 1155 км (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области), а также Пермским краем, входящим в состав Приволжского федерального округа (Корткеросский, Усть-Куломский районы, г. Сыктывкар, Сыктывдинский район, Соликамский городской округ, Гайнский, Косинский, Пинежский, Удорский районы).

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа на период 2022 -  2031 годы представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Прогнозные значения показателей транспортной

инфраструктуры Соликамского городского округа на период 2022 - 2031 годы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| Число остановочных площадок |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Вариант 2 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Вариант 3 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| Пешеходное и велосипедное движение |  |  |  |  |
| Доля пешеходных переходов и тротуаров. соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Вариант 2 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 |
| Вариант 3 | 65,0 | 67,0 | 68,0 | 70,0 |
| Водный транспорт |  |  |  |  |
| Число причалов для приема пассажирских судов |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| Число вокзалов |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.4	Прогноз развития дорожной сети  Соликамского городского округа

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри муниципального образования предлагается реконструкция и сохранение уже существующих улиц и дорог. Параметры автомобильных дорог на территории города Соликамска приняты в соответствии с требованиями таблицы 11.2СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2)», параметры автомобильных дорог населенных пунктов в соответствии с таблицей 11.4.

Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей по созданию комфортной среды для проживания на территории Соликамского городского округа.

3.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения Соликамского городского округа

Уровень автомобилизации в Соликамском городского округа на период 2022 - 2031 года, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование транспорта | Количество по годам, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2026-2031 |
| Грузовые автомобили | 1 335 | 1 345 | 1 370 | 1 400 |
| Легковые автомобили | 28 100 | 28 120 | 28 150 | 28 250 |
| Мототранспорт | 3 680 | 3 690 | 3 700 | 3 715 |
| Автобусы | 552 | 555 | 557 | 585 |

Уровень автомобилизации по Соликамскому городскому округу на расчетный срок составит 400 легковых индивидуальных машин на 1 000 чел.

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения Соликамского городского округа

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения по Соликамскому городскому округу на период 2022 - 2031 годы представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Показатели безопасности дорожного движения Соликамского городского округа на период 2022 - 2031 годы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 100 | 95 | 93 | 90 |

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем населенных пунктов, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

-	обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

-	обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

-	повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

-	повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности.

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Увеличение транспортного потока как легкового, так и грузового автотранспорта негативно влияет на окружающую среду.

В соответствии с прогнозной динамикой изменения количества автотранспорта увеличение объёма загрязнения окружающей среды отработавшими газами двигателей транспортных средств. Точное определение химического состава загрязняющих веществ не представляется возможным вследствие отсутствия на территории Соликамского городского округа стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1. Автомобильный транспорт:

- оборудование мест стоянок автомобилей соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реки и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

- с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

- перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

2. Железнодорожный транспорт:

- дальнейшая электрификация железных дорог, т. е. замена тепловозов электровозами, позволяет исключить загрязнение воздуха отработавшими газами дизельных двигателей. Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о неполном сгорании топлива, можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. Применение тормозных колодок из синтетических и композиционных материалов устраняет искрение и, кроме того, сокращает расход чугуна. Переход на сжатый газ позволит экономить дефицитное дизельное топливо. Ещё одно преимущество газового тепловоза - его экологическая чистота.

3. Пешеходное и велосипедное движение:

- ключевые места организации велосипедного движения проложены в местах рекреации вдали от промышленных зон и деловых кварталов, что позволит существенно уменьшить негативное воздействие на жителей.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

### IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

По итогам анализа и моделирования, приведенного в разделе 3, следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

### Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Инвестиционные проекты по проектированию планируются на основании мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с обозначением целевых показателей при реализации программы и необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий. Финансовые затраты в Программе определяются ориентировочно. Более точная оценка проводится на основании проектно-сметной документации.

Необходимыми первоочередными задачами являются содержание дорог в надлежащем состоянии и обеспечение необходимыми знаками безопасности.

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

-    строительство причала для приема пассажирских судов (2025 г.);

- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей (2022 г. - 2031 г.);

- оборудование остановок в населенных пунктах остановочными пунктами (2022 г. - 2031 г.).

В связи с тем, что воздушный  транспорт на территории округа отсутствует, развитие инфраструктуры по этому виду транспорта не предусматривается

5.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Строительство автостанции на территории городского округа было выполнено в 2020 г. Мероприятия были произведены в рамках исполнения договора концессии.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

- Устройство новых парковочных мест на основных узлах тяготения - объединенных общественно-деловых и культурно-бытовых зонах, так же на территориях многоэтажной жилой застройки (2022 г. - 2031 г.).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа» ежегодно при благоустройстве придомовых территорий обустраиваются парковочные места на территории многоэтажной жилой застройки.

При ремонте автомобильных дорог ежегодно обустраивается общественное парковочное место для легкового автомобильного транспорта. В первую очередь рассматриваются парковки у социально – значимых объектов.

5.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Для строительства тротуаров, обеспечивающих пешеходное и велосипедное передвижение, действует мероприятие 2.1.1. Ремонт автомобильных дорог на территории Соликамского городского округа, включённое в подпрограмму «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа».

Планируется строительство велодорожек, совмещенных с тротуаром по следующим улицам города Соликамска:

- ул. Всеобуча (от а/д «Соликамск – Красновишерск» до ул. Революции), протяженностью 3,65 км;

- ул. Революции (от ул. Всеобуча до ул. Набережная), протяженностью 0,93 км;

- ул. Мира (от Соликамское шоссе до ул. Пермская), протяженностью 3,2 км;

- ул. Калийная (от Соликамское шоссе до ул. Революции), протяженностью 0,24 км;

- ул. Революции (от ул. Калийная до площади Революции), протяженностью 0,11 км;

- ул. Пермская (от ул. Мира до ул. Мичурина), протяженностью 2,15 км;

- ул.	Карналлитовая	(от	ул.	Всеобуча	до	бульвара Красный), протяженностью 3,1 км;

- ул. Молодежная (1 участок: от пр. Строителей до дома № 19А по ул. Молодежной. 2 участок: от дома №19А ул. Молодежная до ул. Матросова), протяженностью 1,5 км;

- ул. Черняховского (от а/д «Соликамск - Красновишерск» до ул. Культуры), протяженностью 1,96 км;

- ул.	Энергетиков	(от	ул.	Лесной	поселок	до	ул. Всеобуча), протяженностью 3,4 км;

- ул. Лесной поселок (от ул. Энергетиков до ул. Черняховского), протяженностью 1,35 км;

- ул. Коммунистическая (от ул. Черняховского до ул. Перекопская), протяженностью 1,77 км;

- ул. Ульянова (от ул. Перекопская до пер. Камский), протяженностью 1,2 км;

- ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Черняховского), протяженностью 0,6 км;

- ул. Коммунистическая (от ул. Черняховского до ул. Культуры), протяженностью 1,0 км.

Кроме, того предлагается строительство велосипедной дорожки в непосредственной близости к уже существующим тротуарам, по следующим улицам:

- ш. Соликамское (от ул. Калийная до  ул.  Мира),  протяженностью 1,2 км;

- ул.	20 - летия	Победы	(от	пр. Ленина	до	ул.	О.Кошевого), протяженностью 4,1 км;

- пр.	Ленина	(от	ул.	20-летия	Победы	до	бульвара Красный), протяженностью 2,3 км;

- бул.	Красный	(от	ул.	Сильвинитовая	до	ул.	Цифриновича), протяженностью 0,8 км;

- ул. Сильвинитовая (от бул. Красный до ул. Преображенского), протяженностью 0,58 км;

- ул.	Преображенского	(от	ул.	Сильвинитовая	до	пр.	Ленина), протяженностью 0,32 км;

- ул. Коминтерна (ул. 20 - летия Победы до Соликамское шоссе), протяженностью 0,53 км;

- ул.	Кузнецова	(от	ул.	20 - летия	Победы	до	ул.	Советская), протяженностью 0,4 км;

- ул. Черняховского (от ул. Культуры до ул. Коммунистическая), протяженностью 1,24 км;

- пр.	Строителей (от	ул.	Черняховского	до	пр.	Юбилейный), протяженностью 1,18 км;

- ул.	Матросова	(от	ул.	Транспортной	до	ул.	Северной), протяженностью 1,51 км;

- ул.	Транспортная	(от	ул.	Матросова	до	ул.	Степана	Разина), протяженностью 0,22 км;

- ул. Фрунзе (от ул. Транспортная до ул. Северная), протяженностью 0,17 км;

- ул. Фрунзе (от ул. Северной до ул. Газеты Звезда), протяженностью 1,3 км;

- ул. Северная (от ул. Молодежной до ул. Фрунзе), протяженностью 1,9 км;

- ул. Большевистская (от ул. Черняховского до пр. Юбилейный), протяженностью 1,25 км;

- ул. Молодежная (от ул. Черняховского до д. 19А), протяженностью 0,37 км;

- ул. Перекопская (от ул. Ульянова до ул. Фрунзе), протяженностью 0,6 км.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- устройство и ремонт тротуаров, в т.ч. ремонт покрытия, расширение существующих тротуаров для увеличения пропускной способности (до 2031 г.);

- приведение в нормативное состояние пешеходных переходов, в т.ч. вблизи образовательных учреждений (установка светофоров Т7, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство пешеходного ограждения, устройство дополнительного искусственного освещения и т.д.) (до 2031 г.);

- устройство новых пешеходных переходов (до 2031 г.).

5.5	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб:

-	Строительство площадок отстоя для размещения и хранения большегрузного автотранспорта (транзитного), транспортных средств коммунальных и дорожных служб (2023 г.).

5.6  Мероприятия по развитию сети дорог (согласно этапам градостроительного освоения, установленным Генеральным планом Соликамского городского округа).

Мероприятия по развитию городских улиц и дорог:

- Капитальный ремонт и реконструкция некоторых участков автомобильной дороги по ул. Всеобуча до а/д «Соликамск-Красновишерск» км 5.0;

- Строительство объездной дороги от южной части города Соликамска (микрорайон «Клестовка») к улице Черняховского;

- Строительство автомобильной дороги пр. Юбилейный;

- Создание новых участков сетки улиц в северном и центральном планировочных районах согласно этапам градостроительного освоения, установленным Генеральным планом Соликамского городского округа;

- Строительство подъездных дорог к участкам, выделенным многодетным;

-	Строительство, капитальный ремонт, новое строительство городских улиц и дорог с целью увеличения доли автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям;

-	Устройство новых парковочных мест на основных узлах тяготения - объединенных общественно-деловых и культурно-бытовых зонах, так же на территориях многоэтажной жилой застройки.

### Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

# 6.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Первоочередные мероприятия по снижению количества ДТП и уменьшению уровня травматизма на территории муниципального образования:

-	поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценка её технического состояния, обеспечение безопасности дорожного движения;

-	усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС;

- увеличение времени эксплуатации горизонтальной дорожной разметки, изменение применяемых при выполнении данных работ материалов;

- строительство сетей наружного освещения;

-	своевременный ремонт дорожного покрытия, обеспечивающий его ровность, в т.ч. с использованием современных материалов;

- устройство системы видеонаблюдения, в т.ч. с фиксацией нарушений;

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Также необходимо проводить информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.

# 6.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

# Планируются мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Соликамского городского округа.

В 2020 году разработана комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), способствующая развитию улично-дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их отдельных участков.

# 6.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения в период действия Программы планируется выполнение мероприятий:

Детально рассматривается устройство велодорожек, так как велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для передвижения и хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его малозатратности, благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную систему и экологию города. Совершенствование технологий содержания, применение противогололедных материалов, снижающих нагрузку на окружающую среду, восстановление газонов, установка бордюров, понижение уровня грунта на них, устройство отмостки в ходе реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог для исключения смыва грунта на тротуары и проезжую часть, ведение регулярного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха вблизи транспортных магистралей.

Также необходимо оборудование мест стоянок автомобилей местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов и замена тепловозов электровозами, что позволит исключить загрязнение воздуха отработанными газами дизельных двигателей.

# 6.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

# Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания планируются, путём повышения качества маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, включая мероприятия, направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения; открытия новых маршрутов регулярных перевозок либо увеличения провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок; организации парковочных мест; развития инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов.

### Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов и с привлечением средств внебюджетных источников.

Таблица 7.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры Соликамского городского округа

| N | Мероприятие | Оценка стоимости мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Виды транспорта |  |  |  |  |  |  | Задачи Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2031 годы |  | общественный транспорт |  | пешеходное движение |  | индивид. транспорт | легковой транспорт | грузовой транспорт | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Мероприятия, источник финансирования которых определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сети улиц местного значения в районе пр.Юбилейный | 295 000,0 | Итого |  | 145 000,0 |  |  | 150 000,0 |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет |  | 130 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 14 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Привлечение средств внебюджетных источников. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автодороги «Черное – Сим» | 540 000,0 | Итого |  | 20 000,0 |  |  | 520 000,0 |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет |  | 18 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Привлечение средств внебюджетных источников. |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт автодороги «Чертёж-Вильва-Керчевский» | 153 000,0 | Итого | 11 692,0 | 15 700,0 | 15 700,0 | 15 700,0 | 91 208,0 |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет | 10 522,8 | 14 130,0 | 14 130,0 | 14 130,0 | 9 120,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 169,2 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 82 087,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Привлечение средств внебюджетных источников. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, источник финансирования которых не определен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство улицы местного значения, (связывающей ул. Менеделеева и ул. Привокзальная) для пропуска грузового движения | 210 000,0 |  |  |  |  |  | 210 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 5. | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения по ул. Ватутина в мкр. «Верхний Больничный» | 510 000,0 |  |  |  |  |  | 510 000,0 |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 6. | Строительство сети улиц местного значения в мкр. «Клестовка» | 86 000,0 |  |  |  |  | 86 000,0 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + |
| 7. | Строительство - продолжение улицы Черняховского до б-р Красный) в мкр. «Клестовка» | 800 000,0 |  |  |  |  |  | 800 000,0 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 8. | Реконструкция автодороги «Соликамск-Половодово» (км 0+000-16+562) | 2 500 000,0 |  |  |  |  | 2 500 000,0 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 9. | Строительство причала для приема пассажирских судов | 1 500,0 |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 10. | Строительство площадок отстоя для размещения и хранения большегрузного автотранспорта (транзитного) | 1 000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |
| 11. | Строительство Восточного обхода города Соликамск | 5 600 000,0 |  |  |  |  |  | 5 600 000,0 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 12. | Строительство/ реконструкция дороги от с. Тохтуева до д. Кокорино | 1 840 000,0 |  |  |  |  |  | 1 840 000,0 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13. | Строительство автомобильной дороги от п. Усовский до д. Володино | 720 000,0 |  |  |  |  |  |  | 720 000,0 |  |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Всего: |  | 13 256 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве/реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

### Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Таблица 8.1

Оценка эффективности мероприятий

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Число остановочных площадок | 168 | 171 |  | 173 | 180 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 220 | 225 |  | 230 | 240 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля пешеходных переходов, дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % | 65,0 | 67,0 |  | 68,0 | 70,0 |
|  | Число велодорожек, м2 | 5000 | 7000 |  | 9000 | 11000 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 1 | 1 |  | 2 | 2 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 3 | 3 |  | 3 | 4 |
|  | Число мест стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Число мест стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
| д) мероприятия по развитию сети дорог | Ремонт автомобильных дорог, км | 4,5 | 11,8 |  | 5 | 10 |
|  | Строительство автомобильных дорог, км | 0 | 0 |  | 0,5 | 1,5 |
| е) комплексные мероприятия по организации | Число зарегистрированных ДТП | 100 | 95 |  | 93 | 90 |
| ж) дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 19 | 20 | 21 |  | 24 |
|  | Количество светофор Т7 на УДС, шт. | 34 | 36 | 38 |  | 40 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, т.м2 | 23,0 | 23,2 | 23,8 |  | 25,0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 320 | 320 | 340 |  | 340 |
| з) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта - сегмент речной транспорт | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 |
|  | Число лодочных станций | 3 | 3 | 3 |  | 3 |

### Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Соликамского городского округа

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25 декабря 2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В целях информационной открытости «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2022 – 2031 годы» подлежит размещению на официальном сайте Администрации Соликамского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организация контроля за реализацией программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы (муниципальным заказчиком), является Администрация Соликамского городского округа.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Соликамского городского округа.

Координатором реализации Программы является Администрация Соликамского городского округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовке годового отчета о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств возлагаются на Администрацию Соликамского городского округа.

Прекращение или изменение настоящей муниципальной программы производится на основании Решения Думы Соликамского городского округа.

Механизм обновления программы и внесения изменений

В процессе реализации Программы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры могут корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

По результатам ежегодного мониторинга осуществляется корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Соликамского городского округа по итогам рассмотрения ежегодного отчёта о ходе реализации Программы или по представлению главы городского округа – главы Администрации Соликамского городского округа.