Председателю Думы Соликамского городского округа

И.Г. Мингазееву

О предоставлении информации

Уважаемый Игорь Гаптуллович!

Направляем информацию об исполнении решения Думы Соликамского городского округа от 26 октября 2022 г. № 185 «О рекомендациях Соликамской городской Думы».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава городского округа -

глава администрации

Соликамского городского округа			          		             Е.Н. Самоуков

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, рекомендованных администрации

Соликамского городского округа для реализации в 2023 году

(решение Думы Соликамского городского округа от 26.10.2022 № 185)

| № п/п | Наименование рекомендации | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена деревянных оконных рам в детском саду № 48 по адресу: ул. Ст. Разина, 38 А | Работы выполнены в июне 2023 г. |
| 2 | Ремонт актового зала МАОУ «СОШ № 17», по адресу: ул. Северная, 36 А | Работы выполняются, сроки окончания ремонтных работ по договору 25.08.2023 г. |
| 3 | Замена оконных блоков СП «Детский сад» МАОУ «СОШ №12 по адресу: ул. Набережная, 170 | Работы выполнены в июле 2023г. (административный корпус, групповые помещения) |
| 4 | Строительство школьного стадиона в с. Городище | Строительство межшкольного стадиона в с. Городище в 2023 г. не было осуществлено в связи с отсутствием софинансирования со стороны краевого бюджета. Краевая доля на строительство данного объекта запланирована на 2024 год, вся необходимая документация подготовлена. |
| 5 | Строительство межшкольного стадиона у МАОУ «СОШ № 12» по адресу: ул. Набережная, 169 | Работы выполнены в июле 2023 г. |
| 6 | Ремонт проезда от пр. Юбилейный, 17 до улицы Северная вдоль домов Северная №№ 50, 46, 48 для обеспечения прохода школьников, безопасного проезда к Гимназии № 1 автомобилей, передвижения жителей | Работы будут выполнены в 2023 г. |
| 7 | Ремонт дороги Усовский – Володино | Работы выполнены в июне 2023 г. |
| 8 | Ремонт пешеходной дорожки от дома № 31 по пр. Ленина до дома № 12 по ул. Красный бульвар | На реализацию мероприятий по ремонту пешеходной дорожки на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 9 | Устройство пешеходной дорожки вдоль дома № 31 по пр. Ленина до дома № 25 по пр. Ленина | На реализацию мероприятий по ремонту пешеходной дорожки на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 10 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Соликамская | Работы по отсыпке асфальтогранулятом проезжей части автомобильной дороги по ул. Соликамская будут выполнены после поступления в необходимом количестве материала (асфальтогранулята), в случае отсутствия материала в необходимом количестве срок выполнения работ будет перенесен на 2024 год. |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Суворова | Работы по отсыпке асфальтогранулятом проезжей части автомобильной дороги по ул. Суворова будут выполнены после поступления в необходимом количестве материала (асфальтогранулята), в случае отсутствия материала в необходимом количестве срок выполнения работ будет перенесен на 2024 год. |
| 12 | Обустройство пешеходных дорожек со стороны дома по ул. Набережная, 130 к детскому саду № 1 по ул. Набережная, 129 Б. | На реализацию мероприятий по обустройству пешеходных дорожек на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 13 | Капитальный ремонт тротуара от д. № 53А вдоль детского сада № 45 по ул. Матросова. | На реализацию мероприятий по капитальному ремонту тротуара на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 14 | Капитальный ремонт проезда между домами № 39 и № 27 по ул. Молодежная к дому № 9 Б по ул. Молодежная. | На реализацию мероприятий по капитальному ремонту проезда между домами на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 15 | Ремонт тротуаров по улице Фрунзе от пересечения с ул. Северная до ул. Ст. Разина. | На реализацию мероприятий по ремонту тротуаров на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 16 | Ремонт дороги по ул. Котовского от пересечения с ул. Водников до дома по адресу ул. Котовского 1 В. | По состоянию на 28.02.2023 г. денежные средства на ремонт дороги частного сектора в том числе на участок дороги по ул. Котовского от пересечения с ул. Водников до дома 1в по ул. Котовского и по ул. Луначарского от ул. Фрунзе до ул. Лесная в бюджете Соликамского городского округа на 2023 год не предусмотрены. |
| 17 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) по ул. Перекопская (между ул. Фрунзе и ул. Коммунистическая) - 2 шт. | Работы по установке дорожных неровностей выполнены 30.06.2023г. |
| 18 | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) по ул. Ульянова (на пересечении с ул. Г. Звезда, ул. 2-й пер. Коммунистический и в районе пляжа). | Работы по установке дорожных неровностей выполнены 30.06.2023г. |
| 19 | Ремонт двора ул. Большевистская, 52 А. | Работы выполнены в августе 2023 г. |
| 20 | - Ремонт дороги по ул. Луначарского между ул. Фрунзе и ул. Лесная в щебеночном исполнении. | По состоянию на 28.02.2023 г. денежные средства на ремонт дороги частного сектора в том числе на участок дороги по ул. Котовского от пересечения с ул. Водников до дома 1в по ул. Котовского и по ул. Луначарского от ул. Фрунзе до ул. Лесная в бюджете Соликамского городского округа на 2023 год не предусмотрены. |
| 21 | Ремонт придомовой территории по адресу ул. Привокзальная,12А учесть ремонт водоотводной канавы за домом и дополнительную парковку. | Работы выполнены в июне 2023 г. |
| 22 | Ремонт участка дороги, начинающегося между домов по ул. Молодёжная, 27 - ул. Молодёжная, 39 до дома по ул. Молодёжная, 9 б (укладка дорожного полотна, водоотведение, освещение). | Работы выполнены частично в 2022 году. Работы по уличному освещению на участке от дома № 27 до дома № 9б выполнены 26.08.2023г. |
| 23 | - Ремонт участка дороги, начинающегося от магазина «Пятерочка» по ул. Молодёжная, 27 А до МАОУ «СОШ № 14» по ул. Молодёжная, 11 А (укладка дорожного полотна, водоотведение, освещение). | Срок выполнения мероприятий до 31.08.2023 года. |
| 24 | Асфальтирование двора с обустройством автомобильных стоянок ул. П. Коммуны, д.18. | Срок выполнения мероприятий до 25.08.2023 г. |
| 25 | Прокладка нового водопровода в дома ул. 20 лет Победы, 9 Б, 9 В, 9Г. | Мероприятие будет реализовано в 2023 г. |
| 26 | Устройство наружного освещения вдоль домов по адресам Фрунзе, 7А, 7Б. | Работы по установке наружного освещения выполнены 17.03.2023г. |
| 27 | Продление пешеходной дорожки по ул. Ульянова (от ул. Боровая, до Церкви Рождества Пресвятой Богородицы). | На реализацию мероприятий по продлению пешеходной дорожки на 2023 год денежные средства в бюджете не предусмотрены. Мероприятие может быть реализовано в 2024 году при наличии финансирования. |
| 28 | Освещение ул. Г. Звезда на участке от ул. Добролюбова до школы №16 (бывшей №10). | Работы по освещению будут выполнены в срок до 30.10.2023г. |
| 29 | Обустройство пешеходного перехода через ул. Ульянова на остановке «Боровая» | Работы по обустройству пешеходного перехода будут выполнены после реализации работ по благоустройству места отдыха у реки Боровица. |
| 30 | Установка таблички остановки «Военкомат» на остановочном павильоне. | Работы выполнены в декабре 2022 года. На сегодняшний день вывеска с наименованием остановочного пункта «Военкомат» отсутствует (сломана). Денежные средства на повторную установку вывески с наименованием остановочного пункта «Военкомат» в 2023 году не запланированы. |
| 31 | Демонтаж доски почёта перед домом № 14 по ул. Р. Люксембург. | Срок выполнения мероприятий до 30.09.2023 года. |
| 32 | Установка колонки по ул. Шевченко. | На реализацию мероприятия по установке колонки на 2023 год денежные средства предусмотрены в бюджете СГО, в настоящее время ведется работа по получению технических условий на подключение в ООО «Водоканал». |
| 33 | Снос сгоревшего ДК «СМЗ». | Работы будут выполнены в 2023 г. за счет средств субсидии из бюджета ПК. |
| 34 | Строительство открытой спортивной площадки у МАОУ «СОШ № 17» по ул. Северная, 31. | Данный объект заведен в комплексный план развития СГО на 2024 г. В краевом бюджете на 2023 г. средства не запланированы. Ведется работа с ответственным ИОГВ Пермского края по привлечению финансирования. |
| 35 | Благоустройство трассы (расширение) и ее освещение на лыжной базе «Снежинка». | Освещение лыжной трассы на л/б «Снежинка» было проведено в 2022 г. В 2023 г. проведено обслуживание трассы, подрезка деревьев, выравнивание полотна трассы, а также составлена смета на устройство модульной лыжной базы. Мероприятие планируется к исполнению в 2024 г. |