Председателю Думы Соликамского городского округа

И.Г. Мингазееву

О предоставлении информации

Уважаемый Игорь Гаптуллович!

Направляем информацию об исполнении решения Думы Соликамского городского округа от 29 мая 2019 г. № 554 «О рекомендациях Соликамской городской Думы».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Исполняющий полномочия

главы городского округа -

главы администрации

Соликамского городского округа			          		   С.В.Куприянова

Мероприятия на территории избирательных округов

для реализации в 2020 году

| № округа | Содержание рекомендации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Устройство пешеходной дорожки в асфальто-бетонном исполнении с освещением и благоустройство территории между МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 30 "Мишка", МАОУ «Гимназия № 1» и Бизнес-центром «Деловой квартал» | Произведен осмотр территории, разбиты работы на 2 этапа: - В 2021 году выполнены работы по ремонту тротуара от д.7 по пр.Юбилейный (МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 30 "Мишка") до д.15 по пр.Юбилейный (МАОУ «Гимназия № 1»). - В 2020 году выполнены работы по ремонту тротуара к гимназии №1 от д. 27 проспект Юбилейный. Стоимость работ составила 884 395,64 руб. Ремонт тротуара от МАОУ «Гимназия № 1» до д. 61 б по ул. Большевистская будет выполнен за счёт внебюджетных средств в 2023 году. |
| 9 | Строительство детских комплексов в игровых прогулочных зонах и благоустройство (асфальтирование) проездов и тротуаров на территории МДОУ «Детский сад № 35», расположенном по адресу: г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 23 | Мероприятие реализовано в 2023 году. Выполнены работы по асфальтированию, ограждению территории, установке дополнительного освещения, благоустройству (формированию) территорий прогулочных площадок. |
| 16 | Устройство тротуаров от пр. Ленина,31 до магазина «Пятёрочка» ул. Красный бульвар (вдоль МАДОУ «Детский сад № 12»); Устройство тротуаров от МАДОУ «Детский сад № 3» до магазина ОВС «Клестовский», пр. Ленина, д.19 (вдоль домов пр.Ленина, 23 и 21) | Средства на ремонт тротуара от пр. Ленина д. 31 до д. 10 (Пятерочка) по ул. Красный Бульвар вдоль дс №12 в бюджете СГО на 2023 год не предусмотрены. Работы по устройству тротуаров от МАДОУ «Детский сад № 3» до магазина ОВС «Клестовский», пр. Ленина, д.19 (вдоль домов пр.Ленина, 23 и 21) выполнены в 2021 г. |
| 22 | Установка модульного детского городка возле дома № 146 по ул. Парижской Коммуны | На 2023 год в бюджете Соликамского городского округа средства на установку детских площадок на придомовых территориях не предусмотрены. |
| 24 | Устройство освещения на подходе к младшему звену МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» со стороны домов по ул. Привокзальная 16, 18, 20 (первоочередное) и со стороны домов по ул. Привокзальная 14 – ул. Набережная 167, 168 | Освещение вдоль внутриквартальной дороги от д.14 ул. Привокзальная вдоль дд.167, 168 было восстановлено, в летний период 2020 г. был установлен дополнительный светильник на опору у дома 14. |

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, иному благоустройству территории Соликамского городского округа

| № округа | Содержание рекомендации | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство освещения улицы Октябрьская от церкви вниз до лесхоза, включая переулки | На участке автодороги по ул. Октябрьская от д.50а до пер. Камский наружное освещение было обустроено в 2020 году, на участке от д.91 до д.103 работы выполнены в 2023 году. |
| 4 | Благоустройство внутридворовой территории ул.Матросова д.16 | Работы по благоустройству дворовой территории выполнены в 2022 году. |
| 9 | Поэтапное благоустройство внутридворовой территории ул.Молодежная, дома №№ 18, 20, 22, 24, 28 | Работы по благоустройству дворовых территорий МКД по ул. Молодежная, 18, 24 выполнены в 2020 г. В 2021 году завершены работы по благоустройству дворовой территории по ул. Молодежная, 24, 20,22. Благоустройство дворовой территории по ул. Молодежная, 28 выполнено в 2022 г. |
| 17 | Благоустройство территории между домом спорта "Металлург" и многоквартирным домом ул.Кузнецова В.И., д.4 с устройством парковочных мест и подъездных путей | Территория является частной собственностью. (информация с публичной карты) |
| 18 | Благоустройство внутридворовой территории домов №№ 30 и 30а по ул.Парижской Коммуны | Работы по благоустройству территории завершены в 2022 году. |
| 21 | Благоустройство внутридворовой территории ул.20-летия Победы, д.159 | Работы по благоустройству дворовой территории выполнены в 2022 году. |
| 25 | Капитальный ремонт автодороги ул.Чапаева (от управления ПАО Уралкалий до конца жилого сектора с обустройством разворотной площадки с установкой остановочного павильона) | В 2019 году по ул. Чкалова (была Чапаева - ошибочно) произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, установлен автопавильон и устроена разворотная площадка для школьного автобуса. В 2021 году выполнены работы по восстановлению наружного освещения ул. Чкалова на участке от ул. Мира до бывшего ДК СМЗ, в 2022 году выполнены работы по установке светильников, в том числе и в районе автобусной остановки. Ежегодно в летний период производится планировка дороги с переходным типом покрытия по ул. Чкалова автогрейдером. По ул. Чапаева работы по устройству остановки для школьного автобуса с установкой автопавильона были произведены в 2020 году. В летний период производились работы по планировке дороги грейдером, в том числе в 2020 году с добавлением асфальтогранулята. |

Приоритетные мероприятия, значимые для Соликамского городского округа в целом, для реализации в трехлетнем периоде бюджета Соликамского городского округа на 2020-2022 гг.

1) газификация территории Соликамского городского округа:

В рамках исполнения поручения Президента РФ В.В. Путина по итогам Послания Федеральному собранию по бесплатной газификации жилых домов вблизи распределительных газопроводов, Постановления правительства №1547 от 13.09.2021 и реализации утвержденного Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально-ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации у потребителей появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание).

2) продолжение благоустройства Калинникова парка (парк культуры и отдыха в северной части).

Территория Калинникова парка стала победителем рейтингового голосования в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  В рамках благоустройства в 2024 году будут выполнены работы по обустройству детской зоны с заменой игрового оборудования, устройством скейт-площадки.

3) комплексное благоустройство территории ЦРТДиЮ «Звездный» и прилегающей к нему территории (между ул. набережная и р. Усолка), с устройством спортивного парка (скейт – парк, экстрим-парк)

В  бюджете СГО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы средства на благоустройство территории МАОУ ДО «ЦРТДЮ «Звездный» не предусмотрены. Территория между ул. Набережная и р. Усолка благоустроена  в рамках реализации проекта «Соляная верста».

4) формирование дополнительного жилого фонда – не менее 5 квартир в год, для предоставления в качестве служебного жилья молодым врачам и врачам-специалистам с целью привлечения их в учреждения здравоохранения, находящихся на территории Соликамского городского округа:

Планируется сформировать дополнительный жилой фонд для предоставления молодым врачам и врачам – специалистам в качестве служебного жилого фонда для привлечения их в учреждения здравоохранения, расположенные на территории СГО, из освободившихся жилых помещений муниципального жилого фонда в количестве не менее 5.