РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008										№ 335

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Новая школа»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Новая школа»  - 15231600,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет              - 11423695,0 рублей

местный бюджет               - 3807905,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Новая школа» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 № 335

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Новая школа»

и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

| 1. | МОУ СОШ № 17 | 580759,0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | МОУ СОШ № 10 | 3099297,0 |
| 3. | МОУ СОШ № 16 | 813417,0 |
| 4. | МОУ СОШ № 6 | 3023439,0 |
| 5. | МДОУ Детский сад № 1 | 1226013,0 |
| 6. | МДОУ Детский сад № 9 | 1306823,0 |
| 7. | МДОУ Детский сад № 38 | 871877,0 |
| 8. | МДОУ Детский сад № 44 | 1423960,0 |
| 9. | МОУ ДОД «ДЭБЦ» | 331755,0 |
| 10 | ДПЦ «Вираж» | 1484686,0 |
| 11. | МОУ ДОД «РОСТ» | 889515,0 |
| 12. | МОУ ДОД «ЦРТДиЮ № 2» | 180059,0 |
|  | Итого | 15231600,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 336

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Качественное здравоохранение»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова  от 02.04.2008 № 026-14б-227  и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Качественное здравоохранение»  - 17000000,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет              - 12750000,0 рублей

местный бюджет               - 4250000,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Качественное здравоохранение» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                  	       С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008  № 336

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Качественное здравоохранение»

и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

| 1. | ММУ Горбольница № 3 | 4500000,0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ММУ Горбольница № 2 | 3000000,0 |
| 3. | ММУ Перинатальный центр | 3700000,0 |
| 4. | ММУ Станция скорой медицинской помощи | 1800000,0 |
| 5. | ММУ Городская поликлиника № 1 | 3000000,0 |
| 6. | ММУ Стоматполиклиника № 1 | 500000,0 |
| 7. | ММУ Стоматполиклиника № 2 | 500000,0 |
|  | Итого | 17000000,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008										№ 337

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Приведение в нормативное

состояние объектов социальной сферы»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова    от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»                                       -   3300127,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет              -   2475095,0 рублей

местный бюджет                 - 825032,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от  09.04.2008 № 337

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

| 1. | МУК ДК «Прикамье» | 2600000,0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | 700127,0 |
|  | Итого | 3300127,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 339

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Муниципальные дороги»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова   от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Муниципальные дороги»  - 63136553,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет                      - 47352414,0 рублей

местный бюджет                     - 15784139,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Муниципальные дороги» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от  09.04.2008 № 339

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Муниципальные дороги»

и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

| 1. | Автомобильная дорога по ул. Осокина, ул. Гвардейская, ул. Ломоносова (от ул. Соликамское шоссе до ул. Бабушкина) в г. Соликамске (2-й пусковой комплекс) | 5618013,0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Преображенского (от пересечения с пр. Ленина), ул. Сильвинитовая, ул. Красный Бульвар, ул. Цифриновича (до выезда в село Городище) г. Соликамска Пермского края (1-й пусковой комплекс) | 28814400,0 |
|  | в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | 756000,0 |
|  | в т.ч. фактически понесенные затраты местного бюджета на изготовление проектно-сметной документации за 2007 г. | 324000,0 |
| 3. | Автомобильная дорога от ж/д переезда (в районе базы ул. Всеобуча, 103) до ул. Энергетиков, по ул. Энергетиков до пересечения с ул. Черняховского в г. Соликамске Пермского края (1-й пусковой комплекс) | 28704140,0 |
|  | в т.ч. изготовление проектно-сметной документации | 1179220,0 |
|  | в т.ч. фактически понесенные затраты местного бюджета на изготовление проектно-сметной документации за 2007 г. | 505380,0 |
|  | Итого | 63136553,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 341

О признании утратившим силу

решения Соликамской городской Думы

от 25.04.2007 № 159 «Об утверждении

целевой программы Соликамского

городского округа «Достойное жилье»

на 2007-2010 годы»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова     от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от  08.02.2008 № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Признать утратившим силу  решение Соликамской городской Думы от 25.04.2007 № 159 «Об утверждении целевой программы Соликамского городского округа «Достойное жилье» на 2007-2010 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008										№ 340

О внесении изменений в решения

Соликамской городской Думы

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова  от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в пункт 2 решения Соликамской городской Думы от 28.03.2007 г. № 136 «Об утверждении перечня и объема финансирования подпроектов Соликамского городского округа»: фразу ««Достойное жилье» 3042481 рублей, краевой бюджет 2124627 рублей, муниципальный бюджет 917854 рублей» изложить в новой редакции: ««Достойное жилье» 900000 рублей, краевой бюджет 630000 рублей, муниципальный бюджет 270000 рублей».

2. Внести следующее изменение в приложение к решению Соликамской городской Думы от 30.05.2007 № 183 «О внесении дополнений в решение Соликамской городской Думы от 28.03 2007 № 136 «Об утверждении перечня и объема финансирования подпроектов Соликамского городского округа»:

пункт 2 приложения исключить.

3. Внести следующее изменение в приложение к решению Соликамской городской Думы от 25.07.2007 № 196 «О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 30.05.2007 № 183 «О внесении дополнений в решение Соликамской городской Думы от 28.03 2007 № 136 «Об утверждении перечня и объема финансирования подпроектов Соликамского городского округа»:

пункт 2 приложения исключить.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                  С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008										№ 342

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Достойное жилье»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Достойное жилье»  - 7982700,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет  – 5986777,0 рублей

местный бюджет – 1995923,0 рублей.

Подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

- 1195000,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет – 896250,0 рублей,

местный бюджет – 298750,0 рублей.

Подпроект «Ликвидация ветхих домов» - 6787700,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет – 5090527,0 рублей

местный бюджет – 1697173,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Достойное жилье» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 № 342

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Достойное жилье»

и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

| 1. | Подпроект «Капитальный ремонт многоквартирных домов»: | 1195000,0 |
| --- | --- | --- |
|  | многоквартирный дом по адресу – ул. Черняховского, д.25 |  |
| 2. | Подпроект «Ликвидация ветхих домов» | 6787700,0 |
|  | ветхий дом, подлежащий расселению и сносу по адресу: ул. Набережная, д.106 |  |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 338

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Муниципальные дороги»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова   от 02.04.2008 № 026-14б-227 и в соответствии с Законом Пермского края от  24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Муниципальные дороги»  - 2592059,0 рублей, в т.ч.:

краевой бюджет                      - 1944044,0 рублей

местный бюджет                      - 648015,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по региональному проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Проект «Муниципальные дороги» - согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от  09.04.2008 № 338

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по проекту «Муниципальные дороги»

и объемы расходов в разрезе объектов

на 2008 год

( в рублях)

|  | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | бюджет Пермского края | бюджет Соликамского городского округа |
| 1. | Автомобильная дорога по проспекту Ленина и моста через реку Усолка (участок от ул. 20-летия Победы до ул. Преображенского) (первый пусковой комплекс) | 752951,0 | 564713,0 | 188238,0 |
| 2. | Автомобильная дорога по ул. Осокина, ул. Гвардейская, ул. Ломоносова (от улицы Соликамское шоссе до ул. Бабушкина) в г. Соликамске (первый пусковой комплекс) | 1839108,0 | 1379331,0 | 459777,0 |
|  | Итого | 2592059,0 | 1944044,0 | 648015,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008												№ 343

Об утверждении  муниципального

проекта  Соликамского  городского

округа «Капитальный  ремонт

многоквартирных  домов»  в  рамках

приоритетного  регионального проекта

«Достойное  жилье»

В целях реализации на территории Соликамского городского округа приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», в соответствии со статьями 7, 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемый муниципальный проект Соликамского городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в рамках приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

2.	Настоящее   решение   вступает      в   силу   со   дня   его   официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                      С.В.Девятков

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 № 343

Муниципальный проект

Соликамского городского округа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» в рамках  приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»

1.1.Настоящий муниципальный проект Соликамского городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в рамках приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» (далее Проект) разработан во исполнение Постановления Правительства Пермского края от 08.02.2008 № 14-п «Об   утверждении   Порядка  реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

1.2. Проект регулирует проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского городского округа, в рамках реализации подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

1.3. Проект определяет:

порядок предоставления денежных средств из бюджета Соликамского городского округа (в т.ч. из бюджета Пермского края) на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпроекта   «Капитальный   ремонт   многоквартирных   домов»   приоритетного регионального  проекта «Достойное жилье».

критерии отбора и включения объектов в Муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год (далее Программа) для проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  а также  принципы ранжирования объектов в составе муниципальной  адресной  программы  и порядок определения объема расходов по объектам.

1.3.1. Условиями включения объектов в Программу являются:

- выбор и реализация  собственниками помещений многоквартирных домов одного из способов управления многоквартирным домом, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации;

- принятие  решения  собственниками  помещений многоквартирных домов об участии   в данном проекте и проведении капитального ремонта общего имущества дома;

- принятие решения общим собранием собственников помещений в  многоквартирном доме о долевом финансировании  капитального ремонта дома  за счет средств собственников помещений в размере не менее, чем пять процентов от объема расходов на  проведение капитального ремонта многоквартирного  дома;

1.3.2. Критерии  отбора  объектов в муниципальную адресную программу на проведение капитального ремонта в рамках проекта:

а) технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое  состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта;

б) организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений  в многоквартирном доме в отношении выбора способа управления многоквартирным домом;

доля собственников помещений, проголосовавших за решения о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов);

в) финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общих расходах капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме  и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

1.3.3 Ранжирование объекта зависит от полноты, достоверности  и сроков представленных  документов в Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска,  согласно критериев отбора.

1.4.	Объектом проекта является общее имущество в многоквартирном доме, собственники помещений в которых выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом,  предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.5 Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ по устранению     неисправностей     изношенных    элементов     общего     имущества собственников помещений в многоквартирного дома путем их замены или восстановления, в том числе работ по  установке  приборов  учета  потребления  коммунальных ресурсов  и   узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем.

Капитальный ремонт проводится в целях улучшения эксплуатационных
характеристик и восстановления ресурса общего имущества в многоквартирном доме.

- К расходам на капитальный ремонт многоквартирного дома относятся также    затраты    на    разработку    сметной    и    проектной    документации    для капитального ремонта, проведение государственной экспертизы и согласование проектной   документации   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации о градостроительной деятельности, осуществление технического и
авторского надзора, включенных в сметную стоимость работ по капитальному
ремонту.

1.7.	Включение   объектов   в   Программу   осуществляется при наличии:

1.7.1. протокола     общего     собрания     собственников     помещений     в многоквартирного дома,  содержащего решение  о  выборе  способа управления многоквартирным домом с приложением заверенных в установленном порядке копий свидетельств о государственной регистрации Товариществ собственников жилья либо договоров управления многоквартирным домом, а также документов, подтверждающих    реализацию    выбранного    способа    управления;

1.7.2.протокола     общего     собрания     собственников     помещений     в
многоквартирном доме,   содержащего   решение   об   участии   в   проекте   и проведении  капитального ремонта общего  имущества с  указанием работ по капитальному ремонту;

1.7.3.протокола     общего     собрания     собственников     помещений     в
многоквартирном доме,   содержащего   решение   о   долевом   финансировании  капитального  ремонта  объекта  за  счет  средств  собственников  помещений   в многоквартирном доме   в  размере  не  менее,  чем   пять  процентов  от  объема расходов на проведение капитального ремонта объекта.

1.7.4.	документов, обосновывающих объем расходов на   проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в разрезе объектов:

технико-экономическое обоснование необходимых расходов на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

акт технического состояния объекта, который составляется по результатам технического осмотра, проведенного уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома, представителем управляющей компании и представителем Управления городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска.

1.8. Объемы расходов по объектам на проведение капитальных ремонтов общего имущества собственников многоквартирного дома определяется на основании проектно-сметной и (или) другой  нормативной документации, устанавливающей комплекс норм и правил при проведении капитального ремонта.

Перечень работ  по капитальному ремонту определяется в соответствии с Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Данные по стоимости строительных материалов и технологий определяются на основании среднего уровня рыночных цен, сложившихся на территории Соликамского городского округа.

Для расчета  суммы финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома используется:

размер предельной стоимости капитального ремонта,

размер удельной стоимости капитального ремонта.

Если удельная стоимость  проведения капитального ремонта будет равна или меньше размера предельной стоимости капитального ремонта, то расчет объема финансирования производится исходя из удельной стоимости проведения капитального ремонта.

Если удельная стоимость проведения капитального ремонта будет превышать размер предельной стоимости капитального ремонта, то расчет объема финансирования из бюджета будет производиться исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта. Оставшаяся  сумма средств на проведение капитального ремонта финансируется собственниками помещений в многоквартирном доме за счет собственных средств.

2. Порядок реализации мероприятий Программы

2.1. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска формирует заявку на предоставление субсидий на реализацию Программы.

2.2. Отдел по внедрению социальных программ  администрации города предоставляет на рассмотрение в Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству   Пермского края   заявку     на предоставление  субсидий  на реализацию Программы.

2.3. Уполномоченный орган администрации города осуществляет размещение муниципального заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства. На основании проведенных процедур осуществляется заключение муниципального контракта с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.4. В соответствии с муниципальным  контрактом  производится перечисление средств  бюджета Соликамского городского  округа (авансовый платеж)  в  размере   не менее 25%  от  общего  объема  бюджетных  средств, утвержденных на капитальный ремонт данного объекта Подрядчику.

2.5. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска предоставляет в Агентство по строительству и жилищно –коммунальному хозяйству Пермского края отчет о подтверждении исполнения обязательств  софинансирования утвержденных объемов расходов за счет средств  бюджета Соликамского городского  округа.

2.6. Управляющая организация либо товарищество собственников жилья производит перечисление средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5 % от объема расходов на проведение капитального ремонта объекта Подрядчику.

2.7. Подрядчик   производит   выполнение  работ, включенных   в   муниципальный контракт в  полном   объеме и   предоставляет    в  Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска акты   приемки   законченных   работ   по капитальному ремонту каждого объекта, включенного  в Программу.

2.8. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска предоставляет в Агентство по строительству и жилищно –коммунальному хозяйству Пермского края отчет о выполнении мероприятий по объектам, включенным в Программу в сроки и по форме, установленной нормативными актами Пермского края.

2.9. Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска предоставляет в Агентство по строительству и жилищно –коммунальному хозяйству Пермского края окончательный отчет об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов.

3. Контроль и отчетность

3.1.	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска осуществляет контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и приемку выполненных работ в установленном порядке.

3.2.	Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска  представляет в Агентство по строительству и жилищно –коммунальному хозяйству Пермского края ежемесячно отчеты об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.	Администрация города Соликамска   несет    ответственность    за    целевое использование субсидий на реализацию Программы в пределах выделенных из бюджета Пермского края средств.

3.4.	Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Пермского края.

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 344

Об утверждении  Муниципальной

адресной  программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

Соликамского городского округа на 2008 год

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановления Правительства Пермского края от 08.02.2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», статьи 23 Устава Соликамского городского округа, решения Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О Положении о целевых программах муниципального образования «Город Соликамск»,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную  программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа  на 2008 год (прилагается).

2. Объем финансирования Муниципальной адресной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа   на 2008 год определить в соответствии с решением о бюджете Соликамского городского округа на 2008год и плановый период 2009 и 2010 годов.

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Соликамской городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 г. № 344_______

Муниципальная адресная программа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Соликамского городского округа  на 2008 год

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа на 2008 год (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» - Постановление Правительства Пермского края от 08.02.2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» - Решение Соликамской городской Думы от 26 марта 2003г. № 185 «О Положении о целевых программах муниципального образования «Город Соликамск» |
| Заказчик Проекта | Администрация города Соликамска |
| Разработчик Программы | Управление городского коммунального хозяйства администрации города Соликамска |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации города Соликамска |
| Исполнитель Программы | Администрация города Соликамска |
| Участники Программы | Юридические и физические лица, привлекаемые к реализации мероприятий Программы на договорной основе; управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники жилых помещений в многоквартирных домах |
| Задачи Программы | -формирование современных и эффективных механизмов управления многоквартирными домами; -обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах и принятие ими на себя ответственности за техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах и его качественное улучшение; -сокращение жилищного фонда с высоким уровнем износа. |
| Цель Программы | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы – 2008 год |
| Стоимость Программы с расшифровкой по источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2008 г. – 1258,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Пермского края – 896,25 тыс. рублей; - средства бюджета Соликамского городского округа – 298,75 тыс. рублей; - внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирного дома) - 63,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом. Улучшение технического состояния жилищного фонда. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляются Соликамской городской Думой, контрольно-ревизионным отделом администрации в соответствии с действующим законодательством |

1. Общие положения

Программа определяет направления и механизмы решения проблемы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в которых собственники помещений выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирным домом, предусмотренных Жилищным Кодексом Российской Федерации в рамках реализации на территории Соликамского городского округа  подпроекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов» приоритетного регионального проекта « Достойное жилье».

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Пермского края:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

– Гражданским кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

– Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

– Постановлением Правительства Пермского края от 08.02.2008 № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»;

– иными нормативными актами, регулирующими эту сферу.

Объектом Программы является общее имущество многоквартирного дома, собственники помещений в которых выбрали и реализовали один из способов управления  многоквартирным домом, предусмотренных  Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Жилищный фонд Соликамского городского округа составляет свыше 1,8 млн. кв.м. Около 40% жилого фонда имеет степень износа от 31% до 71%. Техническое состояние жилого фонда в настоящее время предполагает необходимость постоянно растущих финансовых вложений для проведения ремонтных работ. В условиях ограниченности финансовых ресурсов решение вопросов проведения капитальных ремонтов жилого фонда остается весьма проблематичным. В рамках Программы планируется провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, в которых собственники помещений выбрали и реализовали один из способов управления  многоквартирным домом.

По результатам осмотра объекта по адресу: ул. Черняховского, д.25, на основании акта технического состояния дома от 29 февраля 2008 г., комиссией вынесено решение о необходимости проведения капитального ремонта. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принято решение о необходимости проведения капитального ремонта шиферной кровли и ремонта инженерного оборудования. На протяжении длительного времени происходит затопление квартир из-за неисправности кровельного покрытия. В зимний период происходит обледенение карнизной части, образование сосулей. Утеплитель на чердаке слежался, потерял свои теплотехнические свойства.

Выбор объекта для включения в Программу обусловлен неудовлетворительным техническим состоянием основных конструктивных элементов (шиферной кровли) и инженерного оборудования.

На объекте планируется провести капитальный ремонт шиферной кровли с устройством организованного водостока (водосточных труб) и заменой утеплителя на чердачном помещении, ремонт инженерного оборудования с заменой розлива холодного и горячего водоснабжения,  заменой задвижек на водоподогревателе   с установкой  приборов учета тепловой энергии.

Выполнение данных работ обеспечит на объекте безопасные и благоприятные условия проживания граждан, позволит улучшить  техническое состояние общего имущества многоквартирного дома.

3. Условия реализации Программы

Критерии отбора и условия включения объектов в Программу, порядок определения расходов по объектам  на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы устанавливается муниципальным проектом по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008год».

Отбор и  ранжирование объектов в составе Программы, приоритетность и объемы расходов по объектам, предлагаемым к финансированию из средств регионального фонда софинансирования расходов, осуществляется согласительной   комиссией,  утвержденной главой города Соликамска в соответствии с действующими нормативными актами.

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Соликамского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту отражен в таблице №1.

Общая площадь многоквартирного дома  составляет - 5178,1 кв.м., в том числе:

общая  площадь жилых и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества собственников – 2500,7 кв.м. (нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества собственников многоквартирного дома отсутствуют);

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного дома  - 2677,4 кв.м. (подвал, тамбур - 636,0 кв.м., чердак  - 607,1 кв.м., кровля - 1164,0 кв.м., лестничных клеток -  270,3 кв.м.).

Удельная стоимость проведения капитального ремонта объекта определяется исходя из сметной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного дома.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта определяется исходя из максимальной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома  в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного дома. Расчет размера предельной стоимости проведения капитального  ремонта  многоквартирного дома отражен в таблице № 4.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем долевого финансирования  расходов  на проведение капитальных ремонтов многоквартирного дома отражен в таблице № 2.

Для реализации Программы  в 2008 г. требуется финансирование в объеме  – 1258,0 тыс. рублей, что может быть достигнуто только путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования, из них:

–   896,250 тыс. рублей – средства  бюджета Пермского края;

– 298,750 тыс. рублей – средства  бюджета Соликамского городского округа;

– 63,0 тыс. рублей – средства собственников помещений  многоквартирного дома.

При разработке программы учитывалось, что объем предоставляемой субсидии из бюджета Пермского края составляет - не более 71,25%, объем софинансирования  бюджета Соликамского городского округа  - не менее 23,75%,  объем софинансирования  собственников помещений  многоквартирного дома - не менее  5%.

5. Сроки  реализации Программы

Период   действия Программы  1 год -2008 год.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия реализуются по следующим направлениям:

1. Отбор объектов, расположенных на территории  Соликамского городского округа, которые подлежат  капитальному ремонту.

2. Формирование нормативно - правовой базы, необходимой для реализации Программы.

3. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Технико - экономическое обоснование необходимых  расходов на реализацию мероприятий  по капитальному  ремонту многоквартирного дома отражено  в  таблице № 3. Технико – экономическое обоснование необходимых расходов составлено в соответствии с техническим паспортом на жилой дом.

Предельная стоимость, которая является  максимальной стоимостью проведения капитального ремонта, составляет – 0,730 тыс.руб. на 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме. Удельная стоимость проведения капитального ремонта составляет – 0,503 тыс. руб. на 1 кв.м общей площади помещений многоквартирного дома. Удельная стоимость проведения капитального ремонта  меньше предельной стоимости, следовательно расчет  объема финансирования  из бюджета производится исходя из удельной стоимости.

Календарный  план – график  выполнения мероприятий Программы в 2008 г. отражен в таблице № 5.

7. Управление  и  контроль  за ходом реализации Программы

Система управления Программы включает заказчика Программы в лице администрации города Соликамска. Функции системы управления Программой распределяются следующим образом:

– заказчик Программы осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по определению объекта;

– заказчик Программы организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий совместного с Агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Пермского края;

– заказчик Программы реализует Программу на местном уровне, привлекает средства из бюджета Соликамского городского округа и от собственников помещений многоквартирного дома.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

В соответствии с целью Программы в качестве оценки его эффективности должны рассматриваться сокращение жилищного фонда, непригодного к проживанию, повышение комфортности и безопасности проживания в жилищном фонде города, содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства и формированию современных и эффективных механизмов управления многоквартирными домами.

Таблица № 2

Объём долевого финансирования расходов на проведение

капитальных ремонтов многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартир- ного дома | Стоимость работ по капиталь-ному ремонту, тыс. руб. | Объём софинансирования капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств бюджета Соликамского городского округа |  | за счёт ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений многоквар-тирного дома |
|  |  |  |  | предусмот-ренные в бюджете Соликам-ского городского округа на долевое финанси-рование | бюджета Пермского края |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул.Черняхов-ского, д. 25 | 1258, 0 | 1258,0 | 298,750 | 896,250 | 63,0 |

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории Соликамского городского округа,

которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, тип дома | Год |  | Площадь, м2 |  |  |  | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./м2 общей площади помещений в многоквартирн. доме | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ м2 общей площади помещений в многокварт. доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в эксплуатацию | Последнего комплексного капитального ремонта | объекта многокв. дома | в том числе площадь жилых и нежилых помещений многокв. дома |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граж- дан (прив.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Черняховского, д. 25; 4-х этажный кирпичный жилой дом, со всеми видами благоустройства, с централизованным ХВС, ГВС, отоплением, канализацией, газоснабжением, | 1959 | - | 5178,1 | 2500,7 | 2500,7 | 1853,0 | Капитальный ремонт шиферной кровли и инженерного оборудования | 1258,0 | 0,503 | 0,730 |
|  | Итого: | 1959 | - | 5178,1 | 2500,7 | 2500,7 | 1853,0 |  | 1258,0 | 0,503 | 0,730 |

Таблица № 3

Технико-экономическое обоснование необходимых расходов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома

| 1.Объект программы: |  | Жилой дом по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского, д. № 25 |
| --- | --- | --- |
| 2. Общие сведения по дому: |  |  |
| - год постройки |  | 1959 |
| - материал стен |  | Кирпич |
| - количество этажей |  | 4 |
| - количество подъездов |  | 4 |
| - виды благоустройства |  | благоустроенный (имеется ГВС, ХВС, центральная канализация, центральное отопление, сетевое газоснабжение) |
| - расположение |  | северная часть города |
| - физический износ |  | 41% по оценке БТИ на 1991г. |
| - способ управления |  | Управление многоквартирного дома управляющей организацией МУП «ЖПЭТ 1» |
| 3. Расчёт стоимости проведения капитального ремонта |  |  |
| Виды работ | Сметная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |
| 1. Ремонт шиферной кровли: ремонтно-строительные работы по смене шиферной кровли с заменой утеплителя, устройством организованного водостока. | 1090,6 |  |
| 2. Ремонт внутридомового инженерного оборудования: | 167,4 |  |
| замена задвижек на водоподогревателе, замена розлива ХВС, ГВС, электромонтажные работы; | 102,4 |  |
| установка приборов учёта тепловой энергии | 65,0 |  |
| Итого: | 1258,0 |  |
| 4. Расчёт удельной стоимости капитального ремонта |  |  |
| Показатели |  | Количество |
| 1. Сметная стоимость проведения капитального ремонта |  | 1258,0 тыс. руб. |
| 2. Общая площадь помещений многоквартирного дома |  | 2500,7 м2 |
| 3. Удельная стоимость капитального ремонта |  | 0,503 тыс. руб./ 1 м2 |

Таблица № 4

Расчёт размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома

| № п/п | Тип дома | Предельная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в тыс. руб./м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-5 этажный жилой дом со всеми видами благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, стены кирпичные, с центральным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением, в том числе: |  |
|  | 1. Ремонтно-строительные работы по смене шиферной кровли с заменой утеплителя, устройством организованного водостока. | 0,470 |
|  | 2. Ремонт внутридомового инженерного оборудования: | 0,260 |
|  | замена задвижек на водоподогревателе, замена розлива ХВС, ГВС, электромонтажыне работы; установка приборов учёта тепловой энергии | 0,190 0,070 |
|  | Итого: | 0,730 |

Таблица № 5

Календарный план-график

выполнения мероприятий Программы  в 2008 году

Наименование объекта:   многоквартирный дом по адресу: ул. Черняховского, д. 25

| № п/п | Мероприятия по объекту | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативных документов Соликамской Городской Думой (проект Программы, порядок реализации Программы) | Апрель |
| 2. | Направление заявки на предоставление субсидии на реализацию Программы в Агентство по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Пермского края ( далее Агентство) | Апрель |
| 3. | Утверждение заявки на предоставление субсидии на реализацию Программы Правительством Пермского края, заключение Соглашения о совместной деятельности с Агентством. | июнь |
| 4. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту. | июнь - июль |
| 5. | Начало проведения работ | Июль |
| 6. | Освоение доли средств бюджета Соликамского городского округа в размере - 23,75%, от общего объема расходов на проведение капитального ремонта, предоставление в Агентство отчета о подтверждении исполнения обязательств софинансирования за счет средств бюджета Соликамского городского округа | июль- август |
| 7. | Первоначальное поступление средств из бюджета Пермского Края в размере 80% от утвержденного Правительством Пермского края объема расходов. | август |
| 8. | Долевое финансирование капитального ремонта объекта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% от объема расходов на проведение капитального ремонта объекта | Август |
| 9. | Сдача объекта в эксплуатацию | Сентябрь |
| 10. | Представление в Агентство отчета о выполнении мероприятий по объекту. | Октябрь |
| 11. | Окончательное выделение средств из бюджета Пермского края | октябрь - ноябрь |
| 12. | Предоставление окончательного отчета в Агентство | Ноябрь |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008											№ 345

Об утверждении муниципального проекта

Соликамского городского округа по переселению

граждан и сносу ветхих домов

В целях реализации на территории Соликамского городского округа подпроекта «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регнионального проекта «Достойное жилье», в соответствии со статьями 7, 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный проект  Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий»

Глава города Соликамска					                           С.В.Девятков

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 № 345

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Муниципальный проект Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов (далее – Проект) разработан во исполнение постановления Правительства Пермского края от  08 февраля 2008 г. № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

1.2. Проект устанавливает:

порядок определения размера гражданам безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений в рамках подпроекта «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»;

условия включения объектов в муниципальную адресную программу, принципы ранжирования объектов в составе муниципальной адресной программы, порядок определения объемов расходов по объектам в рамках подпроекта «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

1.3. Проект регулирует проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих домов в рамках реализации подпроекта «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».

1.4. Участие граждан в Муниципальном проекте и Муниципальной адресной программе Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов (далее – Программа), на условиях, установленных настоящим Проектом, является  добровольным.

1.5. Условиями включения объектов в Программу является наличие:

решения о признании дома ветхим и подлежащим сносу в рамках реализации Программы, принимаемого в порядке, установленным настоящим  Проектом;

списка граждан, являющихся собственниками и нанимателями по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в ветхих домах, планируемых к расселению и сносу в рамках реализации Проекта, с приложением заявлений указанных граждан на участие в Проекте, а также письменных обязательств о передаче занимаемых в ветхом доме жилых помещений в собственность Соликамского городского округа в случае приобретения жилых помещений в рамках реализации Проекта;

документов, обосновывающих объем расходов на проведение работ по сносу ветхих домов в разрезе объектов.

Документами, подтверждающими право гражданина на получение субсидии на приобретение жилого помещения являются:

для нанимателей жилых помещений – распоряжение главы города Соликамска об утверждении списка граждан – участников Программы и о предоставлении гражданам субсидий из бюджета Соликамского городского округа (в т.ч. бюджета Пермского края) на приобретение жилых помещений,

для собственников жилых помещений – договор выкупа жилого помещения в муниципальную собственность (далее -договор выкупа). Договор должен содержать обязательное указание на то, что выкуп жилого помещения осуществляется за счет средств бюджета  Соликамского городского округа (в т.ч. за счет средств бюджета Пермского края) (с указанием суммы), передаваемых при заключении собственником выкупаемого жилого помещения договора купли-продажи жилого помещения (взамен выкупаемого)

1.6. Объектом Программы является ветхий дом, подлежащий расселению и сносу. К ветхим домам относятся:

полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70%;

деревянные дома и дома со стенами из местных материалов, а также мансарды с физическим износом свыше 65%.

1.7. Отбор и ранжирование объектов в составе Программы, приоритетность и объемы расходов по объектам, предлагаемым к финансированию из средств местного бюджета и регионального фонда софинансирования расходов, осуществляется согласительной  комиссией, утвержденной главой города Соликамска.

Ранжирование объектов в составе Программы осуществляется по совокупности следующих критериев:

дата заявлений граждан на участие в Проекте;

соответствия объема  расходов на проведение мероприятий по переселению граждан и сносу заявленного объекта объему средств, предусмотренных в бюджете Соликамского городского округа на реализацию настоящего Проекта в текущем финансовом году.

1.8. Объем расходов по каждому объекту определяется администрацией города Соликамска исходя из:

размера субсидий гражданам, определяемых в соответствии с настоящим Проектом по данному объекту;

общей площади жилых помещений объекта;

объема расходов на проведение оценки рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения (в случае проведения оценки);

объема расходов, связанных с оформлением правоустанавливающих документов на приобретаемые в рамках Проекта жилые помещения;

объема расходов на проведение необходимых работ по сносу ветхих домов в рамках Проекта.

1.9. Участниками Программы являются граждане - собственники жилых помещений и наниматели и члены их семей, проживающие вместе с ним в жилом помещении, расположенном в объекте, который включен в перечень объектов Программы.

1.10. . Обязательным условием предоставления субсидии является письменное обязательство участников Программы об освобождении занимаемого  жилого помещения и снятии с регистрационного учета по данному месту жительства.

1.11. За счет предоставленной субсидии ее получатель имеет право приобрести  на территории Соликамского городского округа, на первичном или вторичном рынке жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), пригодное для постоянного проживания, благоустроенное применительно к условиям города Соликамска.

1.12. При приобретении жилого помещения гражданином – получателем субсидии площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не менее общей площади ранее занимаемого жилого помещения.

По письменному заявлению гражданина – получателя субсидии и членов его семьи площадь приобретаемого жилого помещения может быть уменьшена, но должна быть не менее учетной нормы площади жилого помещения по договору социального найма на территории  Соликамского городского округа.

1.13. В случае, если гражданину – получателю субсидии требуются дополнительные средства (сверх предоставленной субсидии) для оплаты приобретаемого жилого помещения, то он использует на эти цели собственные и (или) заемные средства.

В указанном случае перечисление денежных средств, в соответствии с настоящим Проектом, осуществляется после внесения гражданином собственных и (или) заемных средств в недостающем размере, подтвержденного в установленном порядке.

1.14. Если семья нанимателя - получателя субсидии проживает в жилом помещении по договору социального найма, то приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность равными долями на всех членов семьи нанимателя, а при предоставлении субсидии одному человеку - в собственность ее получателя.

При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения оформляется письменным соглашением нанимателя и  членов семьи нанимателя  и подлежит предоставлению в администрацию города Соликамска.

1.15. Предоставление гражданам субсидий на приобретения жилых помещений осуществляется с участием кредитной организации, обеспечивающей ведение банковских счетов  получателей субсидий.

Кредитной организацией является – организация, принявшая предложение администрации города Соликамска об участии в программе на условиях, указанных в настоящем Проекте.

Субсидии зачисляются на блокированные банковские счета (далее – банковский счет) получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях.

Расчет размера субсидий осуществляется отделом по жилищной политике администрации города Соликамска.

2. Порядок определения размера безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений

2.1. Размер субсидии  гражданам определяется на дату утверждения Правительством Пермского края перечня объектов и объема расходов, исходя из:

ежеквартально утверждаемой распоряжением Правительства Пермского края средней расчетной стоимости строительства и приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Соликамскому городскому округу для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений;

общей площади жилых помещений, включенных в состав Программы.

2.2. Применительно к пункту 2.1. настоящего Проекта под общей площадью жилого помещения понимается:

для нанимателей жилых помещений – общая площадь ранее занимаемого по договору социального найма жилого помещения или общая площадь приобретаемого за счет субсидии жилого помещения, если его общая площадь менее общей площади ранее занимаемого жилого помещения;

для собственников жилых помещений – общая площадь находящегося в собственности жилого помещения.

2.3. Размер субсидии указывается для граждан - нанимателей по договору социального найма в распоряжении главы города Соликамска, для собственников – в договоре выкупа.

3. Порядок предоставления безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений

3.1. Отделом жилищной политики администрации города Соликамска участнику Программы направляется уведомление о предоставлении субсидии, выкупе в текущем календарном году.

3.2. На каждого получателя субсидии администрацией города Соликамска формируется учетное дело, с описью находящихся в деле документов. Для формирования учетного дела участники Программы предоставляют в отдел по жилищной политики администрации города, следующие документы, являющиеся основанием для принятия решения о предоставлении субсидии:

заявление на участие в Программе, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи;

справка о регистрации с места жительства (выписка из домовой книги);

копия договора социального найма (либо ордер) или копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение;

копии паспортов или документов, удостоверяющих личность участников Программы, для несовершеннолетних – копия свидетельства о рождении;

копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина-получателя субсидии и лиц, указанных в качестве членов его семьи (в случае проживания в жилом помещении по договору социального найма);

письменное обязательство об освобождении занимаемого жилого помещения и снятии с регистрационного учета по данному месту жительства, в случае приобретения жилого помещения в рамках реализации Программы, подписанное всеми  совершеннолетними дееспособными участниками  Программы;

справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги либо соглашение об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности.

Все документы в копиях предоставляются с одновременным приложением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвращается участнику программы.

3.3. На основании имеющихся в учетном деле документов отделом жилищной политики администрации города формируется список граждан – участников Программы на дату утверждения Правительством Пермского края перечня объектов и объемов расходов по подпроекту «Ликвидация ветхих домов».

3.4. В соответствии с утвержденным Правительством Пермского края перечнем объектов и объемов расходов по подпроекту «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», а также на основании списка граждан – участников Программы издается распоряжение главы города Соликамска об утверждении списка граждан – участников Программы и о предоставлении гражданам субсидий из бюджета Соликамского городского округа (в т.ч. бюджета Пермского края) на приобретение жилых помещений в рамках Программы (далее – распоряжение главы города Соликамска № 1). С момента вступления в силу указанного распоряжения участники Программы признаются получателями субсидии.

3.5. Отдел жилищной политики администрации города в течение 14 дней:

выдает получателям субсидий распоряжение главы города Соликамска № 1;

совместно с управлением имущественных отношений администрации города разрабатывает проект договора выкупа жилых помещений в муниципальную собственность между администрацией города и участником Программы и предоставляет его для подписания уполномоченным лицам.

3.6. Получатель субсидий предъявляет в кредитную организацию распоряжение главы города Соликамска № 1 либо подписанный сторонами договор выкупа. Кредитная организация проверяет соответствие данных, указанных в распоряжении либо в договоре выкупа, данным содержащимся в документе, удостоверяющем личность получателя субсидии.

При соблюдении всех данных, кредитная организация заключает договор банковского счета и открывает счет на получателя субсидии для учета средств, предоставляемых в качестве субсидии.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в распоряжении либо договоре выкупа, данным, содержащимся в представленных документах, кредитная организация отказывает в заключение договора банковского счета и возвращает распоряжение либо договор выкупа его предъявителю.

В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета.

3.8. При наличии у гражданина - получателя субсидии обстоятельств, потребовавших замены выданного распоряжения либо внесения изменений в договор выкупа, гражданин возвращает их в  Администрацию города с заявлением о замене (изменении) с указанием причины замены (изменения).

Основанием замены распоряжения либо изменения договора выкупа в период установленного срока действия являются:

смерть гражданина-получателя субсидии (в этом случае могут обратиться члены семьи получателя субсидии);

в случае приобретения жилого помещения менее общей площади ранее занимаемого жилого помещения или меньшей стоимости по сравнению с установленным размером субсидии.

Администрация города Соликамска в течение 5 рабочих дней от даты подачи заявления о замене распоряжения либо изменении договора выкупа осуществляет повторную выдачу распоряжения либо заключает дополнительное соглашение о внесении изменений в договор выкупа.

Повторно выданное распоряжение либо повторно заключенный договор выкупа с внесенными изменениями подлежат регистрации в реестре учета с указанием причины замены.

3.9. Получатель субсидии самостоятельно определяет жилое помещение, не ухудшающее прежние условия проживания, предлагаемое с целью переселения (в соответствии с пунктом 1.11. и 1.12.  настоящего Проекта) и должен осуществить указанные действия в течение 3 месяцев со дня принятия распоряжения главы города  Соликамска № 1.

3.10. Для оплаты приобретаемого жилого помещения, получатель субсидии передает в отдел по жилищной политике администрации города:

договор банковского счета получателя субсидии,

договор купли—продажи жилого помещения, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

копию свидетельства о регистрации права собственности на приобретаемое  жилое помещение (с обременением),

документы, подтверждающие зачисление на блокированный банковский счет собственных или заемных средств  (в случае приобретения жилого помещения по стоимости, превышающей размер предоставляемой субсидии).

Обязательным условием договора купли-продажи жилого помещения является наличие записи о том, что оплата стоимости жилого помещения осуществляется за счет средств бюджета Соликамского городского округа (в т.ч. средств бюджета Пермского края) (с указанием суммы), выделенных покупателю в виде субсидии на основании распоряжения либо договора выкупа, с указанием общей площади приобретаемого жилого помещения, номера счета, на который должны быть перечислены денежные средства в счет оплаты по договору.

В случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи  превышает размер субсидии, указанной в распоряжении, либо договоре выкупа, в договоре должен быть определен порядок и источник уплаты недостающей суммы.

3.11. Отдел по жилищной политике администрации города совместно с правовым управлением администрации города в течение 5-ти рабочих дней со дня предоставления получателем субсидий документов, указанных в п. 4. настоящего Порядка осуществляет проверку:

соответствия данных, указанных в договоре купли-продажи жилого помещения, данным документа получателя субсидий, удостоверяющих личность;

соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, установленным настоящим Проектом;

наличие документа, подтверждающего зачисление собственных средств гражданина-получателя субсидии и (или) заемных средств, на его банковский счет, в случае, если стоимость жилого помещения превысила размер субсидии, указанный в распоряжении либо договоре выкупа;

наличие в договоре подписей, печатей, специальной регистрационной надписи органа осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

наличие в договоре купли-продажи записи о том, что оплата по договору осуществляется за счет средств бюджета Соликамского городского округа (в т.ч. за счет средств бюджета Пермского края) (с указанием суммы), выделенных в виде субсидии на основании распоряжения либо договора выкупа.

наличие свидетельств о регистрации права собственности (с обременением) на всех членов семьи, в соответствии с условиями настоящего Проекта.

Отдел по жилищной политике администрации города для осуществления проверки представленных документов требованиям настоящего порядка вправе дополнительно запросить необходимые сведения.

3.12. В случае если представленные получателями субсидий в Администрацию города документы и содержащиеся в них сведения не соответствуют требованиям настоящего Проекта, указанные документы подлежат возврату без оплаты с указанием причины возврата.

3.13. При соответствии представленных документов требованиям настоящего Проекта  в течение 10 дней издается распоряжение главы города о перечислении  бюджетных средств в безналичной форме на банковский счет получателя субсидии  (далее распоряжение главы города Соликамска № 2).

При этом основанием для перечисления денежных средств, указываемых в распоряжении, являются следующие документы:

для нанимателей жилых помещений – распоряжение главы города Соликамска № 1 и договор купли – продажи жилого помещения;

для собственников жилых помещений – договор выкупа и договор купли – продажи жилого помещения.

3.14. На основании распоряжения главы города Соликамска № 2 администрация города перечисляет средства  бюджета Соликамского городского округа на банковский счет получателя субсидии (в объеме средств, подтверждающих обязательства софинансирования за счет средств местного бюджета).

3.15. Администрация города предоставляет уполномоченному органу по реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» отчет об исполнении Соликамским городским округом обязательств по софинансированию расходов за счет средств бюджета Соликамского городского округа.

3.16. После получения средств бюджета Пермского края (в объеме средств, подтверждающих обязательства софинансирования за счет средств бюджета Пермского края), администрация Соликамского городского округа перечисляет полученные средства на банковский счет получателя субсидии.

3.17. Кредитная организация после зачисления на банковский счет получателя субсидии средств, указанных  в договоре купли – продажи жилого помещения в полном объеме, перечисляет данные средства со счета получателя субсидии на счет Продавца жилого помещения.

3.18. Субсидия, считается предоставленной  получателю субсидий с даты перечисления  бюджетных средств на банковский счет продавца жилого помещения.

3.19. Собственники и наниматели жилых помещений снимаются с регистрационного учета и освобождают занимаемое ранее жилое помещение в течение 14 календарных дней с момента государственной регистрации прав на вновь приобретенное жилое помещение, если иное не предусмотрено письменным обязательством участников Программы об освобождении занимаемого  жилого помещения и снятии с регистрационного учета по данному месту жительства в случае приобретения жилого помещения в рамках реализации Программы.

3.20. После освобождения участниками Программы занимаемого ранее жилого помещения, объект подлежит сносу.

Снос объекта осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании муниципального контракта, заключаемого администрацией города Соликамска в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

4. Контроль и отчетность

4.1. Отдел по жилищной политике администрации города Соликамска ведет:

реестр учета выданных распоряжений о предоставлении субсидий и заключенных договоров выкупа;

реестр оплаченных на основании договоров выкупа и распоряжений договоров купли – продажи жилых помещений.

4.2. Распоряжения и договоры выкупа хранятся в Администрации города Соликамска в течение пяти лет, затем подлежат передаче в архив в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

4.3. Ежемесячно отделом по внедрению социальных программ администрации города Соликамска предоставляется в финансовое управление администрации города отчет об использовании бюджетных средств.

4.4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств   осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

09.04.2008										№ 346

Об утверждении Муниципальной адресной

Программы Соликамского городского округа

по переселению граждан и сносу

ветхих домов на 2008 год

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановления Пермского края от 08.02.2008 № 14-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную адресную Программу Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год.

2. Объем средств на реализацию Муниципальной адресной Программы по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год определять в соответствии с решением о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

3. Администрации города Соликамска предоставлять отчет о ходе реализации Муниципальной адресной Программы по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Соликамской городской Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 09.04.2008 № 346

Муниципальная адресная программа Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год

Паспорт программы

| Наименование Программы |  | Муниципальная адресная программа Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год (далее Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы |  | Закон Пермского края от 24.12.2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановление Правительства Пермского края от 08.02.2008 г. № 14-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003 г. № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск» |
| Заказчик Программы |  | Администрация города Соликамска (далее- администрация города) |
| Разработчик Программы |  | Отдел по жилищной политике администрации города Отдел по внедрению социальных программ администрации города |
| Руководитель Программы |  | Заместитель главы администрации города |
| Исполнитель Программы |  | Администрация города Соликамска |
| Участники Программы |  | Граждане-собственники жилых помещений или наниматели и члены их семей, проживающие вместе с ними в жилом помещений, расположенном в объекте, который включен в перечень объектов Программы. привлекаемые к реализации мероприятий Программы на договорной основе |
| Задачи Программы |  | - сокращение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - недопущение увеличения площади жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа; - снос ветхих домов в целях подготовки земельных участков под комплексную застройку территории Соликамского городского округа; - -создание условий на территории Соликамского городского округа для оптимизации развития территории и наращивания объемов нового строительства. . |
| Цели Программы |  | - Переселение граждан из ветхих домов путем предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений, благоустроенных, применительно к условиям Соликамского городского округа и равноценных по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. - уровнем износа. 3. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом и (или) жилищным фондом с высоким уровнем износа |
| Направление программы |  | Проведение мероприятий по переселению граждан и сносу ветхих домов. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы – 2008 год. Ежегодно, после определения объемов финансирования Программы и определения объектов Программы, предусматривается продление периода реализации Программы |  |
| Объемы финансирования Программы на 2008 год | Общий объем финансирования предусмотренный на 2008 г. – 6787,700 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Пермского края – 5090,527 тыс. руб., - средства местного бюджета - 1697,173 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы. | 1.Переселение граждан из ветхих жилых домов 2. В 2008 году - переселение из ветхого жилого дома 4 семей (7 человек), ликвидация одного жилого дома общей площадью 195,0 кв.м. |  |
| Организация контроля за реализацией Программы. | Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством; Контроль за реализацией Программы осуществляется Соликамской городской Думой. |  |

1. Общие положения

Программа  - муниципальный правовой акт Соликамского городского округа, предусматривающий объемы расходов по переселению граждан и сносу ветхих домов, в разрезе конкретных объектов (мероприятий).

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Пермского края:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Законом  Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования  расходов»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. №  14-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47  «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции»

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими эту сферу.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жилой фонд Соликамского городского округа составляет 1718,9 тыс. кв.м., из них 36,5% жилого фонда города имеет степень износа от 31% до 71%, а еще 5,3% жилья степень износа более 70%. Аналогичный среднекраевой показатель степени износа жилого фонда от 31% до 70% составляет всего 31,2%, процент ветхого и аварийного жилья по другим городам Прикамья находится в пределах 3,5-4% от общего жилого фонда.

Вышеназванное обстоятельство для Соликамского городского округа вызывает особую озабоченность, т.к. в настоящее время вместо постепенного улучшения жилого фонда за счет плановой замены выбывающего происходит наращивание доли  стареющего жилищного фонда из-за небольших объемов нового строительства. Более того ситуация усугубляется из-за неполного финансирования ремонтно-восстановительных работ. В результате, на начало 2007 года в городе насчитывалось 202 ветхих и аварийных строения общей площадью 67,2 тыс.кв.м. Техническое состояние жилого фонда в настоящее время предполагает постоянно растущие финансовые вложения для проведения ремонтных и профилактических работ. В условиях ограниченности финансовых ресурсов решение этих вопросов остается весьма проблематичным.

Площадь и удельный вес ветхого и аварийного фонда во всем жилищном фонде

| Наименование территории | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда % | В том числе удельный вес |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ветхого | Аварийного |
| Город Соликамск | 15,8 | 14,3 | 1,5 |

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных как для Пермского края, так и для города Соликамска в частности.

Этапы и сроки реализации Программы.

Период реализации Программы – 2008 год. Ежегодно, после определения объемов финансирования Программы и определении объектов Программы, предусматривается продление периода реализации Программы.

4. Условия реализации программы

Объектом Программы является ветхий дом, подлежащий расселению и сносу.

Переселение граждан из ветхих домов осуществляется путем предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений, благоустроенных, применительно к условиям Соликамского городского округа и равноценных по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Порядок определения размера и предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений в рамках программы устанавливается муниципальным проектом Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов на 2008 год (далее – муниципальный проект)

Условия включения объектов в Программу, принципы ранжирования объектов в составе программы, порядок определения расходов по объектам, устанавливается муниципальным проектом.

Отбор и ранжирование объектов в составе Программы, приоритетность и объемы расходов по объектам, предлагаемым к финансированию из средств местного бюджета и  регионального фонда софинансирования расходов, осуществляется согласительной  комиссией, утвержденной главой города.

Перечень объектов, расположенных на территории Соликамского городского округа, которые подлежат расселению и сносу в рамках реализации Программы, с указанием общей площади объектов, общей площади расположенных в них жилых помещений, количества переселяемых из ветхих домов граждан  в 2008 году, отражен в таблица № 1 к приложении № 1 к программе.

Участие граждан в Муниципальной адресной программе Соликамского городского округа по переселению граждан и сносу ветхих домов (далее – Программа), на условиях, установленных настоящим Порядком, является  добровольным.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Обоснование объема расходов по объектам, включенным в Программу (технико-экономическое обоснование необходимых расходов по переселению граждан и сносу ветхих домов), отражен в таблице № 2 к приложению № 1.

Порядок определения размера безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений, осуществляется в Порядке, установленном муниципальным проектом.

Общий объем финансирования предусмотренный на 2008 г. – 6787,700 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Пермского края – 5090,527 тыс. руб.,

- средства бюджета Соликамского городского округа  - 1697,173 тыс. руб.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут быть изменены с учетом выделенных из бюджета Пермского края субсидий,  установленных законом о бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет объема долевого финансирования расходов на проведение мероприятий по переселению граждан из ветхих домов и сносу объектов, включенных в Программу, отражен в таблице № 3 к приложению № 1.

При разработке Программы учитывалось, что субсидии из бюджета Пермского края предоставляются в размере не более 75% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году, при условии подтверждения обязательств софинансирования за счет средств бюджета Соликамского городского округа не менее 25% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

6. Система программных мероприятий

Порядок предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений осуществляется в соответствии с муниципальным проектом.

Программные мероприятия реализуются по следующим направлениям:

1. Формирование нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы.

2. Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, путем  предоставления собственникам и нанимателям жилых помещений безвозмездных субсидий для приобретения в собственность жилых помещений, благоустроенных применительно к Соликамскому городскому округу  и равноценных по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, при условии освобождения занимаемого помещения и снятие с регистрационного учета по данному месту жительства.

3.  Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, обязательный его снос, не допуская повторного самовольного заселения. В 2008 году планируется переселение 4 семей (7 человек), ликвидация одного жилого дома общей площадью 195,0  кв.м. Планируемые показатели выполнения Программы (календарный план-график выполнения мероприятий Программы в разрезе объектов),  отражен в таблице № 4 к приложению № 1.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

В соответствии с целью Программы в качестве оценки его эффективности должно рассматриваться сокращение количества граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, сокращение жилищного фонда, не пригодного к проживанию.

В результате реализации Программы в 2008 года должны быть переселены 4 семьи (7 человек), ликвидирован один жилой дом общей площадью 195,0 кв. м.

Реализация Программы обеспечит:

- сокращение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- недопущение увеличения площади жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким   уровнем износа;

- снос ветхих домов в целях подготовки земельных участков под комплексную застройку территории Соликамского городского округа;

-создание условий на территории Соликамского городского округа для оптимизации развития территории и наращивания объемов нового строительства.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан ветхого жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет его ликвидации и возможного комплексного освоения территорий.

8. Контроль за реализацией Программы

8.1. Контроль за использованием субсидий на реализацию Программы, осуществляется в порядке, установленном законодательством Пермского края.

8.2. Администрация города несет ответственность за целевое использование бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с действующим законодательством.

Таблица № 1

к приложению № 1 к программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, расположенных на территории Соликамского городского округа, которые подлежат расселению и сносу в рамках реализации Программы в 2008 г.

| № п\п | Адрес объекта, подлежащего расселению и сносу | Общая площадь объекта, подлежащего к расселению и сносу (кв.м) | Акт о признании объекта ветхим | № квартир | Ф.И.О. нанимателя (собственника) жилого помещения | Состав семьи, степень родства | Общая площадь жилых помещений, расположенных в расселяемом доме (кв.м) | Общая площадь жилых помещений, включенных в состав объектов в рамках Программы (кв.м) | Вид права пользования жилым помещением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Набережная, д. 106 | 195,0 | № 6 от 08.06.2006 г. | 1 | Вайс О.А. – | Новиньков А.М. – брат | 31,6 | 31,6 | найм |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 19,1 | - | муниципальная |
|  |  |  |  | 3 | Невешкина О.В. | Невешкина М.В. – дочь Гедеванишвили Г.А. – муж | 39,2 | 39,2 | найм |
|  |  |  |  | 4,5 | Вайс В.Г. | - | 60,8 | 60,8 | найм |
|  |  |  |  | 6 | Попазов И.Э. | - | 44,3 | 44,3 | собственник |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 195,0 | 175,9 |  |

Таблица № 2

к приложению № 1 к программе

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

необходимых расходов по переселению граждан и сносу ветхих домов в 2008 г.

| Перечень объектов и расположенных в них жилых помещений, подлежащих расселению и сносу | Общая площадь объекта, подлежащего к расселению и сносу (кв.м), т.ч. общая площадь жилых помещений, выкупаемая у граждан по Программе (кв.м) | Объем расходов на предоставление безвозмездных субсидий (тыс.руб.)* | Объем необходимых расходов на проведение работ по сносу ветхого дома (тыс.руб.) | Общий объем расходов на предоставление безвозмездных субсидий и снос ветхого дома (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Набережная, д. 106 |  |  | 293,056 | 4233,216 |
| Квартира № 1 | 31,6 | 707,840 |  |  |
| Квартира № 3 | 39,2 | 878,080 |  |  |
| Квартира № 4,5 | 60,8 | 1361,920 |  |  |
| Квартира № 6 | 44,3 | 992,320 |  |  |
| итого | 175,9 | 3940,160 | 293,056 | 4233,216 |

* для расчета объема расходов на предоставление безвозмездных субсидий, применяется стоимость строительства и приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Соликамскому городскому округу, утверждаемая распоряжением Правительства Пермского края на 1 квартал 2008 года (1 кв.м – 22400 руб.)

Таблица №3

к приложению № 1 к программе

Р А С Ч Е Т

объема долевого финансирования расходов на проведение мероприятий по переселению граждан из ветхих домов и сносу объектов, включенных в Программу в 2008 г.

| Перечень объекта, подлежащего к расселению и сносу и расположенных в нем жилых помещений (кв.м) | Общая площадь объекта, подлежащего к расселению и сносу, в т.ч. общая площадь расположенных в нем жилых помещений (кв.м.) | Общий объем расходов по расселению и сносу объектов в рамках Программы (тыс.руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства Соликамского городского округа (в т.ч. средства бюджета Пермского края) 75% (тыс.руб.) | средства Соликамского городского округа 25% (тыс.руб.) |
| Ул. Набережная, д. 106 | 195,0 |  |  |  |
| Квартира № 1 | 31,6 | 707,840 |  |  |
| Квартира № 3 | 39,2 | 878,080 |  |  |
| Квартира № 4,5 | 60,8 | 1361,920 |  |  |
| Квартира № 6 | 44,3 | 992,320 |  |  |
| Снос ветхого дома |  | 293,056 |  |  |
| итого |  | 4233,216 | 3174,912 | 1058,304 |

* для расчета объема расходов на предоставление безвозмездных субсидий, применяется стоимость строительства и приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Соликамскому городскому округу, утверждаемая распоряжением Правительства Пермского края на 1 квартал 2008 года (1 кв.м – 22400 руб.)

* расчет объема безвозмездных субсидий предоставляемых гражданам будет производиться исходя из ежеквартально утверждаемой распоряжением Правительства Пермского края, стоимости строительства и приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Соликамскому городскому округу на дату утверждения постановления Правительства Пермского края перечня объектов и объема расходов в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» подпроекта «Ликвидация ветхих домов»

Таблица № 4

к приложению  № 1 к программе

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ-ГРАФИКИ

выполнения мероприятий Программы в 2008 г.

| Ул. Набережная, д. 106 |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения |
| Разработка Программы | Январь-февраль |
| Утверждение Программы Соликамской городской Думой | Апрель |
| Разработка муниципального проекта | Февраль-март |
| Утверждение муниципального проекта | Апрель |
| Утверждение Соликамской городской Думой заявки на участие в проекте «Достойное жилье» | Апрель |
| Предоставление заявки в Агентство по строительству и ЖКХ Пермского края | Апрель |
| Утверждение заявки Правительством Пермского края | Май |
| Направление уведомлений участникам Программы | Июнь |
| Формирование учетного дела участников Программы | Июнь |
| Формирование списка граждан-участников Программы, распоряжение № 1 «Об утверждении списка граждан-участников Программы и о предоставлении гражданам субсидий из бюджета Соликамского городского округа» | Июль |
| Выдача распоряжения участникам Программы, заключение договоров выкупа с участниками Программы | Июль |
| Определение жилых помещений участниками Программы | Июль-октябрь |
| Предоставление документов участниками Программы для оплаты приобретенных в рамках Программы жилых помещений. | Октябрь |
| Проверка представленных документов, распоряжение № 2 «О перечислении бюджетных средств в безналичной форме на банковский счет получателя субсидий» | Октябрь |
| Освоение доли средств местного бюджета (не менее 25% от общего объема затрат) (перечисление на р\с участника Программы бюджетных средств. | Август |
| Предоставление отчета в Агентство по строительству и ЖКХ Пермского края об освоении доли местного бюджета (с приложением необходимых документов) | Август |
| Поступление средств бюджета Пермского края (80% от общего объема затрат) | Сентябрь |
| Освоение средств бюджета Пермского края (80% (перечисление участнику Программы на р\с бюджетных средств | Октябрь-ноябрь |
| Снос ветхого дома | Ноябрь |
| Предоставление в Агентство по строительству и ЖКХ Пермского края отчета об использовании средств регионального фонда софинсировании расходов в рамках подпроекта «Ликвидация ветхих домов» (80% от общего объема затрат) | Ноябрь |
| Поступление оставшихся средств бюджета Пермского края (20% от общего объема затрат) | Декабрь |
| Предоставление в Агентство по строительству и ЖКХ Пермского края окончательного отчета об использовании средств регионального фонда софинсировании расходов в рамках подпроекта «Ликвидация ветхих домов» | Декабрь |