РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.									№ 366

Об утверждении отчета об  исполнении

бюджета Соликамского городского

округа за 2007 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 2007 год, представленный администрацией города в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Соликамском городском округе, утвержденным решением городской Думы от 31 октября 2007 г. № 236,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Соликамского городского округа за 2007 год в общих объемах:

по доходам 1 230 269,7 тыс.руб., по расходам 1 115 793,8 тыс.руб. с профицитом 114 475,9 тыс.руб.

2. Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 1.

3. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2.

4. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 3.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации  операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.

6. Утвердить доходы и расходы за счет рыночной продажи товаров и услуг бюджетных учреждений согласно приложениям 5 и 6.

7. Утвердить   доходы и расходы за счет безвозмездных поступлений бюджетных учреждений согласно приложениям 7 и 8.

8. Утвердить доходы и расходы за счет средств, передаваемых в бюджет Соликамского городского округа на выполнение государственных полномочий Российской Федерации и Пермского края  согласно приложению 9.

9. Утвердить отчет об  использовании бюджетных ассигнований  резервного  фонда  главы города согласно приложению 10.

10. Утвердить сведения о состоянии муниципального долга Соликамского городского округа согласно приложению 11.

11. Утвердить расходы на реализацию городских  целевых программ согласно приложению 12.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Соликамский рабочий".

Глава города Соликамска		           	      		                 С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.									№ 367

О внесении изменений в решение

Соликамской городской Думы

от 26.03.2008 № 326

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от 05.05.2008 № 026-14б-359, в соответствии со статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Соликамской городской Думы от 26.03.2008 г. № 326 «Об утверждении Порядка реализации подпрограммы «Муниципальная жилищная ипотечная программа» в рамках развития муниципальной целевой программы «Развитие систем жилищного  финансирования» на 2008-2010 годы»:

1.1. подпункт 2.8  пункта 2 изложить в следующей редакции: «Организации и учреждения бюджетной сферы – организации и учреждения, расположенные на территории  Соликамского городского округа, учредителями которых являются органы местного самоуправления Соликамского городского округа и их структурные подразделения и деятельность которых финансируется из местного и краевого бюджетов».

1.2. в подпункте 4.3. пункта 4 исключить слова:

«Приоритет среди участников программы имеют работники учреждений муниципальной бюджетной сферы».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.									№ 368

О внесении  изменений в решение

Соликамской  городской  Думы от

09 апреля  2008 г. №344 «Об утверждении

Муниципальной адресной программы по

проведению капитального ремонта

многоквартирных домов

Соликамского городского округа на 2008год»

Рассмотрев  обращение главы города Соликамска С.В. Девяткова от 05.05.2008 № 026-14б-359 и  в соответствии с  постановлением Правительства Пермского края от 08.02.2008  № 14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», статьей  23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в приложение  к решению Соликамской городской Думы  от 09 апреля 2008г. № 344 «Об утверждении Муниципальной адресной  программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Соликамского городского округа  на 2008 год»:

1.1. в абзаце 6 раздела 6 заменить  число «0,730» на  число «4,510»;

1.2.в строке 1 таблицы№1 число «0,730» на  число «4,510»,

в строке «Итого» таблицы №1 число  «0,730» на  число «4,510»;

1.3. таблицу №4  изложить в новой редакции  согласно  приложению №1.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

Приложение №1

к решению Соликамской

городской Думы

от 12.05.2008 № 368______

Таблица № 4

Расчёт размера предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома

| № п/п | Тип дома | Предельная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в тыс. руб./м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3-5 этажный жилой дом со всеми видами благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, ( кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания с центральным холодным и горячим водоснабжением либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением либо напольными электрическими плитами), в том числе: |  |
|  | 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2,990 |
|  | 2. Ремонт крыш | 0,520 |
|  | 3. Ремонт подвальных помещений | 0,400 |
|  | 4.Утепление и ремонт фасада | 0,600 |
|  | Итого: | 4,510 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 369

О  внесении изменений в решение

Соликамской городской Думы от

27 июня 2007 г. № 190 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие и

реконструкция инженерной инфраструктуры

Соликамского городского округа на 2007-2010 годы»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от  05.05.2008 № 026-14б-359 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

- Внести следующие изменения в решение Соликамской городской Думы от 27 июня 2007 г. № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010 годы»:

  - В разделе 2 Программы слова «Законом Пермского края от 12.10.2006 № 17-КЗ «О региональном фонде муниципального развития» заменить словами «Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

  - Абзац 6 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий настоящей  Программы осуществляется в соответствии  с инвестиционными проектами, утверждаемыми решением Соликамской городской Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                         С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 375

О внесении изменений в Программу

социально-экономического развития

Соликамского городского округа

на 2008-2012 годы

Рассмотрев    обращение      главы      города      Соликамска   С.В. Девяткова

от 05.05.2008 № 026-14б-359 и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 годы, утвержденную решенем Соликамской городской Думой от 27.02.2008  №  304 следующие изменения:

1.1. Строку «Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе водонапорной насосной станции (ВНС) II подъема  «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в северной части города Соликамске» D – 250  длиной 2,4 км» пункта 1 «Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010 годы» раздела «Мероприятия программы» Программы  «Совершенствование городского хозяйства» изложить согласно приложению  № 1.

1.2. Строку «реконструкция трехэтажного здания общежития (ул. Белинского 15/4) под квартиры, ПСД имеется» пункта 1 «Целевая программа Соликамского городского округа  «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества»  на 2008-2010 годы» раздела «План мероприятий» Программы «Решение жилищной проблемы» изложить согласно приложению № 2.

2.  Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий»

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 12.05.2008 № 375

| Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (положительные изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Строительство объектов водоснабжения» Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС 2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г. Соликамске | 7616,0 | 7616,0 в т.ч. местный бюджет 1004,0 краевой бюджет 3012,0 внебюджетные источники 3600,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к решению Соликамкой городской Думы

от 12.05.2008 № 375

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего, руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | всего | всего | всего | всего |  |  |
| Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Реконструкция здания по улице Белинского, 15/4» Реконструкция 3-х этажного здания общежития под квартиры по ул. Белинского, 15/4 (Володарского, 34) в г. Соликамске Пермского края | 30899999,0 | 30899999,0 в т. ч. местный бюджет 7725000,0 краевой бюджет 23174999,0 |  |  |  |  |  |  |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г. 										№ 376

О  внесении изменений в решение

Соликамской городской Думы от

09 апреля 2008 г. № 339

«Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

по приоритетному региональному

проекту «Муниципальные дороги»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от 05.05.2008 № 026-14б-359 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Соликамской городской Думы от 09 апреля 2008 г. № 339 «Об утверждении перечня объектов и объемов расходов в разрезе объектов по приоритетному региональному проекту «Муниципальные дороги»:

  - Пункт 1 решения  изложить в следующей редакции:

«Утвердить объемы расходов на 2008 год по региональному проекту:

Проект «Муниципальные дороги – 58218990,0 рублей в т.ч.:

краевой бюджет                    - 43664242,0 рублей

местный бюджет                   - 14554748,0 рублей».

  - В Приложении № 1 цифру «28704140,0» заменить на цифру «23786577,0», цифру «1179220,0» заменить на цифру «1179221,0»

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия  и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                         С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г. 										№ 370

Об утверждении инвестиционного

Проекта Соликамского городского

округа  «Строительство объектов

водоснабжения»

В соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года № 165-ПК « О региональном фонде софинансирования расходов», статьями 6,23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить прилагаемый инвестиционный Проект Соликамского                               городского округа « Строительство объектов водоснабжения».

- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  газете « Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                     		       С.В.Девятков

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от 12.05.2008 № 370

Инвестиционный проект Соликамского городского округа

« Строительство объектов водоснабжения»

1. Паспорт проекта

| Наименование проекта | Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Строительство объектов водоснабжения» (далее Проект). |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта | - Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск» - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Закон Пермского края от 24.12.2007г. №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008г. №27-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов» |
| Заказчик Проекта | Администрация г. Соликамска |
| Разработчики Проекта | Управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска. Отдел по внедрению социальных программ администрации г. Соликамска. |
| Исполнители Проекта | Управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска, МУ «Управление капитального строительства» . |
| Участники Проекта | Администрация г. Соликамска, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска , МУ «Управление капитального строительства», предприятия строительного комплекса и предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере |
| Руководитель Проекта | Заместитель главы администрации г. Соликамска. |
| Основные цели Проекта | Целями реализации Проекта являются: - расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в поставке потребителям питьевой воды; - повышение надежности в обеспечении водой потребителей. |
| Основные задачи Проекта | Развитие и реконструкция инженерных сетей, выработка комплексного подхода к проблемам объектов инженерной инфраструктуры города, обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки реализации Проекта | 2008 год. |
| Основные мероприятия Проекта | Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюжетных финансовых ресурсов для реализации Проекта. |
| Объемы и источники финансирования Проекта | Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 7616 тыс.руб., из них: - средства бюджета Пермского края - 3012 тыс. руб., - средства бюджета Соликамского городского округа - 1004 тыс. руб. - средства внебюджетных источников - 3600 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | Достижение максимальной эффективности эксплуатации инженерных сетей, минимизация затрат на их обслуживание, снижение энергопотерь, улучшение технического состояния инженерных сетей за счет применения современных материалов и передовых технологий, возможность привлечения инвестиций в развитие и модернизацию коммунального хозяйства округа, повышение качества коммунальных услуг. |
| Организация контроля за реализацией Проекта | Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта; - общая координация работ Проекта – заказчиком Проекта; - текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта – исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. |

2. Общие положения

Настоящий Проект включает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Проект разработан на основании Решения Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск» , во исполнение Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008г. №27-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов».

Проект разработан в соответствии с нормативными актами  Российской Федерации и Пермского края:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

Объект Проекта внесен в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008 – 2012 годы.

- Законом Пермского края от 24.12.2007г. №165-ПК «О региональном фондесофинансирования расходов»;

Перечень объектов водоснабжения, строительство которых планируется в 2008г. отражен в таблице № 1.

3. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, обоснование участия городского округа в решении указанных проблем

Исходя из общей характеристики системы водоснабжения северной части города, основными направлениями ее развития являются:

- строительство новых сетей водоснабжения;

- обеспечение надежности водоснабжения через устройство перемычек и камер переключения для создания замкнутой кольцевой системы.

Водоснабжение пос. Мишарино, частного сектора Ланинских полей, пос. Боровая в настоящее время осуществляется водой из скважины, которая находится вблизи пос. Мишарино. Водонапорная башня , из которой осуществляется водоснабжение , предназначалась для водоснабжения котельной  животноводческого комплекса и пос. Мишарино.

На момент передачи жилья пос. Мишарино в муниципальную собственность, подводящие водопроводные сети были физически изношены. Ввиду ветхого   состояния существующих водопроводных сетей, подающих воду на пос. Мишарино, пос. Боровая и Ланинские поля  ( множество утечек на линии ), давление воды в сети и на водоразборных колонках слабое, от жителей данных районов постоянно поступают жалобы на некачественное водоснабжение. Кроме этого, в связи со строительством в районе пос. Мишарино городского кладбища водозаборную скважину планируется затампонировать.

Для обеспечения стабильного водоснабжения указанных районов был разработан проект строительства водопроводной сети Д=250 мм, протяженностью 2,384 км от ВНС 2-го подъема «Тохтуево» до существующего водопровода на пересечении на ул. Луначарского и ул. Сосновая с присоединением ее к магистральным сетям пос. Боровая и ответвлением на пос. Мишарино.

Реализация этого проекта позволит обеспечить питьевой водой жителей вышеуказанных районов, создать кольцевую систему водоснабжения.

Энергоснабжающая организация ООО «Водоканал» выполняет только ремонтные работы имеющихся объектов водоснабжения, для производства строительных работ необходимо привлечение инвестиций.

Учитывая недостаточность инженерных коммуникаций на периферии города, где предполагается строительство новых жилых массивов, предлагается продление магистральных сетей на отдельных участках. Кроме того, при фактическом разделении коммунальной инфраструктуры на частную и муниципальную собственность, а также плановое финансирование органами местного самоуправления инфраструктуры, предлагается организация муниципально - частного партнерства в водопроводно – канализационном хозяйстве.

4. Основные цели и задачи реализации Проекта

Целями реализации Проекта являются:

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в поставке потребителям питьевой воды;

- повышение надежности в обеспечении водой потребителей.

В ходе реализации мероприятий Проекта планируется решить следующие задачи:

- развитие и реконструкция инженерных сетей, выработка комплексного подхода к проблемам объектов инженерной  инфраструктуры  города,  обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением;

- повышение эффективности использования существующих инженерных сетей ;

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

#### Выполнение проектных мероприятий позволит на ближайший период решить проблему водообеспечения объектов города, что в свою очередь даст возможность развитию жилищного строительства.

#### 5. Система проектных мероприятий

Для реализации поставленных задач предусматриваются проектные мероприятия , осуществляемые МУ « Управление капитального строительства» :

1. Мероприятия нормативно-правового обеспечения:

- формирование нормативно-правового обеспечения реализации Проекта;

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления Проектом;

- создание механизма финансирования расходов реализации Проекта.

2. Мероприятия по достижению целей и задач Проекта:

- получение разрешения на строительство;

- осуществление строительства водовода, строительного контроля;

- осуществление государственного строительного надзора;

- получение разрешения на ввод в эксплуатацию, регистрация водовода.

Разрешение на строительство или реконструкцию необходимо для подтверждения соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство.

Строительство водовода осуществляется на основании разрешения на строительство физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим производство работ.

Приемка водовода осуществляется комиссией с составлением акта приемки объекта с последующим вводом в эксплуатацию и регистрацией в установленном законом порядке.

6. Экономическое обоснование реализации Проекта

6.1. Сроки реализации Проекта

Период действия Проекта - 2008 год.

6.2. Ресурсное обеспечение Проекта

Объем долевого финансирования расходов на реализацию проектных мероприятий приведен в таблице № 2.

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации программных мероприятий оценивается в 7616 тыс. руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных  и внебюджетных источников финансирования, из них:

- средства бюджета Пермского края - 3012 тыс. руб.,

- средства бюджета  Соликамского городского округа - 1004  тыс. руб.

- средства внебюджетных источников - 3600 тыс. руб.

Поступление средств бюджета Пермского края для реализации мероприятий настоящего Проекта будет производиться согласно Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов».

Стоимость работ  определятся исходя из расчета утвержденной проектно -  сметной документации.

6.3. Описание проектной документации

Название Проекта : «Водовод от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС  2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г.Соликамске».   Проект выполнен на основании технического задания администрации г.Соликамска.

Состав проекта:

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочая документация. Спецификация  оборудования.

Том 3. Сметы. ПОС.

Том 4.Охрана окружающей среды.

Технико-экономические показатели рабочего Проекта приведены в таблице № 3.

7. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

1. Администрация города Соликамска ( далее: Администрация города) осуществляет следующие действия:                                                                                                                                           - формирует заявку на предоставление субсидий для реализации Проекта и направляет на рассмотрение исполнительному органу государственной власти       Пермского края;

- по результатам рассмотрения заявки и утверждения, заключает соответствующее соглашение с уполномоченным органом Правительства Пермского края;

- проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по строительству водовода;

- проводит, в соответствии с муниципальным контрактом, перечисление средств бюджета Соликамского городского округа в размере 25% от общего объема бюджетных средств, утвержденных на реализацию Проекта, предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет, по установленной форме, о подтверждении исполнения обязательств софинансирования утвержденных объемов расходов за счет средств бюджета Соликамского городского округа;

- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет о выполнении мероприятий по объектам, включенным в Проект, об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов;

- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края окончательный отчет об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов.

2.Инвестор производит перечисление собственных средств подрядчику в соответствии с заключенными договорами об участии в Проекте;

3.Календарный план - график выполнения мероприятий Проекта в 2008г. отражен в таблице №4.

8. Оценка эффективности и ожидаемые социально-экономические

последствия реализации Проекта

В соответствии с целью Проекта в качестве оценки ее эффективности должно рассматриваться возможность улучшения качества поставки воды потребителям Соликамского городского округа и повышение надежности работы инженерной инфраструктуры города.

Успешная реализация Проекта обеспечит:

- формирование площадок под жилищное строительство ;

- дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства через расширение сети коммунальной инфраструктуры;

- расширение сети коммунальных услуг в существующих жилых районах;

- повышение надежности работы инженерных сетей;

- сокращение затрат на содержание инженерных сетей, ведущих к сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги.

9. Организация управления Проектом и контроль

за ходом его реализации

Система управления Проектом:

- заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов,

организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителями Проекта .

- контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется исполнителями Проекта.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Строительный контроль проводится в процессе строительства объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный контроль проводится лицом, имеющим соответствующие полномочия.

Таблица № 1

Перечень объектов водоснабжения,

строительство которых планируется в 2008 г.

| № п/п | Объект водоснабжения |
| --- | --- |
| 1. | Водовод от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС 2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г. Соликамске. |

Таблица №2

Объем долевого финансирования расходов на реализацию

проектных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Стои мость работ, тыс. руб. | Объем софинансирования проведения работ, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Все го | В том числе за счет средств бюджета Соликамского городского округа |  | За счет средств внебюджет ных источников |
|  |  |  |  | Предусмотрен ных в бюджете Соликамского городского округа на долевое финансирова ние | бюджета Пермско го края |  |
| 1. | Водовод от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС 2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г. Соликамске. | 7616 | 7616 | 1004 | 3012 | 3600 |

Таблица №3

Технико-экономические показатели рабочего проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая протяженность разводящей сети водопровода Из них: Труба ПЭ 80 SDR 13,6-250x 18,4 питьевая PN 1,0 МПа Труба ПЭ 80 SDR 13,6-110x8, 1 питьевая PN 1,0 МПа | км км км | 2,384 2,279 0,105 |
| 2. | Общая сметная стоимость строительства, в том числе по видам работ: - строительство водовода - содержание временных зданий и сооружений - прочие работы и затраты - содержание технического надзора | тыс.руб. | 7616 7246,98 108,70 177,46 82,86 |
| 3. | Продолжительность строительства | мес. | 2,5 |
| 4. | Пропускная способность водовода | м3/сут. | 3800 |

Таблица №4

Календарный план – график

выполнения мероприятий Проекта в 2008 году

Наименование объекта:

Водовод от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС  2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г. Соликамске.

| № п/п | Мероприятия по объекту | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативных документов Соликамской Городской Думой (Проект, порядок реализации Проекта). | Май |
| 2. | Направление заявки на финансирование в Правительство Пермского края | Июнь |
| 3. | Утверждение заявки на финансирование Правительством Пермского края | Июль |
| 4. | Получение разрешения на строительство | Июль |
| 5. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение строительных работ | Июль |
| 6. | Получение разрешения на земляные работы | Июль |
| 7. | Строительство объекта | август - октябрь |
| 8. | Осуществление государственного строительного надзора | июль - октябрь |
| 9. | Осуществление строительного контроля | июль - октябрь |
| 10. | Приемка объекта в эксплуатацию | октябрь |
| 11. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Ноябрь |
| 12. | Регистрация объекта в Регистрационной палате Пермского края | ноябрь-декабрь |
| 13. | Выполнение обязательства о софинансировании за счет средств бюджета Соликамского городского округа | Июль |
| 14. | Первоначальное поступление средств бюджета Пермского края | Август |
| 15. | Долевое финансирование строительства объекта за счет средств инвестора | Август |
| 16. | Окончательное перечисление субсидий из бюджета Пермского края | Ноябрь |
| 17. | Предоставление в край окончательного отчета о полном использовании субсидий из бюджета Пермского края | ноябрь - декабрь |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 371

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

инвестиционного проекта

Соликамского городского округа

«Строительство объектов водоснабжения»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от  05.05.2008 № 026-14б-359 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить объемы расходов на 2008 год по проекту: Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Строительство объектов водоснабжения» - 4016000,0 рублей, в т.ч.:

местный бюджет                                            – 1004000,0 рублей,

краевой бюджет                                             – 3012000,0 рублей,

- Утвердить перечень объектов по проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Строительство объектов водоснабжения» согласно

приложению № 1.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                        	              С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 12.05.2008  № 371

Перечень объектов по инвестиционному проекту Соликамского городского округа «Строительство объектов водоснабжения»

и объемы расходов в разрезе объектов

(в рублях)

| 1. Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе ВНС 2 подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в г. Соликамске | 4016000,0 |
| --- | --- |
| Итого | 4016000,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 372

О  внесении изменений в решение

Соликамской городской Думы от

30 мая 2007 г. № 180 «Об утверждении

целевой программы «Увеличение

объемов жилищного фонда городского

округа путем реконструкции муниципального

имущества» на 2008-2010 годы»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от 05.05.2008 № 026-14б-359 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Соликамской городской Думы от 30 мая 2007 г. № 180 «Об утверждении целевой программы «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 годы»:

1.1. В разделе 2 Программы слова «Законом Пермского края  от 12.10.2006 № 17-КЗ «О региональном фонде муниципального развития» заменить словами «Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165 ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

1.2. В разделе 7 Программы слова «из регионального фонда муниципального развития, согласно Закону Пермского края от 12.10.2006 № 17-КЗ «О региональном фонде муниципального развития» заменить словами «из регионального фонда софинансирования расходов в соответствии с  Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;

1.3. абзац 1 раздела 8 Программы дополнить  словами: «Реализация мероприятий по реконструкции объектов муниципального имущества, предусмотренных в Таблице № 1 осуществляется  в соответствии с инвестиционными проектами, утвержденными решением Соликамской городской Думы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                        		    С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 373

Об утверждении инвестиционного

Проекта Соликамского городского округа

«Реконструкция здания по улице Белинского, 15/4»

В соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьями 6, 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемый инвестиционный Проект Соликамского                               городского округа «Реконструкция здания по улице Белинского, 15/4».

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  газете « Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                          С.В.Девятков

# Приложение к решению Соликамской городской Думы от 12.05.2008 № 373

Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Реконструкция здания по улице Белинского, 15/4 »

- Паспорт Проекта

| Наименование Проекта | Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Реконструкция здания по ул. Белинского, 15/4» (далее Проект) |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта | - Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Жилищный кодекс Российской Федерации - Земельный кодекс Российской Федерации - Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» - Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов» - иные нормативные акты. |
| Заказчик Проекта | Администрация г. Соликамска (далее Администрация города) |
| Разработчики Проекта | Отдел по внедрению социальных программ администрации г. Соликамска МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнители Проекта | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска МУ «Управление капитального строительства» Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска |
| Участники Проекта | Предприятия строительного комплекса и предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере |
| Руководитель Проекта | Заместитель главы администрации города |
| Основные цели Проекта | - комплексное решение проблем жилищной политики, позволяющее повысить уровень доступности жилья для жителей Соликамского городского округа, - стимулирование роста предложения на конкурентном рынке первичного жилья городского округа. |
| Основные задачи Проекта | Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества, с последующим включением его в муниципальный жилищный фонд |
| Сроки реализации Проекта | 2008 – 2009 год |
| Основные мероприятия Проекта | - формирование нормативно-правового обеспечения реализации Проекта, - проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы управления Проектом, - создание механизма финансирования расходов реализации Проекта, - создание системы информационного и методического сопровождения мероприятий Проекта, - получение разрешений на реконструкцию, - осуществление реконструкции объектов, - перевод нежилых помещений в жилые, ввод их в эксплуатацию. |
| Объемы и источники финансирования | Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 30899,999 тыс.руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 23174,999 тыс.руб., - средства бюджета Соликамского городского округа – 7725,000 тыс.руб., в том числе расходы на разработку ПСД (2006-2007гг)составляет 1 199 999,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Проекта | Успешная реализация Проекта обеспечит: - рост предложения на рынке доступного жилья с комфортными и безопасными условиями проживания путем реализации жилищного строительства, - ежегодное наращивание объемов нового жилищного фонда, - снижение социальной напряженности в обществе, -повышение инвестиционной привлекательности городского округа. |
| Организация контроля за реализацией Проекта | Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Общая координация работ Проекта осуществляется Заказчиком Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется Исполнителями Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. |

2. Общие положения

Инвестиционный проект – перечень намеченных к реконструкции объектов муниципального значения с указанием объемов бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период.

Проект разработан для решения жилищных проблем, являющихся наиболее социально острыми и призван решать вопросы формирования комфортной городской среды в соответствии с выбранной стратегией развития Соликамского городского округа до 2018 г..

Проект включает в себя обоснование экономической целесообразности, объемы и сроки осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Проект разработан на основании Решения Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О Положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск», во исполнение постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских  округов» и является  программным документом в увеличении объема жилищного фонда Соликамского городского округа и осуществления мер государственной поддержки строительства  жилья.

Проект разработан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации  Пермского края, Соликамского городского округа:

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Градостроительный кодекс Российской Федерации,

- Жилищный кодекс Российской Федерации,

- Земельный кодекс Российской Федерации,

- Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде       софинансирования расходов»,

- Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских  округов».

- Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003  № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск»,

Объекты Проекта включены в Программу  социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 годы.

Объект Проекта – объект общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающий решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие Проекта – реконструкция объекта общественной инфраструктуры муниципального значения.

Перечень объектов общественной инфраструктуры Соликамского городского округа отражен в  таблице № 1

- Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,

обоснование участия городского округа в решении указанных проблем

Проблема обеспечения жильем населения продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных. Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития городского округа требуют реализации комплекса мер в рамках Проекта. От уровня обеспеченности жильем, от технического состояния жилых домов и степени благоустройства, от уровня нового жилищного строительства значительно зависит благополучие граждан.

Значительная часть жилищного фонда городского округа сегодня не удовлетворяет потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству. Отсутствие на территории городского округа нового жилья  приводит к вынужденному приобретению жилых помещений на рынке вторичного жилья. Жилищный фонд Соликамского городского округа составляет 1718,9 тыс.кв.м., 36,5% жилого фонда имеет степень износа 31-70%, а еще 3,9% жилья имеют степень износа более 70%. Техническое состояние жилого фонда в настоящее время предполагает постоянно растущие финансовые вложения для проведения ремонтных и профилактических работ. В условиях ограниченности финансовых ресурсов решение этих вопросов остается весьма проблематичным. Жилье в городе строится незначительными темпами, что в первую очередь обусловлено недостаточностью финансовых ресурсов. Ввод жилья в существующих объемах не способен решить проблему обеспечения населения города качественным и доступным жильем. В связи с чем, актуален вопрос реконструкции существующего жилищного фонда.

Обеспеченность жилищным фондом в городе составляет 20 кв.м. на одного жителя. Не смотря на достаточно высокую степень обеспеченности среднестатистического соликамца жильем, фактически жилья не хватает. Не решается проблема обеспечения жильем семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий (на 01.01.2007 г -2283 семей). Одним из вопросов местного значения городского округа, согласно Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  является - обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. Учитывая потребность в жилье различных социальных групп, можно говорить о количестве нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий в размере 12-15% от общей численности населения, что может составить потребность в 5-6,5 тыс.  квартир.

Выполнение проектных мероприятий позволит незначительно снизить остроту проблемы обеспечения жильем жителей города. Для обеспечения доступным  жильем, реконструкция существующего нежилого фонда – это направление в существующих условиях наиболее важно, т.к. при меньших затратах позволяет решить вопрос с улучшением комфортности среды проживания.

Реализация Проекта обусловлена необходимостью стимулирования роста предложения на рынке нового доступного жилья с комфортными и безопасными условиями проживания, путем реализации жилищного строительства, т.е. развитие первичного рынка жилья.

В муниципальной собственности городского округа имеется нежилое помещение, имеющее общую площадь -  2071,34 кв.м.. Объем ассигнований на реконструкцию данного помещения составит 29 700 000 руб., в результате реализации Проекта в городском округе образуется муниципальный жилищный фонд  общей площадью квартир 1850,88 кв.м..

4. Основные цели и задачи реализации Проекта

Целями реализации Проекта являются:

- комплексное решение проблем жилищной политики, позволяющее повысить уровень доступности жилья для жителей Соликамского городского округа;

- стимулирование роста предложения  на конкурентном рынке первичного жилья городского округа;

- обеспечение населения качественным и доступным жильем.

В ходе реализации мероприятий Проекта планируется решить задачу увеличения объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции   муниципального имущества, с последующим включением его в муниципальный жилищный фонд .

5. Экономическое обоснование реализации Проекта

5.1. Сроки реализации Проекта

Период действия Проекта 2 года, с 2008 г. по 2009 г.

Продолжительность реконструкции здания – 15 мес. Реконструкция объекта делится на 2 периода: подготовительный и основной.

Продолжительность подготовительного периода – 2 мес., включает мероприятия: ограждение территории, монтаж мачтового подъемника, создание бытовых условий  для производителей работ.

Основной период – 13 мес., включает мероприятия:

- демонтаж существующих конструкций перегородок, полов, внутреннего инженерного оборудования,

- устройство вновь перегородок, полов, ремонт существующих конструкций (ремонт кровли, замена оконных блоков на металлопластиковые со стеклопакетами, замена дверных блоков, ремонт лестничных маршей, ремонт решеток лестничного ограждения),

- замена сетей электроснабжения – 100%,

- монтаж внутренних инженерных сетей (ХВС, ГВС, канализация, приборы центрального отопления, система вентиляции),

- отделочные работы внутренние,

- отделка фасада,

- благоустройство, озеленение, установка малых архитектурных форм.

5.2. Ресурсное обеспечение Проекта

Объем долевого финансирования расходов на реализацию проектных мероприятий отражен в таблице № 2.

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации проектных мероприятий оценивается в 30 899 999,0 руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных источников финансирования, из них:

- средства бюджета  Пермского края – 23 174 999,0  руб.,

- средства бюджета Соликамского городского округа –  7 725 000,0 руб..

Привлечение средств бюджета Пермского края для реализацию мероприятий настоящего Проекта будет осуществляться в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов».

Общая стоимость работ определена проектно-сметной документацией.

Размер средств бюджета Соликамского городского округа составляет 25 % от общего объема бюджетных средств, размер средств бюджета Пермского края составляет 75 % от общего объема бюджетных средств.

Средства из бюджета Соликамского городского округа, направленные на изготовление проектно-сметной документации по объекту Проекта  учтены в качестве долевого участия Соликамского городского округа в 2008 г. Стоимость изготовления проектно-сметной документации – 1199999,0 руб., в т.ч. стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации 99999,0 руб.

Распределение и использование бюджетных средств в течение срока действия проекта (2008-2009годы) Осуществляется в соответствии с решением Соликамской городской Думы о бюджете Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а в части субсидии из бюджета Пермского края в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Описание проектной документации

Название проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция 3-х этажного здания общежития под квартиры по ул. Белинского, 15/4 (Володарского, 34) в г. Соликамске Пермского края».

Заказчиком проектно-сметной документации является Администрация г. Соликамска Пермского края.

Проектная организация, разработавшая проектно-сметную документацию, - ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС». Проектная документация разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами).

Технико-экономические показатели объекта, согласно проектно-сметной документации, отражены в таблице № 3.

6. Механизм реализации Проекта

Проект определяет направления и механизмы решения проблемы увеличения объемов жилищного фонда городского округа, путем  реконструкции   муниципального имущества, с последующим включения его в муниципальный жилищный фонд.

На уровне округа Проектом  определены правовые и финансовые механизмы решения проблемы создания жилищного фонда городского округа.

Проектом определены конкретные сроки и направления решения указанной проблемы на территории городского округа.

Проектные мероприятия реализуются по направлениям:

- Формирование нормативной правовой базы, необходимой для реализации Проекта.

2.  Реконструкция муниципального имущества, с последующим  включением его в муниципальный жилищный фонд.

и включают в себя следующие мероприятия:

- формирование нормативно-правового обеспечения реализации Проекта,

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления Проектом,

- создание механизма финансирования расходов реализации Проекта,

- создание системы информационного и методического сопровождения мероприятий Проекта.

Информационное сопровождение Проекта осуществляется исполнителями мероприятий Проекта через печатные и электронные средства массовой информации.

- получение разрешений на реконструкцию,

Разрешение на реконструкцию необходимо для подтверждения соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять реконструкцию объектов.

- осуществление реконструкции объектов,

Реконструкция объектов осуществляется на основании разрешения на реконструкцию физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство.

- строительный контроль

Строительный контроль проводится в процессе  реконструкции объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим реконструкцию.

- перевод нежилых помещений в жилые и ввод их в эксплуатацию.

7. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

1. Администрация города:

- формирует заявку на предоставление субсидий на реализацию Проекта и направляется на рассмотрение  исполнительному органу государственной власти Пермского края;

- заключает соглашение с уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края;

- проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции объекта;

- предоставляет уполномоченному исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет о подтверждении исполнения обязательств софинансирования утвержденных объемов расходов за счет средств местного бюджета.

- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края окончательный отчет о выполнениии мероприятий по объектам, включенным в Проект.

- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края окончательный отчет об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов.

- Предоставление субсидий из бюджета Пермского края осуществляется в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007г № 165-ПК « О региональном фонде софинансирования расходов».

- Исполнение муниципального контракта осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

План – график реализации проектных мероприятий отражен в          таблице № 4.

8. Оценка эффективности и ожидаемые социально-экономические последствия реализации Проекта

В соответствии с целью Проекта в качестве оценки его эффективности должно рассматриваться увеличение объемов жилищного фонда Соликамского городского округа.

По окончании реализации Проекта должно быть включено в муниципальный жилищный фонд жилое помещение с количеством квартир – 42, общей площадью квартир – 1850,88 кв.м..

Успешная реализация Проекта обеспечит:

- рост предложения на рынке доступного жилья с комфортными и безопасными условиями проживания путем реализации жилищного строительства,

- ежегодное наращивание объемов нового жилищного фонда,

- снижение социальной напряженности в обществе,

- повышение инвестиционной привлекательности городского округа.

Оценка эффективности реализации Проекта будет производиться исполнителями ежегодно.

9. Организация управления Проектом и контроль за ходом  его реализации

Функции системы управления Проектом распределяются следующим образом:

- заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов,

организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителями Проекта.

Мониторинг хода выполнения является составной частью управления Проектом. На основе мониторинга основных показателей, осуществляется ежеквартальный анализ выполнения Проекта.

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется Исполнителями Проекта.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В процессе реконструкции объектов проводится строительный контроль, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство.

Таблица №1

Перечень объектов общественной инфраструктуры Соликамского городского округа

| № п/п | Адрес объекта | Краткая характеристика нежилых помещений | Общая площадь помещений, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Белинского, 15/4 (Володарского, 34) | Нежилые помещения в 3х этажном здании | 2071,34 |

Таблица №2

Объем долевого финансирования расходов на реализацию проектных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Объем расходов всего, тыс.руб. | в т.ч. за счет бюджетных средств |  | в т.ч. средства бюджета Соликамского городского округа, направленные на изготовление проектно-сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотренных в бюджете Соликамского городского округа на долевое финансирование | бюджета Пермского края |  |
| 1. | ул. Белинского, 15/4 | 30 899999,0 | 7 725 000,0 | 23174 999,0 | 1199,999 |

Таблица №3

Технико-экономические показатели объекта, согласно проектно-сметной документации

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь застройки жилого дома | м2 | 966,57 |
| 2. | Этажность | этаж | 3+подвал |
| 3. | Общая площадь здания | м2 | 2071,34 |
| 4. | Общая площадь квартир | м2 | 1850,88 |
| 5. | Жилая площадь | м2 | 916,2 |
| 6. | Площадь подвальных помещений | м2 | 461,81 |
| 7. | Высота внутренних помещений | м | 3,0 |
| 8. | Количество квартир: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных | шт. | 42 24 15 3 |
| 9. | Расход тепла, в т.ч. на отопление | вт | 428710/262400 |
| 10. | Расход холодной воды | л/сек | 2,25 |
| 11. | Протяженность хозяйственно-бытового водопровода |  | 27,5 |
| 12. | Протяженность самотечной канализации |  | 34,5 |
| 13. | Мощность эл.энергии, в т.ч. на хоз. Постройки |  | 25,0 1,2 |
| 14. | Продолжительность строительства, в т.ч. подготовительный период | мес. | 15 2,0 |

Таблица № 4

План-график реализации проектных мероприятий

| № п/п | Мероприятия по объекту | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение нормативных документов Соликамской Городской Думой | май 2008 г. |
| 2. | Направление заявки на предоставление субсидии на реализацию Проекта в Департамент муниципального развития Пермского края | май-июнь 2008 г. |
| 3. | Рассмотрение заявки на предоставление субсидии на реализацию Проекта Правительством Пермского края | июнь-июль 2008 г. |
| 4. | Заключение соглашения с Департаментом муниципального развития | июнь 2008 г. |
| 5. | Получение разрешения на реконструкцию | август 2008 г. |
| 6. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции | июнь 2008 г. |
| 7. | Осуществление реконструкции объекта | август 2008г-октябрь 2009г |
| 8. | Исполнение обязательства софинансирования из бюджета Соликамского городского округа в размере - 25% от общего объема расходов, предоставление отчета о подтверждении исполнения обязательств софинансирования за счет средств бюджета Соликамского городского округа | август-сентябрь 2008 г. |
| 9. | Предоставление субсидий из бюджета Пермского Края в размере 80% от утвержденного Правительством Пермского края объема расходов. | сентябрь 2008 г. |
| 10. | Осуществление строительного контроля | август 2008 г. – октябрь 2009 г. |
| 11. | Приемка объекта по акту | октябрь 2009 г. |
| 12. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | октябрь 2009 г. |
| 13. | Регистрация объекта | октябрь 2009 г |
| 14. | Предоставление отчета о выполнении мероприятий по объекту. | ноябрь 2009 г. |
| 15. | Окончательное выделение средств из бюджета Пермского края | ноябрь 2009 г. |
| 16. | Предоставление окончательного отчета | декабрь 2009 г. |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 374

Об утверждении перечня объектов

и объемов расходов в разрезе объектов

инвестиционного проекта

Соликамского городского округа

«Реконструкция здания по ул. Белинского, 15/4»

Рассмотрев обращение главы города Соликамска С.В.Девяткова от  05.05.2008 №  026-14б-359 и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить объемы расходов по проекту: инвестиционный проект Соликамского городского округа «Реконструкция здания по ул. Белинского, 15/4»   - 30899999,0 рублей, в т.ч.:

местный бюджет                             – 7725000,0  рублей, (в т.ч. затраты

на изготовление проектно-сметной документации, понесенные в

2006-2007 г. – 1199999,0 рублей)

краевой бюджет                            –  23174999,0 рублей,

- Утвердить перечень объектов по проекту и объемы расходов в разрезе объектов:

Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Реконструкция здания по ул. Белинского, 15/4» согласно

приложению № 1.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                        	                 С.В.Девятков

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от  12.05.2008 № 374

Перечень объектов по инвестиционному проекту Соликамского городского округа «Реконструкция здания по ул. Белинского, 15/4»

и объемы расходов в разрезе объектов

(в рублях)

| 1. Реконструкция 3-х этажного здания общежития под квартиры по ул. Белинского, 15/4 (Володарского, 34) в г. Соликамске Пермского края | 30899999,0 |
| --- | --- |
| Итого | 30899999,0 |

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 377

О внесении изменений в решение Соликамской

городской Думы от 12 декабря 2007 г. № 280

«О бюджете Соликамского городского округа

на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»

Рассмотрев обращение администрации города от 08.05.2008 № 026-14б-373, на основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Соликамской городской Думы от 12.12.2007г. № 280 «О бюджете Соликамского городского округа на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» следующие изменения:

1.1 внести отдельные изменения в таблицу в приложении № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета по функциональной структуре на 2008 год»,  изложив их согласно приложению N 1 к настоящему решению;

1.2. внести отдельные изменения в таблицу в приложении № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2008 год», изложив их согласно приложению N 2 к настоящему решению.

2.  Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике и бюджету.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Соликамский рабочий".

Глава города Соликамска		          	      		                           С.В.Девятков

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.									№ 378

О переименовании мандатной

комиссии Соликамской

городской Думы

На основании   статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума  РЕШИЛА:

1.Переименовать  мандатную комиссию Соликамской городской Думы в

комиссию по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы                                                                          	    И.Г.Соколенко

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

12 мая 2008 г.										№ 379

О внесении изменений в

решение Соликамской городской

Думы от 26.01.2000 № 248

«Об утверждении Положения

о почетном звании «Почетный

гражданин города Соликамска»

На основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума  РЕШИЛА:

1.Внести изменения  в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Соликамска", утвержденное  решением Соликамской городской Думы от 26.01.2000 № 248 «Об утверждении Положения «О почетном звании «Почетный гражданин города Соликамска», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. По всему тексту решения Соликамской городской Думы от 26.01.2000 № 248 «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин города Соликамска» слова «глава местного самоуправления города Соликамска» заменить словами «глава города Соликамска» в соответствующих падежах.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска                                                                 	      С.В. Девятков

- Приложение

- к решению Соликамской

- городской Думы

от 12.05.2008 № 379

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СОЛИКАМСКА"

- Настоящее Положение устанавливает порядок  присвоения звания "Почетный гражданин города Соликамска", регламентирует правовой статус лиц, удостоенных этого звания.

- 1. Общие положения

1.1. Звание "Почетный гражданин города Соликамска" (далее - звание) является личным, пожизненным почетным званием и высшим признанием заслуг лица, удостоенного его, перед муниципальным образованием Соликамский городской округ и его населением.

1.2. Звание присваивается за выдающиеся заслуги перед населением Соликамского городского округа в экономике, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья и правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности, совершении героического поступка и за иные заслуги перед народом, Соликамским городским округом, государством, в том числе и в защите Отечества.

1.3. Звания  удостаиваются граждане Российской Федерации, проживающие постоянно на территории Соликамского городского округа и занимающиеся активной трудовой, творческой, научной или общественной деятельностью, отвечающие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.2. настоящего Положения.

Права «Почетного гражданина города Соликамска» передаче иному лицу не подлежат.

Звание может присваиваться  гражданам Российской Федерации, проживающим в других субъектах Российской Федерации, иностранным гражданам, на условиях , указанных в подпункте 1.2.настоящего Положения.

1.4. Лицам, удостоенным звания, вручаются памятный нагрудный знак, удостоверение, диплом, а также единовременное денежное вознаграждение в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на день присвоения звания. Выплаты производятся за счет средств  бюджета  Соликамского городского округа.

Имена «Почетных граждан города Соликамска» заносятся в книгу "Почетные граждане города Соликамска".

Порядок ведения и хранения книги "Почетные граждане города Соликамска", описание памятного нагрудного знака, удостоверения, диплома устанавливаются решением Соликамской городской Думы.

- 2. Порядок присвоения почетного звания "Почетный гражданин города Соликамска"

2.1. С ходатайством  о присвоении звания могут обращаться органы местного самоуправления Соликамского городского округа (глава города Соликамска, Соликамская городская Дума), трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности или уполномоченные ими органы, а также общественные объединения, политические и религиозные организации, движения, граждане. Ходатайство о присвоении звания работникам муниципальных предприятий, учреждений, организаций направляется в Соликамскую городскую Думу главой города.

Звание присваивается  решением Соликамской городской Думы  на заседании, предшествующему  празднованию Дня России (12 июня).

В течение календарного года  звание присваивается, как правило, не более чем двум  гражданам.

Ходатайство о присвоении почетного звания составляется в произвольной форме и должно содержать биографические сведения о кандидате, краткое описание достижений и заслуг, в связи с которыми он представляется к присвоению звания.

К ходатайству прилагаются  следующие документы:

подробная биография кандидата с приложением копий документов, подтверждающих биографические факты, имеющие значение для присвоения  звания;

копии документов, подтверждающие особые заслуги гражданина, служащие основанием для присвоения звания;

выписка из протокола общего собрания коллектива  предприятия, организации, учреждения, общественных объединений, политических и религиозных организаций, движений либо собрания (конференции граждан) о решении выступить с ходатайством о присвоении звания;

фотографии лица, представляемого к присвоению звания;

любая дополнительная информация о лице, представляемом к присвоению звания.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в Соликамскую городскую Думу не позднее, чем за один месяц до срока, указанного в абзаце 2 подпункта 2.1. настоящего Положения.

2.2. Ходатайство и документы по присвоению  звания рассматриваются в комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Соликамской городской Думы. Рекомендации  комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Соликамской городской Думы направляются председателю Соликамской городской Думы, который вносит вопрос о присвоении звания на рассмотрение Соликамской городской Думы в порядке, предусмотренном регламентом Соликамской городской  Думы.

Решение о присвоении звания  «Почетный гражданин города Соликамска" принимается Соликамской городской Думой тайным голосованием  в порядке, предусмотренном регламентом Соликамской городской Думы, большинством голосов от установленной численности депутатов Соликамской городской Думы. Решение Соликамской городской Думы о присвоении звания "Почетный гражданин города Соликамска" публикуется в средствах массовой информации.

2.3. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Соликамска", в торжественной обстановке вручаются памятный нагрудный знак, удостоверение и диплом установленного образца, материальное вознаграждение. Вручение вышеназванных знаков отличия осуществляет глава города Соликамска либо лицо, уполномоченное им.

Фамилии почетных граждан города Соликамска вносятся в книгу "Почетные граждане города Соликамска", а их фотографии помещаются на специальной Доске почета в администрации города Соликамска. В подписи под фотографиями указываются фамилия, имя, отчество и заслуги, за которые присвоено звание.

2.4. Лишение звания "Почетный гражданин города Соликамска" не допускается.

- 3. Права и льготы лиц, имеющих почетное звание "Почетный гражданин города Соликамска»

3.1. Лица, имеющие почетное звание "Почетный гражданин города Соликамска", вправе присутствовать на заседаниях Соликамской городской Думы с правом совещательного голоса и выступать на ней вне очереди, быть приглашенными на гостевую трибуну в дни городских праздников и в президиумы торжественных собраний. Лица, имеющие почетное звание "Почетный гражданин города Соликамска", вправе быть безотлагательно принятыми главой города Соликамска , его заместителями, должностными лицами администрации города Соликамска, председателем Соликамской городской Думы, заместителем председателя Соликамской городской Думы, депутатами Соликамской городской Думы.

3.2. Лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин города Соликамска":

- обслуживаются в медицинских учреждениях города вне очереди;

- получают ежемесячную пожизненную выплату в размере минимального размера оплаты труда;

- получают вознаграждение к Дню города в размере 1,5-кратного минимального размера оплаты труда;

- в случае смерти лица, имеющего почетное звание "Почетный гражданин города Соликамска",  родственникам умершего выделяется на ритуальные услуги пособие в размере 10-кратного минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации на день его смерти.

3.3. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются за счет бюджета Соликамского городского округа. Расходы на данные цели выделяются отдельной строкой в бюджете Соликамского городского округа.

3.4. Почетным гражданам города Соликамска, имеющим одновременно почетные звания Пермского края, других городов края, по их выбору предоставляются льготы, предусмотренные для одного из почетных званий.

3.5. Порядок предоставления единовременных денежных вознаграждений, ежемесячных пожизненных выплат, вознаграждений к Дню города, пособий на ритуальные услуги определяется главой города Соликамска.

- 4. Заключительные положения

В случае утраты удостоверения по заявлению гражданина, удостоенного почетного звания "Почетный гражданин города Соликамска", выдается дубликат.